|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | РЕМОНТ ЦЕНТРИФУГАЛНИХ ВЕРТИКАЛНИХ ПУМПИ VS1 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

7.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

8.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	4

9.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

10.	ГАРАНТНИ РОК	4

11.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

12.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	5

13.	HSE	6

14.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Услуга се односи на ангажовање фирме за извођење радова на вертикалним вишестепеним  пумпама произвођача ЈАСТРЕБАЦ – Класификације VS1 према стандарду API610.

Извођач је у обавези да изврши демонтажу опреме са постројења и транспорт до радионице где ће се изводити радови, дефектацију опреме, дефинисање потенцијалних узрока оштећења елемената и усаглашавање обима радова са инвеститором. Након усаглашеног обима, потребно је урадити ремонт и довођење опреме у пројектовано стање. Пре испоруке, обавезно планирати испитивање на испитној станици (код извођача радова, уз присуство наручиоца), враћање опреме на локацију, уградњу и старт опреме. Обезбеђење оштећених делова је обавеза извођача радова.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA

Дефектација и ремонт ротационе опреме (центрифугалних вишестепених пумпи типа - VS1, са израдом дефектационе листе и ремонтног извештаја.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца. | Да |
| --- | --- |

Наручилац ће приликом обиласка локације и састанка ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже и са Понуђачем потписати Записник о обиласку локације у РНП-у, упознавању са условима тендерског поступка и свим расположивим техничким подлогама.

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

- Осим важеће законске регулативе Републике Србије, приликом извођења радова примењују се одредбе дефинисане у интерно усвојеним, следећим документима:

- СД-03.05.04 Текуће одржавање

- УП-03.05.04-001 Иницирање, реализација и обрачун радног налога у Блоку „Прерада“

- УП-09.01.14-010 Систем дозвола за рад и високоризичне активности

- УП-03.05.04-042 Предаја опреме на ремонт/санацију и примопредаја опреме после ремонта/санације

- УП-03.05.04-053 Монтажа, демонтажа и контрола прирубничких спојева

- ИБП_015 монтажа пумпне опреме и пријем после монтаже

- као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област по обиму, садржају и квалитету а ускладу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС – Блоку Прерада (за пројектовање цевовода, арматуре,...: СРПС, АНСИ/ИСО, ИСА, ИЕЦ,...; за инструментацију: Дирецтиве 2006/95/ЕЦ, Дирецтиве 2014/30/ЕУ, ИЕЦ 61131, ИСО 10790:2015, ИЕЦ 60751:2008, ОИМЛ Р 117-1, 802.3-2015 – ИЕЕЕ, ИЕЦ 61784, ИЕЦ 62443,   ИЕЦ 60529 , ИЕЦ 61508, ИЕЦ 61511, ЕН 62337,  ЕН 62381, ЕН 62382, ИЕЦ 60332, ИСА С5.1 – С5.5, СРПС, АНСИ/ИСА,...; ХСЕ процедуре; прописи за мерење нафте и нафтних деривата Републике Србије, правилници из области противпожарне заштите).

- Уколико у међувремену, након израде овог ТЗ-а и у току вршења услуге, дође до измене неких од наведених докумената или докумената који нису наведени али су неопходни за извршење предметне услуге, Извршилац услуге је дужан да користи и да се придржава целокупне  хармонизоване предметне документације, односно свих важећих законских и подзаконских регулативних докумената, као и свих важећих стандарда/норми

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

- Демонтажа опреме са постројења и транспорт до места где се изводе радови.

- Отварање, раклапање, прање и чишћење делова

- Преглед, испитивање и израда извештаја о затеченом стању са предлогом за санацију и довођење елемената у пројектовано стање

- Дефектација свих елемената пумпе са димензионом контролом кључних елемената (лежајеви, заптивне површине, зазори и сл)

- Обезбеђење и замена оштећених делова (унапред је потребно припремити вратило, радна кола, чауре котрљајне лежајеве)

- Сервис МЗ

- Балансирање

- Склапање

- Испитивање у испитној станици

- Уградња пумпе

- Присуству старту и доказивање параметара рада

Списак опреме:

| Назив | Погон |  | Фабрички број | Год. уградње | Произвођач | Модел | Класа пумпе | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Снага (kW) |  |  |  |  |  |  |
| GA-1005A | M | 18,50 | 2289 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1005B | M | 18,50 | 2281 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1006A | M | 22,00 | 2283 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1006B | M | 22,00 | 1993 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1007A | M | 22,00 | 2285 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1007B | M | 22,00 | 1995 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-10 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1008A | M | 11,00 | 2805 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-4 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |
| GA-1008B | M | 11,00 | 2255 | 1988 | JASTREBAC | VLP 50-4 | ЦЕНТРИФУГАЛНА | VS1 |

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Понуђач је дужан да обезбеди рачунар са минимум windows 7 оперативним системом и запослене који ће путем Портала извођача вршити целокупан процес дистрибуције, планирања, обраде, усаглашавања факта радова по РН као и доставу АТД.

- Обезбеђење дозволе за рад. Сви извођачи који изводе радове у ЕХ зонама на локацијама Блока Прерада у току обављања активности морају на себи имати ватроотпорна заштитна oдела.

- Током трајања радова на постројењу потребно је обезбедити присуство ХСЕ лица извођача радова

- Понуђач мора да има могућност коришћења простора адекватног за ремонт ротационе опреме са једном дизалицом носивости до једне (1) тоне

- Понуђач мора да поседује сет стандардног браварског алата (виласти, окасти кључеви, гедоре, одвијаче, клешта и сл.)

- Понуђач мора да поседује алате за демонтажу/монтажу лежајева и уређај за контролисано загревање лежаја

- Развијене интрукције за ремонт пумпе (мерне листе, инструкције за одржавање и слично)

- Понуђач мора имати ласерске уређаје за центрирање

- Понуђач мора да поседује сет мерног алата који је баждарен. (микрометри, кљунаста мерила, компаратери и сл.)

- Понуђач мора да поседује машину за уравнотежење ротационих склопова или да има уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом која поседује ову машину

- Понуђач мора да је кадровски и технички оспособљен за сервис механичких заптивача или да има уговор са фирмом за сервис механичких заптивача.

- Понуђач мора да је оспособљен за вршење испитивања пенетрантима или да или да има уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом која је оспособљена за ову врсту контроле

- Понуђач мора да је оспособљен за вршење машинских обрада стругањем, глодањем, бушењем и брушењем или да има уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом која поседује ову врсту обраде.

- Понуђач је обавезан да изврши све потребне активности за довођење опреме у исправно стање у складу са добром инжењерском праксом, иако се те активности не наводе у спецификацији радова

- Понуђач мора да поштује упутство за примопредају опремана и са ремонта UP 03.05.04-042 (прилог)

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Понуђач је дужан да уз Понуду за предметну услугу достави разрађен Динамички план, у складу са захтеваним роком вршења услуге. Динамички план мора да садржи дужинe трајања свих активности са јасним приказом њихове међузависности. Динамички план мора да има дефинисане тачке за преглед делова од стране Наручиоца. Планирати двогодишњи кровни уговор.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Након завршених радова Извођач треба да достави АТД са свим атестима и сертификатима за уграђену опрему.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем услуге се врши у складу са упуство за примопредају опрема на и са ремонта УП 03.05.04-042.

Пријем се врши тек након достављања АТД изведених радова кроз портал кроз извођаче

- ГАРАНТНИ РОК

- Минимална гаранција од две године или 8700 сати рада након ремонта у зависности шта ће бити раније.

- Гарантни рок почиње након потисивања записника о предаји опреме са ремонта, након завршеног пробног рада.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прихватање услова Техничког задатка | Изјава понуђача |
| 2. | Минимум три референце за ремонт вишестепених вертикалних пумпи произвођача Јастребац у последње три године | Изјава понуђача са навођењем обима посла |
| 3. | Понуђач мора да поседује испитну станицу за тестирање параметара пумпе након извршеног ремонта (према стандарду ISO9906) | Извештај о испитивањима мерне опреме и њихове сертификате-атесте од установа које су за то овлашћене |
| 4. | Понуђач мора да организује пословање у складу са важећим стандардима ISO9001 | Копије сертификата |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| Р.б. | Опис позиције | Ј.М. | Количина | Јединична цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГА1005 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт пумпе | Ком | 2 |  |  |
| 1.2 | Делови за ремонт (меки заптивачи, радна кола, вратила, лежајеви) | Сет | 2 |  |  |
| 1.3 | Испитивање параметара пумпе у испитној станици са израдом радних крива | Kom | 2 |  |  |
| ГА1006 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт пумпе | Ком | 2 |  |  |
| 2.2 | Делови за ремонт (меки заптивачи, радна кола, вратила, лежајеви) | Сет | 2 |  |  |
| 2.3 | Испитивање параметара пумпе у испитној станици са израдом радних крива | Kom | 2 |  |  |
| ГА1007 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт пумпе | Ком | 2 |  |  |
| 3.2 | Делови за ремонт (меки заптивачи, радна кола, вратила, лежајеви) | Сет | 2 |  |  |
| 3.3 | Испитивање параметара пумпе у испитној станици са израдом радних крива | Kom | 2 |  |  |
| ГА1008 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт пумпе | Ком | 2 |  |  |
| 4.2 | Делови за ремонт (меки заптивачи, радна кола, вратила, лежајеви) | Сет | 2 |  |  |
| 4.3 | Испитивање параметара пумпе у испитној станици са израдом радних крива | Kom | 2 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

- HSE

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АНГАЖОВАЊЕ СЕРВИСЕРА | 521314 | Одржавање остале ротационе опреме | С |

Напомена:

Лице одговорно за надзор / контролу уговорног документа је: Предраг Здравковић, Водећи инжењер за планирање и превентивно одржавање РО на ГП1 и Манипулацији.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Зоран Станковић.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.