|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Израда техничке документације - планова превентивних мера у складу за ЗПИ |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, Департман за инжењеринг |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	6

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	6

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	6

14.	ГАРАНТНИ РОК	7

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

17.	HSE	7

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	8

20.	ПРИЛОЗИ	9

21.	УСАГЛАШИВАЧИ – DiNIS	9

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.1 Технички задатак за услугу израде дела техничке документације |  |
| --- | --- |
| Услуга израде техничке документације или дела техничке документације је обавеза: | Понуђач |
| Услуга за исходовање свих неопходних техничких услова, сагласности и дозвола је обавеза: | Наручилац |
| Трошкове свих такси за исходовање техничких услова, сагласности и дозвола сноси: | Наручилац |
| Наручилац услуге поседује податке из одговарајуће просторне и урбанистичке планске документације: | Да |
| Наручилац услуге поседује податке, постојеће подлоге, или осталу техничку документацију која ће бити достављена Понуђачу на увид: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка је набавка услуге КООРДИНАТОРА У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, а у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. Гласник РС", бр.14/2009, 95/2010, 98/2018, 35/2023 – др. закон и 76/2024)

Израда документа ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

За :

ЛОТ 1: ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ДЕПОНИЈЕ ИСПЛАКЕ НОВО МИЛОШЕВО на локацији Општина Нови Бечеј КП.БР 12398 КО Ново Милошево

ЛОТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ПРОДУВАВАЊЕ МЕРНИХ МЕРА НА РЕКТОРСКО РЕГЕНЕРАТОРСКОЈ СЕКЦИЈИ S-2300  У РНП

ЛОТ 3: ИЗРАДА ПЛАНОВА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА за пројекте који су у фази израде или за тек треба да се раде а за које у овом моменту немамо конкретан обим посла за уговарање

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ЛОТ 1

Постојећи објекат Депоније је смештен на локацији „ЈАРОШ“ на катастарској парцели бр. 12398 КО. Ново Милошево, општина Нови Бечеј. Где је изграђена депонија исплаке за депоновање рударског отпада -исплаке. На постојећој депонији постоји 17 касета од којиј је 5 рекултивисано а преостале у употреби.

Планирана је доградња постојеће депоније за још 4 касете укупне запремине око 66 000 м3

ЛОТ 2

Постројење за каталитички крекинг у флуидизованом слоју катализатора FCC, S-2300 u РНП, Блок 6 K.P. 3559, Strit 2 K.P.3560, Blok 3 K.P. 3561/1, Avenija D 3563, Blok 22 K.P.3566 i Strit 2 K.P.3567 K.O. Vojlovica

Пројектом реконструкције предвиђено је довођење линије природног гаса за систем продувавања мерних места са мерно-редукционе станице S-9950.

Новопројектована линија природног гаса избада се из постојећег колекторског цевовода 6“-NG-230-0012-01-A01F00C–NI и предвиђено је да буде димензије DN 50 (2“-NG-230-0012-10-A01F00C–NI) и даље се води ка постројењу S-2300 цевним мостом JA-23004, затим цевним мостом помоћних флуида бакље и заосталих цевовода из сулфолана, до улаза у постројење , S-2300/2500, а затим цевним мостом постројења  S-2300/2500 до постојеће пакетне јединице  FF-2301, где се прикључује на линију  2“-FG-23-0104-A2AB-ST унутар S-2300.

На новопројектованом цевоводу предвиђена је уградња „vortex“ мерила помоћу којег би се пратила потрошња само природног гаса за продувавање мерних места.

Предвиђена је и замена постојећег регулационог вентила 224-PV-002B димензије 3“, новим димензије 4“ (TP-06).

ЛОТ 3

Са понуђачем са којим буде закључен уговор, за сваки појединачни задатак, биће упућен позив за доставу понуде који ће садржати конкретан пројектни задатак и прелиминарни гантограм активности.

Након упознавања са постојећом техничком документацијом понуђач доставља понуду у року од 5 (пет) радних дана која садржи:

•	Структуру цене – потребан број сати за извршење посла са јединичном ценом човек/сат;

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | НЕ |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Услуге које су предмет овог Техничког задатка, Извршилац услуге треба да врши у складу са важећим законским и подзаконским прописима РС, из области:

- Заштите здравља и безбедности на раду

- Планирања и изградње

- Заштите од пожара;

- Заштите животне средине;

и у складу са важећим:

- Стандардима и техничким норматива (SRPS, ISO, ISA, ANSI i EN који су примењиви на предмет израде ПТД, а који су усаглашени са Наручиоцем);

- Стандардима, правилницима, упутствима и другим нормативно-методолошким докумената “НИС” а.д. Нови Сад,

уз обавезну примену најрационалнијих и најфункционалнијих решења у складу са правилима струке и најбоље инжењерске праксе.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим израде техничке документације обухвата:

Техничка документација се израђује у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. Гласник РС",бр. 14/2009, 95/2010, 98/2018, 35/2023 – др. закон и  76/2024), као и  другим законским и подзаконским актима.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Уколико је Понуђач конкурисао за израду техничке документације и потписао Уговор, мора имати кадровски потенцијал и организационе способности доказује потписаном и овереном Изјавом од стране овлашћеног лица

Уколико понуђач у току важења појединачног уговора изгуби било коју од референци и/или лиценци и услова на основу којих се квалификовао, Наручилац има право да раскине појединачни уговор.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Обавезе Наручиоца

Обавезе Наручиоца су да:

- Именује једно одговорно лице (Руководилац пројекта) преко кога ће ићи целокупна комуникација са Извршиоцем.

- Достави Извршиоцу услуге све расположиве подлоге, податке и документацију за локацију и објекат који су предмет израде ТД;

- Изврши увођење Извршиоца услуге у посао, уз израду Записника, који се обостранo потписује;

- Извршиоцу услуге обезбеди приступ локацији и објектима у циљу увида у постојеће стање,  извођења пројектно-истраживачких радова и прикупљања сви неопходних подлога за израду ТД;

- Да благовремено преузме радње од значаја за реализацију предметне услуге у складу са потребама посла, као и да благовремено достави Извршиоцу расположиве подлоге, податке и потребну документацију за реализацију предметне услуге;

- Комуникацију са Извршиоцем у току вршења предметне услуге благовремено организује и врши на начин којим се обезбеђује ефикасна реализација услуге.

Остала права и обавезе Наручиоца дефинисана су Уговором.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Обавезе Извршиоца

Извршилац је у обавези да израду техничке документације или дела техничке документације:

- Именује једно одговорно лице преко кога ће ићи целокупна комуникација са Наручиоцем.

- Понуду за активности које су предвиђене овим техничким задатком, формира према појединачном захтеву Наручиоца и пројектном задатку, увидом у услове на терену и у складу са добром инжењерском праксом.

- Пажљиво проучи све достављене подлоге и податке од стране Наручиоца, да оцени њихову ваљаност и да их уз евентуалне примедбе, измене и допуне обради и имплементира као део пројектне документације. У случају да неки подаци потребни за пројектовање недостају, Извршилац услуге је дужан да их прикупи непосредним увидом на лицу места.

- Сноси одговорност за рокове реализације контролних тачака.

- Уколико нису испуњени рокови из контролних тачака, достави нови динамички план (гантограм) са образложењем зашто је дошло до кашњења и како да се надокнади изгубљено време (уколико је могуће).

- Доставља писане извештаје о изради техничке документације на посебан захтев Наручиоца у договореној форми.

- Присуствује састанцима за израду техничке документације у циљу упознавања Наручиоца са током израде и контролом до тада израђене техничке документације.

- Присуствује техничкој контроли техничке документације и на захтев изврши презентацију пројекта и примењених техничких решења. За примењена техничка решења потребно је дати и економско образложење.

- Изради предметну ТД у складу са важећом законском регулативом.

- Изради предметну ТД у обиму, форми и квалитету који тражи Наручилац.

- Приликом извођена радова по израђеној техничкој документацији, даје одговоре на питања (додатна појашњења, сагласности на измену, сагласност на набавку материјала и опреме, итд. …) у захтеваном року.

- За подизвођача ангажује фирме које су регистроване за конкретну врсту посла и које поседују одговарајуће лиценце / овлашћења / акредитације у складу са Законом.

- Извршилац се мора придржавати техничких података/захтева добијених од Наручиоца. Исте је дужан да поново провери и после провере прихвати или образложено одбије.

- Предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама закона, прописима, правилницима и процедурама који се примењују у Републици Србији као и да предузима све друге мере о унутрашњем реду на локацији рада и важеће законске регулативе и подзаконске акте из области заштите животне средине.

- Надокнади штете на објекту које проузрокује својом кривицом.

Остала права и обавезе Извршиоца су регулисана Уговором.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Почетак пружања услуге врши ће се након потписивања записника и увођења Извршиоца у посао.

Увођење Извршиоца услуге у посао врши се уз обавезну израду „Записника о увођењу у посао“ који потписују Извршилац и Наручилац. Записником се констатује да ли је Наручилац доставио све податке који су наведени у Техничком/Пројектном задатку, а који су неопходни за почетак вршења услуге.

Од дана увођења Извршиоца услуге у посао од стране Наручиоца, почиње да тече уговорени рок за реализацију услуге.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рокови за пружање услуга израде техничке документације (ТД) је до 20 календарских дана од момента увођења у посао, за сваки од ЛОТ-ова појединачно.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета израде документације вршиће се интерном контролом од стране Наручиоца услуге.

Унутрашња контрола врши се по основи квалитета и степена готовости (рокова). Обавља се у току израде техничке документације и по њеном завршетку. Унутрашњу контролу обављају одговарајуће стручне службе НТЦ Департман за инжењеринг.

Извршилац је обавезан да поступи по примедбама унутрашње контроле.

Коначна техничка документација доставља се Наручиоцу после отклоњених примедби унутрашње контроле у захтеваном броју примерака у штампаној и електронској форми (едитабини и .pdf формат) у програмима који користи НТЦ Департман за пројектовање инфраструктуре

Достављена ТД подлеже Интерној техничкој контроли (ИТК) коју организује Инвеститор / Наручилац;

Комисија за ИТК има задатак да у року од 7 (седам) календарских дана од дана предаје ТД од стране Извршиоца услуге, изврши контролу израђене ТД уз израду Извештаја о извршеној контроли.

Извршилац услуге је дужан да у року од 7 (седам) календарских дана од дана достављања Извештаја о техничкој контроли (ИТК), отклони све недостатке констатоване у Извештају, односно да поступи по захтевима и примедбама чланова Комисије.

Након извршених исправки по примедбама, Комисија даје коначну сагласност на израђену ТД потписивањем документа „Извештај о отклањању примедби“.

Након потписивања документа „Извештај о отклањању примедби“, Извршилац услуге доставља Наручиоцу коначну верзију ТД.

Извршилац је обавезан, да по предаји техничке документације, одбрани пројекат, уколико се одбрана захтева од стране Наручиоца.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац услуге је у обавези да:

- Доставља извештаје у форми Записника или у форми коју дефинише Наручилац. Кроз извештавање Извршилац доставља динамику реализације, техничка питања и техничку проблематику са давањем предлога техничког решења на исто;

- Извештавање врши на недељном нивоу или на посебан захтев Наручиоца;

- По захтеву Наручиоца, достави и ванредне извештаје о статусу израде ТД, односно статусу техничке контроле.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге врши се у складу са појединачним захтевом и то:

- Записником о извршеној услузи, а који је обострано потписан и представља основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације која је наведена у  појединачном техничком задатку;

- Уз Реверс у складу са траженим бројем примерака према појединачном ТЗ (у папирној форми и електронској верзији) преда на квантитативну контролу;

- Након обављене техничке контроле ТД, доставља се потписан Записник о извршеној услузи, а који је основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације сваког појединачног техничког задатка;

Након добијања потребних сагласности и акта за извођење радова према предметној ТД, Извршиоц  обавештава Наручиоца о прибављеним сагласностима и акту за извођење радова, који уз потписан Записник о извршеној услузи је основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације сваког појединачног техничког задатка.

# ГАРАНТНИ РОК

Извршилац услуге је у обавези да по захтеву Наручиоца за отклањање недостатка у гарантном року, а током реализације пројекта Наручиоца, даје одговоре на питања (додатна техничка појашњења, достављање измене техничких решења или сагласност на измену) у најкраћем могућем року, који не може бити дужи од 72h, а на специјалне и хитне захтеве не дуже од 24h.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понућач мора имати запосленог инжењера са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за пројектовање | Копија уверења |

Понуђачи треба да поседују висок техничко-технолошки ниво израде документације и да задовољавају „квалификационе критеријуме“

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Понуђач је у обавези да понуди сва три ЛОТ-а:

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА за ЛОТ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције и списак тема | Јед мере | Количина | Јединична цена РСД |
| 1. | Израда ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ДЕПОНИЈЕ ИСПЛАКЕ НОВО МИЛОШЕВО | компл. | 1 |  |

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА за ЛОТ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције и списак тема | Јед мере | Количина | Јединична цена РСД |
| 2. | Израда ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ПРОДУВАВАЊЕ МЕРНИХ МЕРА НА РЕКТОРСКО РЕГЕНЕРАТОРСКОЈ СЕКЦИЈИ S-2300 У РНП | компл. | 1 |  |

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА за ЛОТ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције и списак тема | Јед мере | Оквирна количина | Јединична цена РСД |
| 3. | Израда ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА ПРОЈЕКАТ у складу са садржајем дефинисаним релевантним прописом. | Човек / сат | 800 |  |

# HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације (пројектовање) | 511000 | Пројектно истраживачки радови | Низак ризик (Н) |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Низак ризик (Н);

17.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице за ЛОТ 1 (ЈОЛ) је: Зоран Дојчиновић, Руководилац пројекта

Једино одговорно лице за ЛОТ 2 (ЈОЛ) је: Горица Тошић, Руководилац пројекта

Једино одговорно лице за ЛОТ 3 (ЈОЛ) је: Томислав Русић, Руководилас службе за планирање и контролу

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Милош Младеновић, Руководилац HSE

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

# УСАГЛАШИВАЧИ – DiNIS