|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Набавке услуге геодетских послова за потребе пројеката које реализује Департман за капиталну изградњу у Блоку истраживање и производња |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок истраживање и производња |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	2

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ Наручилац је у обавези да:	2

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	3

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	3

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

14.	ГАРАНТНИ РОК	4

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	4

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

17.	HSE	5

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	11

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	11

20.	ПРИЛОЗИ	11

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	12

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Набавка услуге за геодетско праћење радова на пројектима које реализује Департман за капиталну изградњу, на свим пољима НИС а.д.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Комплетна услуга ће се радити према Закону о Државном премеру и катастру, као и свим осталим законским и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Приликом извођења радова Извођач је обавезан да се придржава техничких прописа за ту врсту радова, од интерних у НИС а.д., до државних, уз доследну примену прописа из области безбедности у здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Врста услуге у места извршења наведена су у прилогу 1 овог документа.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Лиценца за рад коју издаје РГЗ;

- Најмање лиценца другог или вишег реда за запосленог;

- Најмање три запослена геодетске струке од којих минимално један поседује геодетску лиценцу другог или вишег реда;

- Техничка опрема: минимум једна тотална станица, ГПС ровер, дигитални нивелир и трагач подземних инсталиција, све у власништву Понуђача. За наведену опрему, осим трагача, потребно је доставити Уверења о еталонирању.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 
Наручилац је у обавези да:

- Изврши увођење Извршиоца услуге у посао, уз израду записника који се обострано потписује;

- Извршиоцу услуге обезбеди приступ локацији и објектима у циљу неометаног извођења геодетских радова на терену;

- Да у складу са СД-09.01.21 Управљање Извођачима са аспекта ХСЕ, изради План ХСЕ активности. Контролише примену истог и да се придржава свих одредби наведеног стандарда;

- Да, пре било каквих активности, организује уводну ХСЕ обуку за извођаче и одобри радове преко система Дозвола за рад у складу са Законом о безбедности и заштити здравља на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005) и са УП-09.01.14-010 Систем дозвола за рад и високо ризичне активности, све пре реализације уговорених радова за све активности за које је неопходна ДЗР.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Предаја Елабората геодетских радова, у складу са правилником надлежног катастра;

- Одређивање одговорног лица испред Извршиоца које је одговорно за комуникацију;

- Приликом извођења геодетских радова, на локацијама Наручиоца, користи комплетну ЛЗО, да се придржава свих техничких прописа из области безбедности и заштите на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине;

- Пажљиво проучи све достављене подлоге и податке од стране Наручиоца, да оцени њихову тачност и да их уз евентуалне примедбе, измени, допуни, обради и користи у даљем раду;

- Приликом извођења радова, Извођач радова је у обавези да користи комплетну ЛЗО-заштитно одело (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну антистатик обућу, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу ЛЗО у зависности од ризика на радном месту. Контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС, током извођења радова ће врштити Сектор за ХСЕ и именовано лице за надзор извођача, са аспекта ХСЕ. Пре почетка пружања услуге, обавезно је испунити све захтеве из УП-09.01.21-001, за утврђени ниво ризика уговорног документа;

- Испоставља фактуре за напалту уговорених услуга, а према техничким задацима добијених од наручиоца.

- Извршилац услуге дужан је да се одазове позиву Наручиоца (упућен телефоном или писаним мејлом), на заказано време изађе на задату локацију, изврши геодетске радове и о томе адекватно извести Наручиоца услуге. Позив извршиоцу се упућује најмање два дана раније, а у хитним и непланираним ситуацијама, упућује се данас за сутра.

- Уколико се Извршилац не одазове позиву Наручиоца, а нарочито у хитним ситуацијама, и на задато време не изађе на задату локацију, изриче му се опомена пред раскид уговора. Ако се наведена грешка понови два пута и после изречене две опомене, Наручилац има право да покрене поступак за раскид уговора.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

- Почетак пружања услуге ће се вршити након потписаног Уговора;

- Увођење Извршиоца услуге у посао врши се уз обавезну израду Записника о увођењу у посао (обострано потписан). Од дана увођења Извршиоца услуге у посао од стране Наручиоца, почиње да тече уговорени рок за реализацију;

- Сви запослени Извршиоца услуге, који учествују на реализацији услуге, морају проћи уводну ХСЕ обуку.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Наручилац и Извршилац закључују Кровни уговор на буџетску вредност.

- Количине у уговору су оријентационе, а стварне потребе Наручилац ће исказиавти кроз појединачне налоге за рад.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

- Извршилац је дужан да геодетско снимање подзмених инсталација снима пре затрпавања, а по позиву Наручиоца;

- Извршилац је дужан да страе, затрпане подземне инсталације открива трагачем и да њихово откривање потврди контролиним шлицовањем, у присуству Наручиоца.

- Извршилац је дужан да након снимања изради елаборат геодетских радова у року од 10 радних дана, преда надлежном катастру, добије потврду о предаји елабората коју обавезно прилаже Наручиоцу уз две копије елабората геодетских радова (дигитална форма-на ЦДу);

- Извршилац је дужан да радове изводи у складу са Законом о државном премеру и Правилником о катастру водова.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

- Пре почетка радова, потребно је да Извршилац потврди да му је јасан постављени задатак;

- У току извођења радова, Извршилац је дужан да свакодневно води дневник са попуњеним количинама за тај дан;

- Уколико се укаже потреба за ванредним извештајем, Извршилац је дужан исти да достави.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

- Елаборат геодетских радова предствља доказ о извршеним геодетским радовима;

- Извршилац је дужан да пре предаје Елабората, донесе исти на увид и преглед Наручиоцу, и након евентуалних отклоњених примедби, исти преда надлежном катастру;

- Извршилац је дужан, да у року од пет дана од дана предаје елабората надлежном катастру, исти достави Наручиоцу, у два примерка, у дигиталној форми (заједно са потврдом о предаји елабората).

# ГАРАНТНИ РОК

- Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од две године. Гарантни рок почиње да тече од дана предаје елабората геодетских радова катастру;

- У гарантном року у случају грешке или неправилности и примедбе од катастра, Извшилац ће израдити техничку исправку, и исту доставити Наручиоцу.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потврда да је понуђач урадио најмње 50 елабората геодетских мерења или 50 км снимљених водова у периоду од 2022. до 2025. | Потврде о предаји елабората или доказ о снимљеним водовима |
| 2. | Позитивне препоруке – минимум две потврде, од различитих инвеститора, на снимању, обележавању и откривању подезмних инсталација | Потписана и печатирана изјава инвеститора о квалитетној релаизацији геодетских радова на обележавању, снимању и откривању подзмених инсталација |
| 3. | Лиценца за рад за геодетску фирму, коју издаје РГЗ | Фотокопија лиценце |
| 4. | Најмање три запослена и лиценца другог или вишег реда за најмање једног запосленог | МА образац Фотокопија лиценце |
| 5. | Минимална техничка опрема: 1 тотална станица, 1 гпс ровер, 1 нивелир, 1 трагач подземних инсталација, све у својини извођача (не закуп или уговор о изнајмљивању) | Уверења о еталонирању (за трагач рачун о куповини) |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Геодетско снимање објеката са израдом елабората за потребе уписа у катастар непокретности | објекат | 30 |  |  |
| 2. | Геодетско снимање и израда катастарско-топографског плана | m2 | 20.000 |  |  |
| 3. | Геодетско обележавање водова | m | 150.000 |  |  |
| 4. | Геодетско снимање откопаних подземних и надземних водова, са израдом и предајом елабората геодетских радова, у надлежни катастар | m | 150.000 |  |  |
| 5. | Откривање подземних инсталација трагачем и снимање, са израдом и предајом елабората геодетских радова у надлежни катастар | m | 80.000 |  |  |
| 6. | Геодетско снимање и мерење радова са рачунањем количина и израда елабората за потребе обрачуна и контроле ситуација извођача радова | Позиција | 200 |  |  |
| 7. | Геодетски снимак темеља, бушотине, приступног пута, платоа и ограде | Позиција | 1200 |  |  |
| 8. | Праћење вертикалности објеката | Објекат | 30 |  |  |
| 9. | Испитавање слегања објеката | Објекат | 30 |  |  |
| 10. | Снимање дроном и израда ортофото снимка | Објекат | 20 |  |  |
| 11. | Остали послови | Дан | 100 |  |  |
| 12. | Дневно ангажовање геодетског стручњака за све врсте геодетских радова на свим пољима НИС а.д. | Дан | 480 |  |  |
| 13. | Дневно ангажовање геодетског стручњака за све врсте геодетских радова на свим пољима НИС а.д. - одговор на захтев "Данас за данас" | Дан | 100 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

# HSE

## 17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодетске услуге | 522000 | Изградња/реконструкција објеката | низак (Н) |

      - Низак ризик (Н);

## 17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Никола Ђурић, специјалиста за геодетске послове

Лица за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ), у зависности од територије на којој се реализују активности, су:

      - За Погон Северни Банат: Владимир Панић и Никола Пилиповић, Експерти за БЗР и ЗОП

      - За Погон Средњи Банат: Ивана Микичић и Вељко Кувељић, Експерти за БЗР и ЗОП

      - За Погон ПИТНИГ: Душан Јарић, Срђан Зељковић, Срђан Вујовић. Мирослав Сентиванац, Експерти за БЗР и ЗОП

## 17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

## 17.4 HSE захтеви и обавезе извођача – запослених извођача који ће изводити физичке радове/уговорене активности на локацијама Блока „Истраживање и производња“:

### Документација извођача

Понуђач мора проћи процедуру НЅЕ квалификације у НИС а.д. Нови Сад најкасније пре почетка реализације активности на локацијама.

Представник извођача, пре почетка активности, најкасније на уводном радном састанку, за своје запослене који ће обављати уговорене активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“ обавезан је доставити НЅЕ лицу следеће:

- Списак запослених,

- Образац 6,

- Образац М-А,

- Лекарска уверења (ако су радна места са повећаним ризиком),

- Картон задужења личне заштитне опреме

- Атести/сертификати за запослене ако рукују опремом за рад,

- Закључак Акта о процени ризика,

- Списак опреме коју планирају да користе,

- Стручни налаз о исправности опреме за рад (за опрему која подлеже периодичном прегледу),

Наручилац услуге (ЈОЛ) ће иницирати уводну НЅЕ обуку за сва ангажована лица извођача која ће обављати уговорене активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“. Уводну НЅЕ обуку, на иницијативу наручиоца, ће реализовати Сектор за НЅЕ.

Сви запослени извођача који обављају активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“ морају се одазвати уводној НЅЕ обуци. По завршеној обуци сваком запосленом извођача биће додељена картица извођача коју је обавезан увек носити са собом.

Уколико је утврђени ниво ризика реализације услуге средњи или висок, пре вршења уводне обуке извођача, неопходно је израдити и потписати план HSE активности који израђују заједно извођач и наручилац услуге.

Пре почетка извођења радова, извођач је у обавези да изради План за хитно медицинско реаговање за сваки појединачан објекат/локацију где изводи радове (у даљем тексту ПХМР) на обрасцу наручиоца услуге. Запослени извођача који су на радним местима са повећаним ризиком морају имати положену напредну обуку из пружања прве помоћи. Односно морају имати најмање 10% запослених у свакој радној смени на објекту оспособљене за пружање прве помоћи, што се потврђује Уверењем. На месту извођења радова морају се обезбедити средства за пружање прве помоћи одговарајуће количине,  у зависности од броја ангажованих лица.

### Лична, специјална, колективна заштитна опрема извођача

У случају реализације услуге на производним локацијама Блока, извођач радова је у обавези да користи комплетну личну заштитну опрему (у даљем тексту ЛЗО) – заштитно одело у антистатик изведби (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну обућу у антистатик изведби, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу личну, специјалну или колективну заштитну опрему у зависности од ризика на месту рада. Сву стандардну, колективну и специјалну ЛЗО извођач обезбеђује за своје запослене о свом трошку.

У случају обављања активности на необезбеђеној висини (радне активности које се обављају на висини изнад 1,80 m од чврсте подлоге, где радни простор није заштићен од пада са висине, укључујући и активности приликом рада на мердевинама уколико је ослонац ногу запослених на висини изнад 1,80 m од подлоге и пењање/силажење са необезбеђене висине), извођач мора примењивати ЛЗО за заштиту од пада са дуплим качењем, односно у сваком тренутку мора бити везан на одговарајуће сидриште. Конфигурација опреме за заштиту од пада мора бити таква да се у случају пада спречи контакт са тлом. ЛЗО за заштиту од пада мора имати све потребне важеће сертификате.

У случају да се при обављању активности на необезбеђеној висини користи опрема за позиционирање, конфигурација опреме мора бити таква да спречи/искључи могућност померања запосленог ван граница радне позиције/радне платформе, односно да спречи  могућност да запослени нађе на позицији где постоји ризик од пада са висине.

У случају рада при којем је могућа појава опасних гасова (гасови и паре који производе експлозивне зоне или хемијске штетности), у просторима угроженим од опасних гасова или недостатка кисеоника (рад у затвореном простору), сваки запослени извођача обавезан је са собом носити преносни детектор гаса (у даљем тексту ПДГ) преко заштитне одеће, у висини груди. ПДГ извођач обезбеђује за своје запослене о свом трошку. ПДГ мора бити калибрисан, о чему мора постојати запис. ПДГ мора бити стално укључен док је запослени у зони опасних гасова, и мора бити опремљен најмање сензорима за мерење концентрација H2S (граница аларма мора бити подешена на 2.1ppm), VoC сензором, LEL (граница аларма мора бити подешена на 10% од доње границе експлозивности) као и  сензором за мерење концентрације кисеоника. Поред ПДГ запослени који борави у наведеним зонама мора са собом носити филтер маску за заштиту дисајних органа са одговарајућим филтерима (најмање ABEK 2P3), маска се носи са собом у приправности,  а у случају оглашавања аларма на ПДГ одмах се употребљава. При раду у затвореном простору или ископима дубљим од 2m обавезна је употреба изолационог апарата у складу са мерама прописаним у дозволи за рад. Сваки запослени извођача мора бити обучен да користи наведену опрему (преносни детектор гаса, изолациони апарат, филтер маску и за сву другу опрему и средства која користи током реализације активности) о чему извођач мора поседовати запис.

### Опрема извођача

За реализацију услуге извођач мора користи исправне машине, уређаје, опрему и ручни алата на електро погон која поседује одговарајуће стручне налазе издате од овлашћених институција у РС, а који доказују безбедност за њихову употребу и која поседује интерне записе извођача, којима се доказује периодика њихове интерне контроле.  За ручни алат на електрични погон, преносне електричне уређаје, дизалице и средства за везивање и преношење терета обавезна је примена колор кода од стране извођача. Изабрана боја за означавање колор кодом мора одговарати актуелној боји дефинисаној за текући квартал у Блоку наручиоцу:

| Квартал | Боја |
| --- | --- |
| Први (јануар, фебруар, март) | Бела (WHITE) |
| Други (април, мај, јун) | Жута (YELLOW) |
| Трећи (јул, август, септембар) | Плава (BLUE) |
| Четврти (октобар, новембар, децембар) | Наранџаста (ORANGE) |

За скеле/ платформе/мердевине постављају се одговарајуће ознаке за обележавање скела/платформи/мердевина. Боје ознака се додељују у складу са табелом испод.

| Табела – Ознаке за обележавање скела/платформи/лестви Статус: | Боја |
| --- | --- |
| Одговара захтевима, безбедно за употребу | Зелена (GREEN) |
| Не одговара захтевима, забрањена употреба/ небезбедно за рад/ у фази монтаже/ није прегледана | Црвена (RED) |

У случају обављања активности у зонама експлозивности сва опрема извођача на електрични погон и средства која могу изазвати варницу морају бити изведбе која одговара зони експлозивности у којој се користе. У ту сврху извођач мора обезбедити одговарајуће Еx сертификате за коришћену опрему, издате од стране овлашћених институција у РС.

### Понашање извођача

Извођач и наручилац услуге (ЈОЛ) обавезни су свој долазак на оперативну локацију благовремено најавити линијском руководиоцу одговорном за локацију као и НЅЕ лицу одговорном за локацију.

Извођач током вршења услуге на производној локацији не сме ометати процес рада Наручиоца, као ни извођење радова других извршилаца, осим ако у плану НЅЕ активности није другачије дефинисано, односно ако је извршена синхронизација свих симултаних операција на локацији рада.

Извођач током вршења услуге одржава зону радова у чистом и безбедном стању а након рада враћа је у првобитно стање. По завршетку активности обавезан је сав непотребан материјал и отпад уклонити и за собом оставити чисто место рада/локацију.

Извођач је обавезан обуставити вршење активности ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објекту, било које врсте а у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др. О томе мора одмах обавестити техничко лице наручиоца задужено за управљање уговореном обавезом – ЈОЛ-а.

### Високоризичне активности извођача

Наручилац услуге (ЈОЛ) обавезан је, у случају потребе, извршиоцу обезбеди дозволу за рад у складу са UP-09.01.14-010 Систем дозвола за рад и високоризичне активности.

За обављање високоризичних активности извођач је обавезан затражити/прибавити одговарајућу дозволу за рад (ДЗР) у складу са UP-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне радне активности. У НИС а. д. Нови Сад је препознато следећих 7 категорија високо ризичних активности за које је обавезна ДЗР:

- Активности у зонама где је могућа појава запаљивих (Ех зонама) и/или токсичних гасова - обухватају активности које подразумевају употребу алата, мерне опреме, електронске или опреме без електричног напајања, постављање или уклањање делова опреме и сл. , а изводе се у зонама у којима постоји опасност од појаве смеша ваздуха и запаљивих материја у облику гасова, паре, магле или прашине (односно где постоји ризик од појаве експлозије или пожара) и/или појаве токсичних гасова који могу имати штетан утицај на организам човека.

- Рад у затвореном простору - подразумева улазак и рад у ЗП под атмосферским притиском, а који није предвиђен и намењен првенствено као место рада и који потенцијално садржи опасности по безбедност и здравље извршилаца радова. Ископи дубљи од 2m се такође третирају као затворени простор.

- Рад на висини - подразумева радне активности које се обављају на висини изнад 1,80m од чврсте подлоге, где радни простор није заштићен од пада са висине, укључујући и активности приликом рада на мердевинама уколико је ослонац ногу запослених на висини изнад 1,80m од подлоге.

- Послови копања и ископавања - обухватају сва ископавања и бушења тла дубља од 1m, као и сва копања, ископавања и бушења дубља од 30cm уколико постоји сумња или могућност да се испод површине налазе енергетске, комуникационе или друге инсталације и/или уколико се користи грађевинска механизација, изузев израде бушотине на основу Упрошћеног рударског пројекта (УРП).

- Механизовано подизање и премештање терета - обухвата следеће случајеве манипулације теретом:

  - преношење изнад друге опреме и инсталација;

  - употреба две или више дизалице истовремено за подизање истог терета (симултана операција);

  - у случају преклапања манипулативног простора 2 дизалице;

  - тежина терета премашује 5t (2t у Блоку Прерада) или 65% носивости дизалице

  - непосредна близина проводника ниско/средње и високонапонских мрежа;

  - непосредна близина ископа/канала/воде;

  - терет је категорисан као опасан терет.

- Топли послови - подразумевају следеће активности које се обављају ван сталних места заваривања:

  - послове заваривања при којима се користи висока температура;

  - сечење које производи високу температуру, односно масивно варничење;

  - послове брушења који производе високу температуру односно масивно варничење;

  - послове лемљења; послове који захтевају употребу отвореног пламена (употреба лет-лампе и сл.).

- Радови у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, као и радове на инсталацијама и опреми под напоном (високи и ниски) – подразумевају улазак и радове у високонапонским постројењима која су у власништву Друштва, радове у близини водова под високим напоном, као и радове на инсталацијама и опреми под високом и ниским напоном.

Пре започињања радова, руководилац радова на основу израђене процене/анализе ризика (ЈЅА) од стране линијског руководиоца и утврђене потребе за издавањем ДЗР, попуњава први део „Захтев за издавање ДЗР“ у одговарајућој ДЗР, где јасно дефинише све потребне елементе: назив компаније извођача, датум подношења захтева, планирано време почетка и завршетка радова, кратак опис послова, опрему за рад коју ће користити, тачну локацију извођења радова (позицију рада, ознаку опреме), „Број ДЗР“ и идентификациони број одговарајуће процене/анализе ризика („Број ЈЅА“).

Руководилац радова такође означава/маркира понуђене високо ризичне активности за које подноси захтев за издавање ДЗР и својим потписом потврђује стручну оспособљеност и здравствену способност извршилаца радова за обављање предметне активности.

Попуњен и потписан први део ДЗР, руководилац радова предаје Издаваоцу ДЗР. ДЗР се налази у форми нумерисаног блока или се штампа у 2 примерка. Такође, ДЗР је могуће издати и преко софтверске апликације „IBM Maximo“.

Након прописивања мера за контролу ризика, руководилац радова својим потписом на ДЗР потврђује да прихвата прописане мере за контролу ризика. Руководилац радова мора да упозна извршиоце радова са мерама дефинисаним у ДЗР и да их спроводи током извођења радова.

Сви извршиоци радова потписују Списак извршилаца радова чиме потврђују да су упознати са мерама контроле ризика дефинисаним у ДЗР. Извршиоци радова морају да примењују дефинисане мере приликом извођења радова.

Руководилац радова мора бити присутан на месту обављања активности сво време током вршења високо ризичне активности.

Оригинал ДЗР се чува на месту непосредног извођења активности сво време током трајања радова за које је ДЗР издата.

Реализација контроле примене мера у ДЗР уколико високо ризичну активност изводе извођачи радова врши се на следећи начин:

| Лица одговорна за контролу ДЗР | Динамика контроле | Извршилац | Улоге и одговорности |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководилац радова извођача | Стална | Извођач | Лице Извођача радова именовано у ДЗР које је одговорно за извршење и безбедно обављање одређене радне активности, односно примену и контролу примене мера дефинисаних у ЈЅА/ДЗР. Руководилац радова мора бити стално присутан на месту обављања високо ризичне активности. |
| Лице за контролу примене мера у ДЗР Друштва* * Изузетак је именовање Лица за контролу примене мера од стране Извођача радова у случају издавања SA-09.01.14-030: Дозволе за радове у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, у складу са дефинисаним Планом НЅЕ активности ( Тачка 3. овог Упутства) | Повремена или стална - Дефинише се у ДЗР у зависности од процене ризика | Запослени Друштва | Запослени Друштва именован у ДЗР који врши контролу примене мера које су дефинисане у ЈSА/ ДЗР ( домаћин локације/руководилац објекта, Лице за БРВ - у случају радова на висини, Издавалац ДЗР, Давалац коначног одобрења, Лице за НЅЕ ОД, оператер и др ) Обавезно је именовање представника домаћина локације за Лице за контролу примене мера.* * У случају издавања SA-09.01.14-030: Дозволе за радове у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, уколико је Уговором/ Планом НЅЕ активности дефинисана обавеза издавања ДЗР од стране Извођача радова, Лице за контролу примене мера у ДЗР је Извођач радова у складу са дефинисаним Планом НЅЕ активности (у складу са Тачком 3 овог Упутства). |
| Лице за НЅЕ Извођача радова | потреба и динамика дефинише у ДЗР, у зависности од процене ризика | Извођач | НЅЕ лице извођача радова. Потреба се дефинише се у ДЗР у зависности од процене ризика. |
| Лице за мониторинг* атмосфере Извођача И/ ИЛИ Лице за мониторинг Друштва * код опасних радова са гасом | Мониторинг се врши континуирано, а динамика уписивања резултата се дефинише у ЈЅА/ДЗР у зависности од процене ризика (обавезно пре почетка рада, након паузе, након завршетка радова и током рада на сваких ___ минута (минимум на сваких 60 минута) | Извођач /Запослени | Лице извођача радова именовано у ДЗР обучено за употребу уређаја за мониторинг атмосфере И/ ИЛИ Запослени Друштва именован у ДЗР обучен за употребу уређаја за мониторинг атмосфере* |
| Лице у приправности* *код радова у затвореном простору | Стална | Извођач | Лице извођача радова именовано у ДЗР које је присутно уз отвор затвореног простора и непрекидно надгледа поступак уласка и рада у затвореном простору |

Ако извршилац радова приликом извођења радова не може испоштовати захтеве дефинисане у ДЗР или је дошло до промене услова рада који су постојали приликом издавања ДЗР, извршилац радова не сме да започне/наставља са реализацијом предметне активности и мора одмах да обавести  руководиоца радова, који обавештава Издаваоца ДЗР и Лице за HSE, како би се ДЗР могла преиспитати и издати нова уколико је потребно.

ДЗР престаје да важи и мора се закључити у случају:

- завршетка радова;

- истека важења ДЗР (један радни дан, једна радна смена/максимално 12 сати);

- промене услова рада који су постојали приликом издавања ДЗР.

По завршетку посла обавеза је извођача - руководиоца радова  да позове издаваоца ДЗР/Даваоца коначног одобрења и са њим изврши дневно закључење ДЗР.

За активности које нису дефинисане као високо ризичне, обавеза је извођача радова да поступа у складу са израђеном Анализом безбедности посла.

### Контрола извођача

Генералну контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова, испоруке или уградње на локацији врши  надлежно HSE лице, именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE, линијски руководилац на локацији реализације радова или запослени на тој локацији, а у складу са важећим стандардом SD-09.01.21.

Контрола мера при вршењу високоризичних активности при издатој ДЗР реализује се на начин описан у поглављу „Високоризичне активности извођача“.

Наручилац, Одговорно лице у процесу „ Управљање  извођача са аспекта HSE“, Једино одговорно лице (ЈОЛ), односно одговорно лице за реализацију уговора испред инвеститора ће вршити контролу квалитета и квантитета изведених радова.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

- Наручилац ће извршити обрачун Извршиоцу према изведеним радовима. Основ за обрачун су геодетски снимак и елаборат изведених радова из којих се недвосмислено види количина;

- Пројекто-техничку документацију, све врсте геодетских подлога и просторних података, потребни за извођење геодетских радова, обезбеђује Наручилац;

- Комуникација, захтеви за извођење радова, договори о изласку на терен, вршиће се писаним захтевом-путем мејла и усменим захтевом-путем телефона;

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Врсте услуга које су предвиђене овом набавком и оквирне количине потребних радова

- Врсте услуга које су предвиђење овом набавком:

| Opis | Јед. мере | Оквирна количина |
| --- | --- | --- |
| Геодетско снимање објеката са израдом елабората за потребе уписа у кататар непокретности | објекат | 30 |
| Геодетско снимање и израда катастарско-топографског плана | m2 | 20.000 |
| Геодетско обележавање водова | m | 150.000 |
| Геодетско снимање откопаних подземних и надземних водова, са израдом и предајом елабората геодетских радова, у надлежни катастар | m | 150.000 |
| Откривање подземних инсталација трагачем и снимање, са израдом и предајом елабората геодетских радова у надлежни катастар | m | 80.000 |
| Геодетско снимање и мерење радова са рачунањем количина и израда елабората за потребе обрачуна и контроле ситуација извођача радова | Позиција | 200 |
| Геодетски снимак темеља, бушотине, приступног пута, платоа и ограде | Позиција | 1200 |
| Праћење вертикалности објеката | Објекат | 30 |
| Испитавање слегања објеката | Објекат | 30 |
| Снимање дроном и израда ортофото снимка | Објекат | 20 |
| Остали послови | Дан | 100 |
| Дневно ангажовање геодетског стручњака за све врсте геодетских радова на свим пољима НИС а.д. | Дан | 480 |
| Дневно ангажовање геодетског стручњака за све врсте геодетских радова на свим пољима НИС а.д. - одговор на захтев "Данас за данас" | Дан | 100 |

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Никола Ђурић |
| Руководилац пројекта: | Никола Ђурић |
| Руководилац Сектора за HSE | Светлана Станић |