|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | САНАЦИЈА УСИСНИХ И ПОТИСНИХ ВЕНТИЛА КОМПРЕСОРА GB-2202 и GB-302C |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада |

С А Д Р Ж А Ј

1.	 КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.    ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ………………………………………………………………………………………..4

7.    ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ………………………………………5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.    ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ………………………………………………………………8

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	8

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	8

12.	 ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	8

13.    ГАРАНТНИ РОК	8

14.   ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	8

15.    ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	9

16.    HSE	9

17.    САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	10

18.    ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ…………………………………………………………………………………  10

19.     ПРИЛОЗИ	10

20.     ПОТПИСНИЦИ …………………………………………………………………………………………….10

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

1.5

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Услуга се односи на комплетан сервис усисних и потисних вентила клипних компресора произвођача NEAC Comрressor (Neuman & Esser) и BURCKHARDT. Сервис обухвата детаљну инспекцију свих елемената, чишћење, пескарење или хемијско уклањање наслага (уколико је применљиво), мерење истрошености према спецификацијама произвођача, замену оштећених или потрошних делова (плочица, опруга, држача, седишта, прстенова за вођење и заптивних елемената), поновно склапање вентила и завршно испитивање функционалности у складу са техничким захтевима и препорукама произвођача вентила и компресора.

Услуга укључује и израду извештаја о затеченом стању сваког вентила, извршеним радовима, измереним параметрима, евентуалним одступањима и препорукама за даљу експлоатацију.           Све активности морају бити изведене уз примену важећих стандарда за одржавање клипних компресора и специфичних смерница за NEAC Comрressor (Neuman & Esser) и BURCKHARDT вентиле.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA

Вентили који су предмет сервисирања, демонтирани су током капиталног ремонта.                            Након демонтаже извршено је основно уклањање грубих нечистоћа, а затим су одложени у магацин, где се тренутно налазе припремљени за даљу инспекцију и комплетну репарацију.

У овом тренутку вентили нису прошли дијагностичку анализу нити је утврђен степен истрошености и оштећења функционалних компоненти (плочица, опруга, седишта, прстенова за вођење, заптивних елемената).                                                                                                                              Вентили се налазе у сувом складишном окружењу, али без гарантованих услова чистоће, те је пре почетка сервисних радова потребно спровести потпуну техничку инспекцију, чишћење и идентификацију свих делова.

| # Ознака компресора | # Усисни притисак/број усисних вентила по клипу | # Потисни притисак/број потисних вентила по клипу | # Температура Усис/потис | # капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # GB 302C | # 23,5 bar/4 | # 37,0 bar/4 | # 39/79 | # 65000 (max 80000) |
| # GB 22O2 | # 4-100 mbar | # 6,52 bar /2 | # 70/95 | # 1060 |

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овим техничким задатком дефинишу се основни захтеви, услови и правила која извођач мора да испуни приликом реализације сервиса усисних и потисних вентила. Све активности у оквиру сервиса морају се изводити у складу са важећим техничким стандардима, правилима струке, препорукама произвођача вентила и компресора, као и са интерним процедурама наручиоца.

Извођач је дужан да обезбеди квалификовано особље, одговарајућу опрему, мерни алат и услове рада који гарантују квалитетну и безбедну реализацију сервисних радова. Сви делови који се уграђују током репарације морају бити оригинални или квалитетом и спецификацијом потпуно усклађени са оригиналним деловима.

Извођач сноси одговорност за техничку исправност сервисираних вентила и  квалитет изведених радова. Све спроведене активности морају бити документоване, а комплетна техничка документација, записи о мерењима и извештаји о стању вентила, предају се наручиоцу након завршетка сервиса.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим услуге обухвата комплетан процес сервисирања усисних и потисних вентила произвођача NEAC Comрressor (Neuman & Esser) и BURCKHARDT, укључујући све потребне радне операције, мерења, замене делова и испитивања неопходна за враћање вентила у технички исправно и поуздано стање за даљу експлоатацију.

Услуга обухвата следеће активности:

1.	Пријем и идентификација вентила

- Евидентирање сваког вентила по типу, позицији и серијском/идентификационом броју.

- Визуелни преглед комплетности и евидентирање видљивих оштећења.

2.	Потпуно расклапање вентила

- Растављање вентила на све појединачне компоненте.

- Обележавање делова ради праћења у процесу сервисирања.

3.	Чишћење свих компоненти

- Механичко и/или хемијско уклањање наслага уља, смола, депозита и нечистоћа.

- По потреби пескарење компоненти према препоруци произвођача вентила.

4.	Детаљна инспекција и мерење

- Мерење свих критичних димензија према техничким спецификацијама произвођача (плочице, седишта, опруге, вођице, прстенови, заптивни елементи).

- Провера равности и стања контактних површина.

- Евидентирање одступања и предлог замене оштећених компоненти.

5.	Замена дотрајалих и оштећених делова

- Уградња нових оригиналних или еквивалентних делова (плочице, опруге, седишта, прстенови, заптивке и други потрошни елементи).

- Сви делови морају задовољити захтеве произвођача вентила и компресора.                    Напомена: Резервне сетове за репарацију усисних и потисних вентила компресора          GB-2202 обезбеђује наручилац.

6.	Поновна монтажа вентила

- Склапање вентила према фабричким поступцима и моментима затезања.

- Обрада контактних површина (ако је предвиђено) како би се постигла оптимална заптивеност.

7.	Завршно испитивање вентила

- Тестирање вентила.

- Провера силе отварања (где је применљиво).

- Механичка функционална провера рада вентила.

8.	Документовање извршених радова

- Извештај о затеченом стању вентила пре сервиса.

- Табела измерених вредности и констатованих одступања.

- Листа замењених делова.

- Списак свих активности спроведених током санације

- Изјава о исправности и спремности вентила за монтажу на компресор.

Све активности на сервисирању и испитивању се изводе у радионици понуђача након преузимања из пријемног магацина РНП.

Услуга се реализује у складу са важећим техничким стандардима, препорукама произвођача NEAC Comрressor и BURCKHARDT, као и интерним захтевима наручиоца.

У прилогу 7 дата је натписна плочица компресора GB-2202, а подаци о цилиндрима 1. и 2. степена истог компресора, дати су у прилозима 8 и 9

| Интерна ознака: GB-302C Произвођач: NEAC Comрressor (Neuman & Esser) Тип: 1 TZL 300 Радни флуид: Hydrogene-mix |  | Ком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усисни вентил Part No. 20044600 (Enduro Valve) Complete fork unloader must be replaced (Вуљушке-растерећивачи морају бити замењене). | 8 |
| 2. | Потисни вентил Part No. 20044601 (Enduro Valve). | 8 |

| Интерна ознака: GB-2202 Произвођач: BURCKHARDT Тип: 2B2Y-1.34_1 Радни флуид: Off gas with 37% H2S |  | Ком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усисни вентил 1 st. pos. U-1 124018241200 Вуљушке-растерећиваче по потреби обрадити). | 2 |
| 2. | Потисни вентил 1 st. pos. V-1 124018258200. | 2 |
| 3. | Усисни вентил 2. st. pos. АD-1 124018272200 Вуљушке-растерећиваче по потреби обрадити. | 2 |
| 4. | Потисни вентил 2. st. pos. АЕ-1 124018274200. | 2 |

У обим услуге уврстити и опциону варијанту набавке и испоруке нових усисних и потисних вентила за компресоре  GB-302C и GB-2202

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Извођач мора да достави извештај о извршеним радовима на санацији/репарацији вентила, који ће садржати све спроведене активности и списак замењених или санираних  елемената.

Након завршетка свих радова, Извођач ће доставити извештај о завршном испитивању вентила након репарације

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Обавеза Наручиоца је да обезбеди Понуђачу приступ локацији на којој се налазе елементи предвиђени за санацију у циљу  прикупљања неопходних информација и подлога за израду понуде.

Обавеза стручних служби Наручиоца је и отварање радних налога за извођење радова, обезбеђење стручног надзора, као и  контрола Записника о извршеној услузи и остале документације на основу које се врши наплата.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

  - Понуђач своју понуду формира према предметној конкурсној документацији и      доброј инжењерској пракси

  - Извођач је дужан да изврши сва потребна контролна испитивања и мерења која ће довести до завршетка посла

  - Извођач је у обавези да за потребе вршења евентуалних допунских испитивања, ангажује подизвођача који има одговарајуће овлашћење / акредитацију у складу са законом

  - Извођач се мора придржавати техничких података добијених од Наручиоца. Исте је дужан да провери и после провере прихвати или образложено одбије.

  - Обезбеђење гарантног рока  од 2 године на квалитет испоручене опреме и изведених радова

  - За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да по позиву Наручиоца отклони све евентуалне недостатке на испорученим санираним позицијама. За позиције на којима су уочени недостаци, утврђује се нови гарантни рок.

  - Кад Наручилац установи недостатке или грешке на испорученој опреми,  одмах ће обавестити Извођача и позвати га да уочене недостатке отклони.

  - У том случају Понуђач је дужан :

- Да у најкраћем року, а најдуже 3 дана по пријему обавештења, обавести Наручиоца писменим путем у ком року и на који начин намерава да отклони недостатке, односно грешке.                                                                                                                 Рок почетка интервенције по позиву Наручиоца не сме бити дужи од 7 дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.

- Да зависно од природе и обима недостатака/грешака у најкраћем року приступи отклањању истих, ангажујући при томе потребну радну снагу и средства.

- Да приликом отклањања недостатака/грешака обезбеди приоритет у погледу набавке материјала и обезбеђења радника за интервенцију.

  - Уколико Извођач не поступи на начин изнет у претходном ставу и у предвиђеном року, наручилац стиче право да у циљу најбрже и најефикасније интервенције, имајући у виду непосредне и посредне штете које су биле и које могу бити последица уочених недостатака или грешака, предузме мере и изврши ову измену или поправку сам или преко трећег лица и да све трошкове, који су из тога произашли, наплати од Извођача

  - Ефикасност интервенције у погледу преузимања мера за отклањање кварова и недостатака у   гарантном року, по позиву Наручиоца не сме бити умањена ако Наручилац и Извођач нису дефинитивно сигурни чијом кривицом је дошло до настанка штете. По коначном установљењу одговорности по овом питању, све трошкове сносиће одговорна уговорна страна

  - Понуђач је у обавези да Инвеститору приликом одговора на тендерску документацију, достави идејно решење извођења радова на санацији ,  које ће садржати и прелиминарни термин план

  - Извршилац услуге треба да обезбеди ресурсе за дефинисани обимом посла, који су  у складу са техничким квалификационим критеријумима

  - .Обавеза Извршиоца услуге је и да предлаже мере за превазилажење проблема, уколико се исти појаве, у току реализације уговорених активности.

  - . Уколико се укаже потреба за резервним делом који је недоступан за набавку или се више не производи, обавеза извођача је да кроз сарадњу са пројектним бироом фирме оригиналног произвођача пронађе и обезбеди заменско решење које ће у потпуности испунити захтеве за квалитет и поузданост испорученог елемента. У случају уградње заменског дела, извођач мора прибавити сагласност наручиоца и доставити одговарајуће атесте употребљеног материјала.

  - . За случај испоруке нових усисних и потисних вентила, обавеза извођача је да испоручени вентили имају „СЕ“ знак и потврду о усаглашености.

  - За случај испоруке нових вентила доставити извештај у складу са клаузулама 2.7.9 из API 618

  - За случај испоруке нових вентила избор материјала и дизајн мора бити у складу са захтевима  API 618

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац је дужан да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више)

MS Windows 7/10

IE (Internet Explorer) 8 (или новији), Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац је дужан да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац је дужан да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( емаил адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са таблицом бр.2.

| Таблица бр.2 - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и Презиме | Компанија | ОРГ_ЦЕЛИНА (за интерне компаније) | Број телефона | E-mail |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог  (отворен, коригован и сл.) путем е-маил-а ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку имаил адресу нпр. office@nis.eu на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју e-mail  адресу. Контакт особа може бити истовремено и корисник.

- Извршилац је дужан да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са таблицом бр.3.

| Таблица бр.3 - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и Презиме | Компанија | ОРГ_ЦЕЛИНА (за интерне компаније) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца је дужна/дужан да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ)  интерној мрежи за сваког корисника понаособ, то:

  - Име (име родитеља) Презиме

  - Назив радног места

  - Локација

  - Матични број

  - Назив компаније

  - Број уговора о поверљивости

  - Датум завођења Уговора о поверљивости

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац је дужан да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (бројем: 1.) и другог (бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА која се убацује у текст ТЗ: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно-хаваријско одржавање.

- Извршилац је дужан да прима радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац је дужан да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац је дужан да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац је дужан да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници  Извршиоца је/су дужан/дужни да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. Да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је потписан Уговор или емитовано Писмо о намери.

Након тога следи разрада прелиминарног термин плана приложеног у склопу понуде.                            То подразумева израду  детаљног динамичког плана за реализацију свих уговорних обавеза, који мора бити усаглашен са  Наручиоцем.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге је друга половина  2026 године.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Планирани рок за реализацију ове услуге износи максимално 6  месеци од датума увођења извођача у посао.

Понуђени рок за реализацију услуге Понуђач мора изразити у календарским данима и имплементирати у термин план достављен уз понуду.

Динамика реализације комплетне услуге мора бити разрађена кроз детаљни термин план, у складу са захтеваним роком вршења услуге.                                                                                 Термин план мора садржати дужинe трајања свих активности ,са јасним приказом њихове међузависности, као и дефинисане контролне тачке за преглед делова од стране Наручиоца.

Уколико се ради о набавци нових позиција, обавезно уз понуду доставити и рок испоруке и земљу порекла

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извршени радови морају бити пропраћени адекватном АТД документацијом.

Она треба да садржи приказ свих активности реализованих током санације, преглед уграђених позиција и материјала, атесте за сав уграђен материјал, као и  Извештаје и Записнике о спроведеним испитивањима.

У случају испоруке нових позиција, уз сваку испоручену ставку потребно је доставити одговарајућу АТД   у оквиру које се налазе извештаји о свим спроведеним фабричким испитивањима.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем услуге се врши заједничким потписивањем Записника о извршеној  услузи након примопредаје санираних позиција и одговарајуће АТД у магацин наручиоца у РНП

За случај набавке нових позиција, потписивање Записника о извршеној услузи обавиће се након испоруке робе у магацин РНП и спроведене пријемне контроле опреме и АТД.

# ГАРАНТНИ РОК

Минимална гаранција на уграђене позиције и спроведене радова износи 24 месеца након испоруке или 12 месеци након уградње санираних позиција опреме.

Исти гарантни период треба обезбедити и за испоручене нове позиције.

Гарантни рок почиње након потисивања записника о предаји опреме са санације/ремонта.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

14.1. За опцију 1_Сервис усисних и потисних вентила компресора  GB-302C и GB-2202

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предузеће које добавља услугу мора бити уписано у привредни регистар као фирма за обављање делатности која је предмет набавке | Приложити извод о регистрацији предузећа Уколико извођач планира да ангажује подизвођаче на овом послу, дoставити извод о регистрацији и уговор о сарадњи |
| 2. | Понуђач мора да организује пословање у складу са следећим важећим стандардима ISO9001, ISO18000 | Копије сертификата |
| 3. | Понуђач мора имати потребан технички и кадровски капацитет за обављање уговореног обима посла. | Доставити оверен списак атестираних машина и уређаја помоћу којих је планирана реализација предвиђених активности. За наведене особе које ће учествовати у реализацији посла, мора се доставити сертификат/лиценца |
| 4. | Услугу сервиса/репарације вентила може извршити само призвођач или овлашћени сервисер NEAC Comрressor (Neuman & Esser) и BURCKHARDT | Изјава понуђача или уговор о пословно техничкој сарадњи |
| 5. | Понуђач мора имати потребне референце. Захтева се мин. 3 референце за израду и санацију/репарацију усисних и потисних вентила у нафтној индустрији у последњих 5 година. | Оверена референц листа Понуђача. За минимум три референтна посла потребно је доставити оверену изјаву од стране овлашћених лица предходних наручиоца - Инвеститора (са контактима Наручиоца - име, презиме, телефон, маил) за сваку услугу појединачно |

14.2. За опцију 2_ набавка и испорука нових усисних и потисних вентила компресора  GB-302C и GB-2202

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предузеће које добавља услугу мора бити уписано у привредни регистар као фирма за обављање делатности која је предмет набавке | Приложити извод о регистрацији предузећа |
| 2. | Понуђач мора доставити Изјаву да ће обезбедити „СЕ“ знак и потврду о усаглашености за испоручене позиције | Потврда о усаглашености |
| 3. | Избор материјала и дизајн морају бити у складу са захтевима API 618 | Изјава испоручиоца |
| 4. | Извештаји морају бити у складу са клаузулама 2.7.9 из API 618 | Извештаји по API 618 стандарду |
| 5. | уз сваку испоручену ставку потребно је доставити одговарајућу АТД у оквиру које се налазе извештаји о свим спроведеним фабричким испитивањима | Достављена комплетна АТД са свим извештајима о спроведеним испитивањима |
| 6. | Порекло робе и гарантни рок | Изјава испоручиоца |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

# Предмер материјала и радова _ Санација усисних и потисних вентила

| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санација усисног вентила GB-302C Part No. 20044600 (Enduro Valve) Complete fork unloader must be replaced (Вуљушке-растерећивачи морају бити замењене) | Ком | 8 |  |  |
| 2. | Санација потисног вентила GB-302C Part No. 20044601 (Enduro Valve) | Ком | 8 |  |  |
| 3. | Санација усисног вентила GB-2202 1 st. pos. U-1 124018241200 уз употребу резервног сета за репарацију који обезбеђује наручилац. Вуљушке-растерећиваче по потреби обрадити | Ком | 2 |  |  |
| 4. | Санација потисног вентила GB-2202 1 st. pos. V-1 124018258200 уз употребу резервног сета за репарацију који обезбеђује наручилац | Ком | 2 |  |  |
| 5. | Санација усисног вентила GB-2202 2. st. pos. АD-1 124018272200 уз употребу резервног сета за репарацију који обезбеђује наручилац. Вуљушке-растерећиваче по потреби обрадити | Ком | 2 |  |  |
| 6. | Санација потисног вентила GB-2202 2. st. pos. АЕ-1 124018274200 уз употребу резервног сета за репарацију који обезбеђује наручилац | Ком | 2 |  |  |
| Укупно за санацију (РСД): |  |  |  |  |  |

# Предмер материјала и радова _Набавка нових усисних и потисних вентила ( Опционо )

| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена (РСД) | Укупно (РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка новог усисног вентила за GB-302C Part No. 20044600 (Enduro Valve) ID 6195553 | Ком | 8 |  |  |
| 2. | Набавка новог потисног вентила за GB-302C Part No. 20044601 (Enduro Valve) ID 6195554 | Ком | 8 |  |  |
| 3. | Набавка новог усисног вентила за GB-2202 1 st. pos. U-1 124018241200 ID 6195910 | Ком | 2 |  |  |
| 4. | Набавка новог потисног вентила за GB-2202 1 st. pos. V-1 124018258200 ID 6195914 | Ком | 2 |  |  |
| 5. | Набавка новог усисног вентила GB-2202 2. st. pos. АD-1 124018272200 ID 6195913 | Ком | 2 |  |  |
| 6. | Набавка новог потисног вентила за GB-2202 2. st. pos. АЕ-1 124018274200 ID 6195554916 | Ком | 2 |  |  |
| Укупно за набавку нових позиција (РСД): |  |  |  |  |  |

# HSE

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АНГАЖОВАЊЕ СЕРВИСЕРА | 521314 | Одржавање остале ротационе опреме | Н |

Напомена:

Лице одговорно за надзор / контролу уговорног документа је: Малиша Александрић , руководилац пројеката техничке дирекције блока Прерада/ Предраг Здравковић, водећи инжењер за планирање и превентивно одржавање на ГП1.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Зоран Станковић,  Експерт превентивне заштите од пожара и индустријске безбедности

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатком.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1_ Обавезе извођача са аспекта HSE

Прилог 2_ Састав гаса компресора GB-302С

Прилог 3_ Data Sheet GB-302C_први део

Прилог 4_ Data Sheet GB-302C- други део

Прилог 5_ Састав гаса компресора GB-2202

Прилог 6_ Data Sheet GB-2202

Прилог 7_Name plate  GB-2202_Type:2B2Y-1.34_1

Прилог 8_ GB-2202_ First-stage compressor cylinder

Прилог 9_ GB-2202_ Second-stage compressor cylinder

# ПОТПИСНИЦИ

| Одговорна лица | Име и презиме | Потпис |
| --- | --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Предраг Здравковић |  |
| Руководилац пројекта: | Малиша Александрић |  |
| Заменик руководиоца пројекта | Марко Јеркан |  |
| Технички задатак усагласио | Никола Лалић |  |
| Технички задатак усагласио | Дејан Дубајић |  |
| Технички задатак одобрио | Сергеј Первјаков |  |