Технички задатак за испоруку ИKТ решења

Предмет набавке

Кровни уговор за безбедносно тестирање постојећих и будућих компанијских ИТ решења

| Назив документа: | Технички задатак |
| --- | --- |
| Верзија документа: | 3.0 |
| Датум документа: | 27.04.2026 |

Веза са другим документима (овај документ мора да се чита заједно са):

| Назив документа | Број верзије / Назив фајла | Датум |
| --- | --- | --- |

Садржај

1.	Опис пројекта	4

2.	Циљеви и задаци пројекта	4

3.	Кратак приказ ИKТ решења	10

3.1	Пословна потреба	10

3.2	Пословни бизнис процеси	10

3.3	Основна функционалност	11

3.4	Техничко решење	11

3.5	Корисници	11

3.6	Међузависност и интеграција са другим системима	11

3.7	Опис постојећег стања архитектуре	11

3.8	Додатне информације о ИКТ решењу	12

4.	Захтеви за ИKТ-решењем	12

4.1	Архитектура система	12

4.2	Очекивани план развоја и будуће модернизације система	12

4.3	Функционалности - детаљни приказ	12

4.4	Међузависност и интеграција са другим системима – детаљан приказ	12

4.5	Нефункционални захтеви	12

4.5.1	Захтеви за перформансама и коришћење система	12

4.5.2	Захтеви за обимом информације Захтеви за администрацијом система	12

4.5.3	Захтеви за интегритетом података	12

4.5.4	Захтеви за документацијом (техничком и функционалном)	12

5.	Захтеви за ИKТ инфраструктуром	12

5.1	Конфигурације сервера	12

5.1.1	Захтеви за хардвером	12

5.1.2	Захтеви за софтвером	13

5.2	Захтеви за мрежном инфраструктуром и каналима преноса	13

5.3	Захтев за Disaster Recovery, backup, restore, архивирање и мониторинг	13

5.4	Потребе за амбијенталном безбедношћу	13

6.	Клијентска ИKТ инфраструктура	13

6.1	Конфигурација клијентских рачунара	13

6.2	Конфигурација мобилних уређаја	13

6.3	Захтеви за софтвером и лиценцирањем	13

6.4	Поверљивост	13

6.5	Захтеви за ИKТ безбедношћу	13

6.5.1	Ауторизација и управљање лозинкама	13

6.5.2	Заштита од малициозних софтвера на  ИKТ инфраструктури	15

6.5.3	Заштита и поверљивост података	15

6.5.4	Удаљени приступ	15

6.5.5	Заштита података	15

6.5.6	Отпорност, поузданост и опслуживања	15

6.5.7	Дозволе за спољне кориснике	15

6.5.8	Интеграција са другим ИKТ системима	15

6.5.9	Сегрегација мреже	15

6.5.10	Управљање логовима	15

7.	Захтеви за одржавањем	15

7.1	Захтеви за одржавањем	15

7.2	План одржавања система	15

7.3	Потребни параметри за рад система (SLA)	15

7.4	Захтеви за спољном околином	17

7.5	Захтеви за локацијом за извођење радова	17

8.	Приступ имплементацији	17

8.1	Захтеви за бројем и квалификацијама људских ресурса	17

8.2	Динамички план пројекта	18

8.3	Захтеви за тестирањем	19

8.4	Захтеви и приступ обуци	19

9.	Упутство за достављање понуде	19

# Опис пројекта

Предмет техничког задатка јесте дефинисање ангажовања извођача који ће вршити безбедносно тестирање ИТ решења као што су мобилне и веб апликације, LLM-ови, AI агенти, тачније за сва тренутна и будућа ИТ решења за које је омогућен приступ од стране екстерних корисника и интерно запослених са дела мреже која није под контролом друштва (Интернета). Тестирање би се вршило на постојећим и новим ИТ решењима који су у власништву компаније НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту наручиоц) као и решења које наручиоц користи као „software as a service“.

# Циљеви и задаци пројекта

Овим пројеkтом планирана је уговорна обавеза са добављачем који ће вршити  безбедносну проверу софтверских компанијских решења према појединачним захтевима од стране наручиоца. Тестирањем би се обухватила решења као што су веб апији, мобилне и веб апликације, LLM-ови, AI агенти са пратећом серверском инфраструктуром. Само тестирање је потребно обављати према „OWASP“ методологији.

Тестирање веб апилација према „OWASP“ методологији испитује 10. критичних рањивости:

-Контрола приступа („Broken Access Control“): се односи на контролу приступа предвиђену задатим ролама у самој апликацију. Испитује се рањивост права приступа на начин да само особе које имају овлашћења могу приступити самој апликацији или одрађеним деловима апликације према дефинисаним правима приступа.

-Грешке у криптовању података („Cryptographic Failures“): односи се на испитивање рањивости методе заштите и тајности  осетљивих података и апликацији.

-Уметање кода („Injection“): односи се на покушај уношења кода и његово извршавање како у апликацији тако и у бази података која је везана за саму апликацију која се тестира.

-Несигуран дизајн („Insecure design“): се односи на рањивост комплетног система тачније на испитивање дизајна који може имати недостатке које доводе до рањивости.

-Конфигурационе рањивости („Security Misconfiguration“): односи се на испитивање рањивости  серверских и апликативних конфигурација.

-Рањиве и старе компоненте („Vulnerable i Outdated Components“):  односи се на испитивање рањивости свих компоненти које се користе и на клијентској и на серверској страни.

-Грешке приликом аутентификације („Identification and Autentification Failures“): односи се на раљивости приликом провере идентитера корисника.

-Грешке у интегритету података („Software and Data Integrity Failures“): односи се на рањивости софтверског кода  и инфраструктуре.

-Безбедносно евидентирање и праћење грешака („Security loging and Monitoring Failures“): односи се на недовољно праћење, евидентирање упозорења и отклањање рањивости.

-Неауторизовани захтеви на серверској страни („Server-Side Request Forgery“): односи се на рањивост приликом комуникације сервера и клијента.

Тестирање веб апи-ја према „OWASP“ методологији испитује 10. критичних рањивости:

-Недостатак ауторизације на нивоу објекта („Broken Object Level Authorization“): ово је најчешћа рањивост АПИ-ја и јавља се када АПИ не проверава адекватно права приступа одређеним ресурсима или објектима. Односи се на проверу да ли коринсник има права приступа конкретном објекту или права на извршавање конкретне акције. Ако корисник није овлашћен приступ треба да буде одбијен.

-Недостатак корисничке аутентификације („Broken User Authentification“): односи се на недостатак адекватне аутентификације корисника која омогућава заобилажење механизма за аутентификациу или неовлашћен приступ креденцијалима другог корисника од стране злонамерног корисника што му омогућава злоупотребу података, извршавање трансакција и сл.

-Недостатак ауторизација на нивоу својства објекта („Broken Object Property Level Authorization“): односи се на ситуацију када АПИ на адекватан начин не проверава права приступа на нивоу конкретних својстава или поља унутар објекта што може довести до неовлашћеног приступа подацима и њихово модификовање или злоупотребу. -Неограничена потрошња ресурса („Unrestricted Resource Consumption“): односи се на не постављање ограничења на потрошњу ресура као што су процесорска снага, меморија и сл. Што може довести до изазивања преоптерећености система и успоравање перформанси или потпуног прекида рада.

-Недостатак ауторизације на нивоу функција („Broken Function Level Authorization“): односи се на неадекватну проверу права приступа различитим функцијама или операцијама (модификовање, брисање и сл.) које су доступне у систему што може довести до тога да корисници могу приступити или извршити функције које нису намењене њиховом нивоу приступа.

-Фалсификовање ресурса на страни софтвера („Server-Side Resource Forgery“): односи се на уметање УРЛ-а у АПИ захтев како би се упутио захтев серверу треће стране, што може довести до различитих злонамерних активности.

-Безбедносна конфигурација („Security Misconfiguration“): односи се на неправилно подешене безбедосне конфигурације код АПИ-ја.

-Недостатак заштите од аутоматских претњи („Lack of Protection from Automated Threats“): односи се на недостатак адекватних мера заштите од напада које изводе аутоматизоване скрипте или алати.

-Неадекватно управљање ресурсима („Improper Asset Management“): односи се на неовлашћен АПИ приступ преко застарелих или неактивних верзија што може досвести до злоупотребе података или других безбедносних проблема.

-Несигурна употреба АПИ-ја („Unsafe Cоnsumption of APIs“): односи се на коришћење трећих АПИ-ја.

Тестирање мобилних апликација према OWASP методологији испитује 10 критичних рањивости:

-Neadekvatna upotreba kredencijala („Improper Credential Usage“): односи се на неадекватно коришћење параметара за приступ од стране мобилне апликације

-Неадекватна безбедност ланца снабдевања („Inadequate Supply Chain Security“): односи се на неадекватне мере безбедности у самом коду.

-Несигурна аутентификација/ауторизација („Insecure Authentication/Authorization“): односи се на необезбеђивање адекватне аутентификације или ауторизације што може да омогући неовлашћен приступ или злоупотребу ресурса.

-Недостатак валидације улаза/излаза („Insufficient Input/Output Validation“): односи се на неадекватну проверу података који улазе или излазе из система.

-Небезбедна комуникација („Insecure Communication“): односи се на неадекватно шифровање или заштиту комуникације између система што може довести до откривања осетљивих информација или њихове злоупотребе.

-Неадекватна контрола приватности („Inadequate Privacy Controls“): односи се на непримењивање адекватних мера заштите приватности што може довести до отривања и злоупотребе личних података корисника.

-Недостатак заштите бинарних података („Insufficient Binary Protections“): оноси се на неадекватну заштиту бинарних података од неовлашћеног приступа или манипулације.

-Безбедносна конфигурација („Security Misconfiguration“): односи се на неправилно подешене безбедносне конфигурације.

-Несигурно чување податка („Insecure Data Storage“): односи се на неадеквану заштиту података приликом њиховог чувања што може довести до неадекватног приступа или злоуподебе података.

-Недостатак криптографије („Insufficient Cryptography“): односи се на коришћење неадекватног или слабог алгоритма за криптовање за заштиту података.

Тестирање „LLM“  апликација према OWASP методологији испитује 10 критичних рањивости:

-Покушај манипулације моделом кроз уметање инструкција које мењају системска правила  „Promt injection“

Односи се на рањивост када корисник промени понашање или излазне податке. Рањивости у процесу уметања се могу десити када се улазни подаци мењају где се утиче на пренос података са једног на други модел.

-Приступ осетљивим информацијима „Sensitive Information Disclosure“:

Односи се на неовлашћен приступ подацима тачније компромитовање личних података и кршење права интелектуалне својине.

-Рањивост компоненти које учествују у ланцу снабдевања подацима „Supply Chain“:

Односи се на компромитованост компоненти као што су веб апији, модели, библиотеке, подаци за тренирање, инфраструктура, база знања итд.

-Манипулисање подацима и моделима „Data and Model Poisoning“: Односи се на манипулисање подацима током тренирања модела.

- Неправилно руковање излазним подацима „Improper Output Handling“: Односи се на апликација не проверава тј. Не обрађује излазне податке који су дефинисани процесом.

-Аутономија извршавања „Excessive Agency“: Односи се на велику аутономију извршавања акција које су повезане са другим системима без неопходне контроле.

- Откривање системских инструкција модела „System Prompt Leakage“: Односи се на откривање инструкција тј. Системских препорука понашања модела.

-Техничке слабости система „Vector and Embedding Weaknesses“: Односи се на техничке рањивости система као што су „embedding“ модели, векторске базе података, „semantic search“ и РАГ („Retrieval-Augmented Generation“).

-Достављање нетачних информација „Misinformation“: Односи се на рањивост ллм модела који имају за последицу достављање нетачних информација које ллм модел генерише и преноси као да су тачне.

-Неконтролисано трошење ресурса „Unbounded Consumption“: Односи се на рањивост где ллм модел генерише вредности на основуупита и на основу упита се троши велика количина ресурса попут токена, апи позива, CPU/GPU.

Тестирање „Agentic application“  према OWASP методологији испитује 10 критичних рањивости:

-Манипулација циљем агента „Agent Goal Hijacking“ - Односи се на уношење скривених инструкције које агент чита и на основу којих може да извезе поверљиве податке.

-Злоупотреба алата „Tool Misuse“ – односи се на употребу алата на нежељен начин.

-Злоупотреба идентитета и привилегија „Identity & Privilege Abuse“: односи се на привилегије агента који је компромитован и који наслеђује све привилегије.

-Рањивости у ланцу снабдевања агената „Agent Supply Chain Vulnerabilities“: одниси се на компромитовање података преиликом достављања информација агентима тачније компромитовања ћитавог система.

-Злоупотреба меморије „Memory Poisoning“: односи се на уношење злонамерних информација у меморију агента.

-Несигурна комуникација између агената „Insecure Inter-Agent Communication“: односи се на интерну непроверену комуникацију између агената.

-Неочекивано извршавање кода „Unexpected Code Execution“: односи се на извршавање злонамерног кода од стране агента.

-Каскадна компромитација агента „Cascading Failures“: односи се на компромитацију једног агента који изазива ланчане злоупотребе у систему.

-Експлоатација поверења људи „Human-Agent Trust Exploitation“: односи се на поверење које се даје агент без провере.

-Одметнути агенти „Rogue Agents & Behavioral Drift“: односи се на небезбедно понашање агента у самом развоју.

Безбедносно тестирање је потребно вршити по „gray-box“ принципу, Наручилац задржава право да промени методологију/принцип тестирања у звисности од специфичности и потребе за поједина решења.

Након извршеног безбедносног тестирања према „OWASP“ методологији, потребно је наручиоцу доставити извештај са рањивостима ИТ решења које се тестира. Након детаљне анализе од стране наручиоца, приступа се отклањању рањивости тестираног система и након тога је потребно урадити нову итерацију безбедносног тестирања у којој се врши провра детектованих рањивости из претходне итерације. Уколико и даље постоје рањивости на систему потребно је поновити процес отклањања грешака (од стране наручиоца), ретестирања, односно нових итерација и слања извештаја наручиоцу све до добијања позитивног теста тачније да су отклоњене све рањивости. У оквиру једног захтева добављач је у обавези да уради тест и ретест уколико постоје рањивости. Након извршења сваке итерације потребно је послати детаљан извештај на Српском језику са побројаним и опсисаним рањивостима и мерама за њихово отклањање у .пдф формату електронском поштом наручиоцу на емаил адресу која бити достављена изабраном добављачу након потписивања уговора.Свако тестирање ће захтевати интерну процедуру где ће Став по питању одобравања/прихватања извештаја од стране Сектора за заштиту информација (СЗИ) је мандаторни. У случају да извештај не испуњава потребне критеријуме, СЗИ има могућност да захтева поновну израду извештаја и/или и тестирања.

Осим евентуалних рањивости у извештају је потребно да се налази закључак односно став извршиоца услуге безбедносног тестирања према „OWASP“ методологији да је решење безбедно за пуштање у продукцију, свако тестирање је потребно радити по фазама које ће у наставку бити детаљно описане.

Потврда о позитивном исходу тестирања по свим ставкама представља услов за прелазак решења у продукцију. Сагласност Сектора за заштиту информација је предуслов за пуштање решења у продукцију.

Наручилац задржава право да и сам тестира решење ради поређења извршеног тестирања од стране добављача.

Фазе тестирања:

Безбедносно тестирање има за циљ

  Планирање и припрема за безбедносно тестирање:

У овој фази се дефинишу циљеви, предмет и методологија тестирања (према првобитном плану радиће се по „OWASP“, „gray-box“ принципу уколико наручилац другачије не одлучи). Приликом дефинисања циљева сваког појединачног тестирања  одржаће се кратак састанак између наручиоца и добављача како би се добављач упознао шта је предмет и обим тестирања. На састанку ће се такође дефинисати методологија тестирања, права приступа и обавезе добављача приликом тестирања као и особе за комуникацију  приликом осталих фаза тестирања. Фазу тестирања је потребно обавити у року од 7. радних дана од почетка тестирања – добијених потребних права приступа, након чега је потребно доставити извештај о извршеном тестирању.

Сам захтев за безбедносним тестирањем система од стране наручиоца, добављачу ће се достављати кроз компанијски „Service Desku” у накнадно дефинисану групу са достављеним сагласностима, где се усаглашавање врши секвенцијално према наведеном редоследу од 1 до 3.:

- Сагласност руководиоца администратора ИКТ система

- Сагласност департмана за ИТ

- Сагласност Функције за корпоративну заштиту.

  Прикупљање информација о предмету тестирања:

У овој фази безбедносног тестирања, добављач захтева од клијента да му се доставе неопходни подаци о самом предмету тестирања, да ли се ради о мобилној апликацији, веб апликацији, веб апију, LLM-у или AI агенту према утврђеној методологији из претходне фазе. Одређивање опсега у претходној фази, добављачу помаже да сузи анкету како би разумео функционисање предмета тестирања све у циљу повећања ефикасности теста. У овој фази ће се такође дефинисати шта ће бити изузето из самог процеса тестирања.

  Скенирање рањивости:

У овој фази се користе различити алати и технике за идентификацију рањивости у циљаном систему. То може укључивати скенирање мреже, скенирање рањивости у апликацијама и друге методе за идентификацију потенцијалних проблема.

Потребно је да добављач да предлог алата који ће се користити, изврши идентификацију рањивости према договореној методи, као и да документује све откривене рањивости, тип рањивости, озбиљност рањивости као и да предлог решења, такође потребно је да добављач припреми извештај о откривеним рањивостима који садржи налазе, препоруке и план акције за санацију рањивости.

Скенирање рањивости има за циљ да идентификује и процени потенцијалне безбедносне слабости у апликацији. Ово је критичан корак у осигурању безбедности апликације и заштити података.

У случају да се открије да је систем евидентирао претходне злонамерне нападе потребно обавестити корисника о типу напада, датуму и времену када се тај напад догодио, такође обавеза добављача је да у колико открије критичне рањивости тачније компромитацију система, прекине тестирање и у накраћем року обавести наручиоца како би се хитно предузеле мере отклањања критичних рањивости.

  Експлоатација:

Тестери покушавају да искористе откривене рањивости како би добили приступ систему или подацима. Ова фаза симулира стварни напад како би се проценила озбиљност рањивости.

Фаза експлоатације има за циљ да потврди да ли идентификоване рањивости могу бити успешно искоришћене у реалном окружењу. Ово помаже у процени стварног ризика и осигурава да су мере безбедности адекватне за заштиту од стварних напада.

Пре отпочињања ове фазе потребно је да добављач дефинише план, тачне акције и могући утицај на систем који се тестира у циљу осигурања безбедности  током ове фазе.

Потребно је да добављач изврши контролисане нападе на системе за које је утврђено постојање рањивости као проверу да ли се идентификоване рањивости могу искористити, све ово је потребно спровести на начин да се не проузрокује никаква штета на системима тј. да се обезбеди да експлоатација не утиче на функционалност система или интегритет података. Потребно је да добављач примењује контролисане технике како би се избегло неовлашћено приступање или оштећења система.

Добављач је у обавези  да документује све спроведене кораке приликом експлоатације укључујући коришћене алате и резултате, као и евентуално новоидентификоване рањивости у овој фази које раније нису биле откривене. Потребно је доставити извештај са налазима, анализом ризика и препорученим мерама за санацију. Све време је неопходно одржавати комуникацију са тимом дефинисаним од стране наручиоца ради иформисања о статусу и потенијалним ризицима.

  Пост експлоатација:

Након што су рањивости искоришћене, тестери истражују које додатне могућности напади могу произаћи из тога. То може укључивати ескалацију привилегија, креирање нових налога, или приступ осетљивим подацима.  У овој фази потребно да добављач спроведе анализу успешне експолатације рањивости и идентификује какве све могуће последице или додатне могућности за нападе могу настати након што је рањивост већ искоришћена. Потребно је утврдити колико далеко нападач може да иде након успешне експлоатације и проценити све последице и ризике који произлазе из таквих активности, као и потенцијални утицај на систем и податке. Резултати ове фазе треба да помогну да се разуме дубина и обим могућих напада и идентифиују све безбедносне слабости.

Потребно је да добављач достави детаљан извештај који садржи налазе о идентификованим додатним могућностима напада, анализом идентификованих ризика,  мерама за њихово отклањање и осталим релевантним закључцима који би били од користи НИС а.д.  Све податке из ивештаја је потребно третирати као пословну тајну и према томе је потребно слати фајл са дефинисаном лозинком коју је потребно послати смс-ом наручиоцу. Потписивањем уговора добављач се обавезује да извештај не сме слати трећим лицима.

  Извештавање:

Тестери документују све откривене рањивости, методе које су коришћене, и препоруке за побољшање безбедности. Извештај обично укључује детаље о озбиљности проблема и план за њихово решавање.

Ова фаза треба да пружи свеобухватан преглед откривених безбедносних проблема, процену њиховог утицаја и препоруке за исправке. Потребно је да добављач сачини и достави наручиоцу извештај који треба да пренесе јасне и корисне информације о безбедносним слабостима и стратегијама за њихово решавање.

Достављени извештај треба да пружи свеобухватан и јасан преглед резултата безбедносног тестирања тако да омогући заинтересованим странама да разумеју ризике и последице. Поред свих откривених рањивости у свим претходним фазама тестирања и анализе њихових узрока и последица, извештај треба да садржи и предлог конкретних корака за побољшање безбедности апликације, мере за елиминисање рањивости као и генерални закључак о безбедности целокупног система.  Уочене рањивости треба да буду класификоване према тежини и потенцијалом утицају.

Добављач треба да буде на располагању за додатна појашњења и консултације око извештаја.

Након обављеног тестирања је потребно извршити завршни састанак у циљу детањног прегледа процеса тестирања.

  Праћење и поновна провера:

У колико рањивости постоје и након што су препоруке које су проистекле из извештаја имплементиране, може се обавити додатно тестирање како би се осигурало да су сви проблеми исправљени и систем више није рањив на откривене претње.

Фаза праћења и поновне проверe представља важан корак у процесу безбедносног тестирања који се фокусира на осигурање да су све откривене рањивости правилно исправљене и да систем остаје безбедан након примене корекција. Ова фаза укључује континуирано праћење стања безбедности и поновно тестирање како би се потврдило да су исправке успешне и да нису уведени нови проблеми као и да осигура да систем остаје заштићен од нових или непримећених претњи.

Након добијања закључака од добављача НИС а.д. треба да отклони све уочене неправилности у складу са добијеним мерама након чега следи фаза праћења и поновне провере. У овој фази потребно је да добављач обави поновно безбедносно тестирање ради утврђивања да ли су идентификовани недостаци успешно отклоњени и да нису увдеден нови проблеми. Након поновног тестирања, добављач је у обавези да припреми извештај са закључцима поновне провере, укључујући све нове налазе и статусе претходно идентификованих рањивости, као и препоруке за додатне мере како би се повећала сигурност система.

Добављач треба да да сугестије за успостављање процедура континуираног праћења безбедности ради раног откривања претњи као и да буде доступан за питања и додатне консултације након поновне провере. Итерације је потребно понавњати све док се не отклоне све рањивости.Током целокупног процеса ПЕН тестирања, од добављача се очекује да пружи свеобухватан и професионалан приступ кроз све фазе процеса,  да преузме све потребне мере за зашиту поверљивих података, као и да осигура да сви процеси буду усклађени са безбедносним политикама НИС а.д. Такође, добављач треба да се држи договорених временских оквира за завршетак сваке од фаза, редовно извештава о статусу активности и резултатима како би се оогућило благовремено решавање отворених питања и неспоразума.

Добављач је у обавези да у току целог процеса тестирања, на захтев наручиоца присуствује и образлаже резултате тестирања запосленим у компанији и трећим лицима, односно креаторима техничких решења која су предмет тетирања.

Према интерним компанијским процедурама представници Сектора за заштиту информација су обавезни учесници свих процеса тестирања.

# Кратак приказ ИKТ решења

## Пословна потреба

Провера безбедности ИТ решења ради откањања ризика који могу довести услед небезбедног софтвера.

## Пословни бизнис процеси

Тренутна постојећа решења која потенцијално могу бити обухваћена безбедносним тестиранјем, наведени списак је информативног карактера како би се потенцијалном добављачу приближио опсег и предмет тестирања ИТ решења:

- Мобилна апликација „DriveGo“

- Мобилна апликација Са нама на путу

- Мобилна апликација Нис агро картица

- Мобилна апликација Нис корпоративни клијенти

- Веб портал за корпоративне клијенте

- Веб портал за велепродају

- Е-аграр за давање сагласности

- СННП вируално чланство

- Мобилна апликација мПортал

- Мобилна апликација мСпорт

- Мобилна апликација мТентери

- Мобилна апликација мУспех на делу

- „Chatbot“

- Компанијски веб сајтови

Тестирања на наведеним решењима би се вршио:

- по потреби након извршених измена,

- ванредних и редовних контрола/аудита..

Тестрања би се такође вршила на новим решењима која нису горе наведена.

Наручилац задржава право измене листе доступних и расположивих за тестирање мобилних апликација, веб портала и сајтова.

## Основна функционалност

Овим пројектом пројектом планирана је безбедносна провера компанијских решења са пратећом серверском инфраструктуром по „OWASP“ методологији, за свако тестирање и ретестирање је потребно доставити извештај наручиоцу.

## Техничко решење

Алати који се користе за тестирање ИТ решења су у надлежности добављача, очекивана методологија тестирања је „OWASP“  по „gray-box“ моделу уз могућност  да наручилац промени методологију/принцип тестирања у звисности од специфичности и потребе за поједина решења.

За свако техничко решење које ће бити предмет тестирања безбедности биће достављен посебан технички задатак и/или захтев за безбедносно тестирање које ће бити детаљно описано и дефинисано, а  у складу са овим техничким задатком.

## Корисници

Није примењиво у техничком задатку.

## Међузависност и интеграција са другим системима

Само безбедносно тестирање је независно и нема интеграције са другим системима.

## Опис постојећег стања архитектуре

Све постојеће апликације које ће потенцијално бити предмет тестирања се налазе на серверској инфраструктури НИС-а осим мобилне апликација мТендери, СННП програм лојалности и компанијских сајтова који се не налазе на НИС-овим серверима, приликом сваког новог захтева за тестирањем добављач ће добити детаље о ИТ решењу које је предмет тестирања у зависности од врсте и типа тестирања које се захтева . Према захтеву наручиоца, добављач је у обавези да врши и тестирање безбедности решења која се не налазе на инфраструктури НИС-а, али су у власништву НИС-а као и за апликације које су у склопу услуге процесирања картица а нису у власништву НИС-а али се користе по принципу  „Software as a services“, такође обавеза добављача је да се тестирају и готова техничка решења у власништву трећих лица које ће се само „инсталирати“ у НИС а.д.

## Додатне информације о ИКТ решењу

| Власник ИКТ сервиса | Власник података | Назив ИКТ подсистема којем ИКТ сервис припада |
| --- | --- | --- |

# Захтеви за ИKТ-решењем

## Архитектура система

За алате који ће се користити за потребе безбедносног тестирања није планирана никаква серверска инфраструктура већ је на добављачу које ће алате користити.

## Очекивани план развоја и будуће модернизације система

Као што је наведено безбедносно тестирање је потребно радити по „OWASP“  методологији али наручиоц задржава право промене методологије према потребама.

## Функционалности - детаљни приказ

Није примењиво.

## Међузависност и интеграција са другим системима – детаљан приказ

Само безбедносно тестирање је независно и нема интеграције са другим системима.

## Нефункционални захтеви

Нема додатних захтева.

### Захтеви за перформансама и коришћење система

Није примењиво.

### Захтеви за обимом информације Захтеви за администрацијом система

Нема додатних захтева.

### Захтеви за интегритетом података

Нема додатних захтева.

### Захтеви за документацијом (техничком и функционалном)

# Захтеви за ИKТ инфраструктуром

Нема додатних захтева, сва тестирања се врше на постојећој инфраструктури и нема потребе за интеграцијом приликом самог тестирања.

## Конфигурације сервера

Нема додатних захтева.

### Захтеви за хардвером

Нема додатних захтева.

### Захтеви за софтвером

Нема додатних захтева, на добављачу да обезбеди софтвер за тестирање, обавезно је да се тестирање ради по „OWASP“  методологији.

## Захтеви за мрежном инфраструктуром и каналима преноса

Нема додатних захтева.

## Захтев за Disaster Recovery, backup, restore, архивирање и мониторинг

Нема додатних захтева.

## Потребе за амбијенталном безбедношћу

Нема додатних захтева.

# Клијентска ИKТ инфраструктура

## Конфигурација клијентских рачунара

Нема додатних захтева.

## Конфигурација мобилних уређаја

Нема додатних захтева.

## Захтеви за софтвером и лиценцирањем

Сви софтвери који се користи приликом тестирања су у власништву и надлежности добављача, тестирање је потребно вршити по „OWASP“ методологији.

## Поверљивост

Подаци у техничким решењима која ће бити тестирана могу бити у категорији пословне тајне, пословно заштићених података, у категорији тајних података Р.Србије, подаци о личности. Неопходно да изабрани добављач са компанијом НИС а.д. потпише уговор о поверљивости и уговор о обради података о личности.

## Захтеви за ИKТ безбедношћу

### Ауторизација и управљање лозинкама

Тестирање је потребно радити по „OWASP“ методологији по „Gray Box“ принципу ако није другачије наведено у захтеву од стране наручиоца  и према томе, добављач ће добити једнократни потпуни приступ апликацијама које се тестирају из корисничког угла али ће се специфичним захтевом дефинисати принцип тестирања као и права приступа. Након добијеног позитивног теста сва права приступа која су додељена за потребе тестирања ће се угасити. Права приступа која ће се доделити добављачу за потребе тестирања биће једнократно додељена и представљају пословну тајну и могу се користити само за потребе тестирања, такође извештај који се доставља представља пословну тајну.Добављач је обавезан да податке о резултатима провере презентује у форми извештаја који је у складу са „OWASP“ metodologijom.

НИС а.д и зависна друштва НИС а.д. Нови Сад поседују ИКТ системе који у складу са Законом о информационој безбедности представљају ИКТ системе од посебног значаја, те због тога спадају у законску категорију Оператера система од посебног значаја. Понуђач је дужан да током пружања услуга Наручиоцу у свему поступа у складу са Законом о информационој безбедности и одговарајућих подзаконских аката који регулишу обавезе оператора ИКТ система од посебног значаја.

Уколико Изабрани Понуђач у оквиру пружања услуге предвиђа могућност удаљеног приступа односно приступа са рачунара који нису у мрежи НИС-а, потребно је то експлицитно нагласити у понуди. У том случају, Изабрани Понуђач је у обавези да, по закључењу уговора о поверљивости, за потребе креирања корисничких налога за удаљени приступ и омогућавања права приступа, на званичном документу потписаном од стране овлашћеног лица Понуђача, достави списак радно-ангажованих лица који ће предузимати активности у циљу испуњења захтева из овог техничког задатка. За ангажовање и избор трећег лица и/или Подизвођача за сигурносно тестирање од стране Понуђача, неопходна је сагласност наручиоца. Уколико је Понуђач за потребе испуњења овог Уговора ангажовао Подизвођача,  неопходно је да пре достављања поменутог документа од стране Подизвођача, Подизвођач са Наручиоцем закључи уговор о поверљивости којим ће се ближе регулисати права, обавезе и одговорности по питању поверљивости. По достављеном списку овлашћених лица за које је потребно омогућити права приступа, Наручилац задржава дискреционо право у одлучивању којим овлашћеним лицима ће бити додељена права приступа ИКТ систему Наручиоца, узимајући у обзир значај ИКТ система.

У случају удаљеног приступа све активности запослених  Понуђача на ИТ ресурсима које користи Наручилац морају бити документоване. Документовани подаци о активностима запослених Изабраног Понуђача морају бити заштићени од неовлашћеног мењања и перманентно на располагању овлашћеним лицима Наручиоца, за шта је одговоран Понуђач. Понуђач/Подизвођач је у обавези да о наведеном бележењу активности обавесте своја радно-ангажована лица у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, односно другог прописа који регулише материју заштите података о личности (примера ради GDPR уколико су у питању EU држављани).

У случају да престане пословна потреба за корисничким налогом/приступом овлашћених лица, неопходно је да Понуђач/Подизвођач промптно обавести Наручиоца писаним путем (укључујући и електронски облик), како би Наручилац онемогућио даље коришћење корисничког налога, односно укинуо раније дата права.

Понуђач/Подизвођач се обавезује да овлашћена лица информише да креденцијали за приступ ИКТ систему Наручиоца (корисничко име и лозинка) представљају пословну тајну и да не смеју да се уступају другим лицима.

Ангажовани од стране Изабраног Понуђача, за обављање послова не могу имати права која су потребна за промену параметара аутентификације, ауторизације и права приступа. Током пружања услуга, ангажовани од стране Изабраног Понуђача, имаће персонализоване корисничке налоге са минималним правима потребним за обављање послова, а која нису у супротности са претходним ограничењима права ангажованих од стране изабраног понуђача.

Запослени у  Служби Наручиоца имају персонализоване корисничке налоге са администраторским правима приступа и једини могу да врше измене везане за проверу идентитета, ауторизацију и права приступа..

Поступак за привремену ескалацију права подразумева привремену доделу администраторских права персонализованим корисничким налозима Сервисне службе Извршиоца. Доделу администраторских права врши искључиво Сервисна служба Наручиоца у случају потребе за решавањем тикета: он-сите приступом, у време дежурства или у ургентним ситуацијама.

Привремена администраторска права могу се одобравати на дневном нивоу или по потреби, а преко тикетинг система Наручиоца. На дневном нивоу, права се додељују дежурном инжењеру Сервисне службе изабраног понуђача, у случају он-сите приступа и у време дежурства и укидају се након истека дана за који су издата (за укидање права је задужена Сервисна служба Наручиоца). На нивоу тикета, права се додељују дежурном инжењеру Сервисне службе изабраног понуђача, у случају потребе решавања одређених ургентних тикета, и иста му се укидају по завршетку односно затварању тикета. Именовање и престанак привремених права врши Служба за кориснике.

За све врсте извештавања и аутоматизованог слања информација важи ограничење да се могу слати искључиво на и преко информационих ресурса у мрежи НИС а.д. Нови Сад. Уколико се за слање извештаја и других информација користе преносни путеви који нису у власништву НИС а.д. Нови Сад или подружница, подаци на било који начин не могу аутоматски бити достављени трећим странама. У колико се врши пренос података између извођача и наручиоца комуникационим каналима ван друштва потребно је применити заштиту криптовањем података.

Изабрани Понуђач је дужан да предлаже и прати најбољу праксу из домена ИТ безбедности, и да је константно унапређује. Примењени поступци и техничка решења морају бити у складу са захтевима који се односе на ИКТ системе од посебног значаја наведеним у Закону о информационој безбедности Републике Србије безбедности и Актом о безбедности ИКТ система, израђен у форми интерног акта: Правилник Информациона безбедност ИКТ система, који му је претходно достављен.

У случају да се током провере, описане у претходном ставу, утврди кршење правних прописа или Акта о безбедности ИКТ система од стране овлашћених лица Понуђача/Подизвођача, Наручилац има право да захтева његово привремено или трајно удаљавање са локације Наручиоца, преузимање све опреме или документације везане за Наручиоца која је уручена овлашћеним лицима и укидање свих права приступа ресурсима Наручиоца

### Заштита од малициозних софтвера на  ИKТ инфраструктури

Наручиоц је у обавези да примени резултате тестирања тачније да отклони све недостатке који су уочени приликом тестирања и евидентирани у извештају који ће бити званично достављен наручиоцу.

### Заштита и поверљивост података

Сва тестирања ће се вршити на тестним системима која су идентична као продукциони системи. Постоји могућност да се тестирања вршити на продукционим системима што ће бити дефинисано самим захтевом од стране наручиоца у којима се налазе подаци о личности у договору са наручиоцем.

Локација где ће се вршити тестирање, продукционо или тестно окружење биће дефинисано  за  сваки  појединачни  захтев  који ће бити предмет безбедносног тестирања по „OWASP“ методологији.

### Удаљени приступ

Изабрани добављач ће добити само кориснички приступ апликацијама које ће користити само за потребе тестирања.

### Заштита података

Није примењиво.

### Отпорност, поузданост и опслуживања

Није примењиво.

### Дозволе за спољне кориснике

Није примењиво.

### Интеграција са другим ИKТ системима

Интеграција са другим системима није потребна.

### Сегрегација мреже

Није примењиво.

### Управљање логовима

Није примењиво.

# Захтеви за одржавањем

## Захтеви за одржавањем

Није примењиво.

## План одржавања система

Није примењиво.

## Потребни параметри за рад система (SLA)

Испоручени извештај мора да прикаже јасно и недвосмислено присуство рањивости уколико су детектоване приликом безбедносног тестирања. Сам извештај мора да поседује нивое рањивости које су детектоване: низак ризик рањивост, средњи ризик рањивости, висок ризик рањивости и критичан ниво рањивости. Сваки ниво рањивости мора да прати детаљан опис сваке рањивости појединачно као и закључак односно став добаљача о безбедности тестираног система као и предлоге (мере) за отклањање рањивости.

Осим нивоа критичности извештај мора да поседује опис методологије тестирања и начина тестирања као и то који су алати коришћени приликом самог тестирања.

Испорука извештаја мора бити евидентирана и праћена кроз ITSM алат наручиоца који ће бити извор редовног извештавања о обиму и квалитету услуга као и о испуњењу дефинисаног SLA. Извршиоцу ће бити омогућен VPN приступ (преко терминал сервера)  и AD налог за сваког запосленог од стране извршилаца услуга одређеног за реализацију тражених услуга како би приступили ITSM алату Наручиоца.

За сваки пријављени захтев безбедносног тестирања НИС а.д. дефинише ниво критичности као и приоритет решавања. Свако ново тестирање је потребно извршити у договору са добављачем за максимално 12. радних дана од дана доспећа захтева за тестирање док је свако следеће ре тестирање потребно извршити у року од 7. радних дана од датума доспећа захтева.

FORMA zahteva:

Потребно време пружања услуга безбедносног тестирања је радним данима у периоду oд 08:00 дo 16:00 часова, осим када екстремним ситуацијама када је потребно вршити тестирања у другим терминима.

Дефинисан проценат доступности система приликом тестирања је 99%.

Испуњење SLA се прати према фазама тестирања апликативних решења и наведеним роковима:

-Oдговор на захтев за тестирањем у року од 3. радна дана са датумом почетка тестирања

-Реализација тестирања према плану, до 12 радних дана уз обавезно доставњане извештаја у наведеном року

-Реализација поновног теста до 7 радних дана од дана почетка наведене итерације

-За свако кашњење већа од 2. радна дана у односу на предложени СЛА активира се пенал од 3% од износа планираног за плаћање према захтеву, а за свако додатно кашњење од активира се пенал од 2% за сваки наредни дан кашњења.

*У колико се ради о специфичном систему над којим је потребно вршити тестирање дуже од 12 радних дана уз сагласност наручиоца на дефинисани план, наведени пенали примењују се у односу на усаглашени план.

Добављач позитивним достављеним извештајем о безбедносном тестирању (систем нема ни једну рањивост) гарантује сигурност система до објаве следеће верзије система. У колико се догоди напад над тестираним системом и верзијом система за коју је усаглашен извештај од стране наручиоца и добављача, добављач је дужан да реагује у року од 24 сата са скенирањем система као и предлогом мера о отклањању рањивости.

Уколико систем, услед нарушавања безбедности изазваног искоришћавањем рањивости за коју је добављач у извештају гарантовано да не постоји (односно да је систем безбедан), резултира:

- потпуном недоступношћу,

- немогућношћу извршења основне функционалности, попут: немогућности приступа апликацији од стране корисника, немогућности плаћања због неправилности у раду апликације (у случају Drive.Go мобилне апликације), немогућности сакупљања СННП бонус поена (у случају Drive.Go и СННП мобилне апликације) и/или трошења СННП бонус поена (у случају СННП мобилне апликације) или

- компромитацијом тј. злоупотребом података о СННП картици (у случају Drive.Go и СННП мобилне апликације),

Добављачу се обрачунава пенал као резултат утицаја проблема у раду.

Поменута недоступност и/или немогућност извршења основне функционалности апликације представља основ за обрачун пенала уколико је реализована у временском периоду већем или једнаком од 8 сати осим за „DriveGo“ апликацију где ће се обрачун пенала рачунати у временском периоду од 4 сата. Наведени временски период обухвата радни дан, викенд, празник.

Пенал се за СННП мобилну апликацију обрачунава као износ СННП бонус поена који би били обрачунати у периоду проблема у раду апликације, а који се утврђују  на следећи начин: просек укупног броја СННП бонус поена сакупљених коришћењем СННП мобилне апликације у периоду недоступности остварене недељу дана пре и недељу дана после периода недоступности.

Уколико, услед искоришћења рањивости мобилне апликације, дође до компромитације података који се односе на бројеве СННП картица лојалности, Добављачу се обрачунава пенал у износу суме компромитованих, а расположивих за трошење СННП бонус поена - збир СННП бонус поена расположивих за трошење на картицама лојалности чији подаци су компромитовани.

За остале системе, пенали се у случају недоступности кључних функционалности или система у потпуности,  обрачунавају у износу од 20 % од последње наплаћене фактуре за тест система за који важи позитиван извештај.

Извршилац је у обавези да по извршеној услузи припреми извештај  у форми Записника о извршеној услузи, који је потребно да буде усаглашен и од стране НИС а.д.

У колико дође до одступања SLA, извештај из Servis Desk-а са јасно назначеним прекршајима SLA биће достављен Извршиоцу на увид.

## Захтеви за спољном околином

Нема додатних захтева.

## Захтеви за локацијом за извођење радова

Планирана тестирања се врше на окружењима које се дефинишу у захтеву које доставња наручиоц и која су планирана након измена над системима. Тестирање је  потребно  вршити на тестном окружењу које је верно продукционом али такође наручиоц задржава право измене тестирања самог окруженја и саме локације где ће се вршити тестирање, продукционо или тестно за сваки појединачни захтев, наручиоц ће дефинисати тип окрушења који се тестира по „OWASP“ методологији.Осим редовних тестирања, могућа су ванредна тестирања тестног и/или продукционог окружења.

Понуђач мора да достави потврду присутности чланова пројектног тима, који ће бити ангажовани на реализацији пројекта, на захтеваним локацијама.

# Приступ имплементацији

Приликом безбедносног тестирања биће коришћени тестни налози које ће обезбедити наручилац док је тестирање потребно радити по „OWASP“ методологији.

## Захтеви за бројем и квалификацијама људских ресурса

Неопходно је да приликом избора добављача за безбедносно тестирање по „OWASP“ методологији, да лица која ће вршити безбедносно тестирање буду запослена у Компанији која ће пружати ову услугу.

Понуђач мора да достави списак ресурса, који ће бити ангажовани на реализацији пројекта, у складу са описаним потребама. Све тражене квалификације треба потврдити одговарајућим документима (сертификате, референце и сл.) која чине саставни део понуде.

Обавезан број људских ресурса не сме бити мањи од 2 са минималним трогодишњим искуством у области „Cyber security“ – безбедносног тестирања.  Осим броја људских ресурса и искуства потребно је доставити биографије са обавезним подацима: Име, Презиме, Година и Место рођења и Место пребивалишта (обавезан 7. степен стручне спреме из области информационих технологија као и  неке од наведених сертификата: OSCP, CEH, GPEN, GWART, GXPN, SANS GIAC Certified Penetration Tester и ово ће бити елиминациони критеријум.

Према интерним компанијским процедурама, Функција за корпоративну заштиту ће дати званичан став кроз процедуру набавке о избору добављача за наведену услугу безбедносног тестирања што ће се сматрати елиминационим критеријумом.

## Динамички план пројекта

-Уговор се закључује на 2. године.

Реализација тестирања се мора одвијати по следећој динамици:

-Прво тестирање се мора обавити у року од 12 радних дана од датума доспешћа захтева.

-Друго тестрање – ре тестрање  се мора обавити у року од 7 радних дана од датума доспешћа захтева.

-Сваки наредни ретест се мора обавити у року од 5 радних дана од датума доспешћа захтева.

Понуђач је у обавези да достави предлог динамичког плана реализације тестирања, у складу са описаним пројектним фазама и трајањем истих. План треба допунити са релевантним информацијама у вези испорука по фазама, коришћењу људских ресурса и одговорностима за испоруку као и ценовне моделе:

1. Цену за појединачно тестирање апликативних решења (мобилна и веб аликација и веб апи) за сваку од предложених фаза према „OWASP“ методологији.

|  | Мобилна апликација - цена |  |  | Веб апликација - цена |  |  |  |  | Веб апи - цена |  |  | „LLM“ - цена |  |  | „Agentic application“ - цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирање и припрема за безбедносно тестирање | White box | Gray box | Black box | White box |  | Gray box |  | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 2. Прикупљање информација о предмету тестирања | White box | Gray box | Black box | White box |  | Gray box |  | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 3. Скенирање рањивости | White box | Gray box | Black box | White box |  | Gray box |  | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 4.Експлоатација | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box |  | Black box |  | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 5.Пост експлоатација | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box |  | Black box |  | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 6. Извештавање | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box |  | Black box |  | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |
| 7. Праћење и поновна провера | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box |  | Black box |  | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box | White box | Gray box | Black box |

2. Ценовни модел за додатне саветодавне услуге које нису обухваћене техничким задатком је потребно доставити као предлог по моделу цена - човек/сат као и цену треће итерације тестирања (ретеста) у колико рањивости нису отклоњене након прве две итерације:

## Захтеви за тестирањем

Безбедносно тестирање је предмет овог техничког задатка.

## Захтеви и приступ обуци

Нема додатних захтева.

# Упутство за достављање понуде

Понуде треба да буду кратке, добро организоване и недвосмислене. Садржај треба да буде организован у складу са структуром приказаном у наставку. Понуђач мора да достави сагласност да прихвата услове наведене у техничком задатку.

Предлог садржаја понуде

- Профил компаније

- Историјат, искуство и минимум 10 референци клијената

- Приступ имплементацији

- Методологија и стратегија тестирања које је добављач радио

- Предуслови за реализацију пројекта (неопходни ресурси)

- Предложени пројектни тим (чланови пројектног тима од стране понуђаћа и њихове референце у области имплементације сличних пројеката)

- Стратегија и план тестирања мобилних апликација, веб апликација, веб апија

3. Потврда о прихватању услова поверљивости

4.Одговор на ценовни модел

*Добављач је у обавези да понудом одговори на све техничке захтеве наведене овим техничким задатком, понуде које нису потпуне неће бити разматране