|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Израда процесне опреме и резервних делова пећи за термичку обраду S60NFS0553; 600002299; 10487862 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас нафтни сервиси / Одељење за производњу машинских делова и опреме |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	4

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	4

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	5

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	8

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 	9

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ 	10

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	10

14.	ГАРАНТНИ РОК	10

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	10

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	11

17.	HSE	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	13

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	13

20.	ПРИЛОЗИ	14

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	14

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Наручилац поседује комплетну техничку документацију каде за фосфатирање ФАДИП и делимичну техничку докуменрацију за пећи грејач комерц 9079, а то су цртежи који се налазе у прилогу техничког задатка |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Обезбеђивање  редовних  сервиса,  одржавања, интервентних  поправки  пећи за термичку обраду  и израда делова за процсну опрему термичке обраде,  које се користе у  одељењу за производњу резервних делова и опреме, ул. Београдска 26, 23000 Зрењанин. Набавка се планира за 2026. и 2027. годину. Поправка се врши на локацији погона или на локацији сервисера, а по потреби.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Након квара пећи за термичку обраду врши се пријава квара извршиоцу услуге. Пријаву квара врши наручилац електронском поштом у слободној форми, или телефонским позивом уз потврду електромском поштом. Поправка се може вршити на локацији погона, а када исту није могуће извршити, поправка се врши на локацији извршиоца услуге. Отпрему и допрему обезбеђује наручилац. Правила   понашања   при   извођењу   радних  активности   у   компанији   наручиоца   услуге су идентични и за извршиоца услуге.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Услугом поправке пећи обухваћен процес сервисирања и редовних и хаваријских поправки на  локацији извођача или на локацији наручиоца.  За неопходне поправке извршилац услуге мора бити у могућности да произведе или обезбеди резервне делове према техничкој документацији из прилога. Извршилац услуге мора имати адекватан алат за поправку доле наведених пећи и дијагностиковање квара. Сервисирање и редовне и хаваријске поправке подразумевају, замену грејача пећи, замену керамичких сегмената пећи, поправку електро компоненти, замену механичких делова, сајла, клизна врата, шине, колица, ватросталних подлога.

Списак опреме:

- Пећ за термичку обраду 600x600x1000; шифра производа 9079 серијски број 229 - Грејач комерц

- Пећ за термичку обраду 600x600x1000 са вагонетом; шифра производа 9079 серијски број 230 - Грејач комерц

- Пећ - када за фосфатирање FADIP бечеј.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Неопходно је да извршилац  услуге изврши дефектажу уређаја који је у квару и да након извршене  дефектаже  проследи  понуду  за  потребне  радове.  Потребно  је  да  извршилац  услуге обезбеди потребне резервне делове и да има одзив 1 дан по примљеном позиву који наручилац емитује, телефонским позивом и путем електронске поште (без обзира да ли је радни дан, викенд или празник);

- Поправка пећи,  и склопова пећи се врши или у кругу погона где је пећ инсталирана или на локацији извршиоца услуге (зависно од врсте квара). Извршилац услуге мора имати свој радни простор за ремонт и поправку пећи, лагер или могућност израде резервног дела.

- Извршилац услуге је  у  обавези  да  попуни  сервисну књигу  пећи  која  се  сервисира  или поправља (потпис овлашћеног лица за ту врсту радова).

- Услугу поправке наведених машина могу вршити фирме које су регистроване за овакву врсту поправки.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Рок за извршење предметне услуге биће дефинисан у налогу за рад. Може се захтевати хитан почетак радова, а у року од максимално 24 часа.

- По пријему налога за рад извођач је у обавези да достави потврду пријема налога за рад, потврда се доставља меилом на адресу наручиоца. Јави време изласка сервисне екипе, случају да извршилац услуге не може да испуни захтеване рокове на отклањању квара дужан је да то изричито наведе у одговору и достави образложење евентуалних пролонгирања рокова.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

-	Контрола квалитета извршене услуге се врши интерно након извршених радова, а од стране стручног лица за надзор – технолога за одржавање машинских делова и опреме, наручиоца. Ако постоје замерке на квалитет уграђених делова и поправку, извршилац услуге је дужан да замерке отклони у временском оквиру који договори са наручиоцем услуге.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

- 	Извештавање се врши након извршене услуге, у виду тренутног извештаја у форми извршиоца. Извештај мора имати таксативно наведене резервне делове који су замењени и опис радова, са извршеним нормативом. У прилог је потребно ставити техничку документацију у виду неопходних шема, а наведено се односи и на урађене измене у односу на оригиналне шеме.

- 	У колико се врши већи обим посла извршилац услуге мора доставити податак о динамици поправке и у току рада мора вршити обавештавање о поштовању динамике радова. О не планираним изменама у сервисирњу мора се обавештавати наручилац и тражити одобрење за измене како би се избегли проблеми везани за дефинисану динамику.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Извршилац услуге након завршених  радова  попуњава  записник  о  извршеној услузи, дефектациону листу и сервисну књигу, и доставља записник извршеној услузи и дефектациону листу наручиоцу радова .

# ГАРАНТНИ РОК

- Захтевани гарантни рок за извршену услугу, који не може бити краћи од 6 месеца;

- Захтевани гарантни рок за уграђене делове, који не може бити краћи од 6 месеца

- Гарантни рок почиње од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи.

- Време одзива на рекламацију се договара са испоручиоцем услуге као и рокови отклањања рекламације. Договорени рокови се потврђују у писменој форми. Време одзива несме прелазити  1 радна дана.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач услуге је сертификован са стандардом ISO ЕN SRPS 9001,14001,18001 | Копија сертификата ISO ЕN SRPS 9001,14001,18001 |
| 2. | Понуђач је регистрован за обављање услуге сервисирања, одржавања и попраку пећи за термичку обраду | Копија извода и АПР-а (агенције за привредне регистре) |
| 3. | Понуђач мора да поседује алате и уређаје (са важећим калибрационим уверењима,атесте) неопходне за сервис,одржавање поправку пећи | Писана и оверена изјава |
| 4. | Понуђач се бави сервисирањем, одржавањем поправком, пећи за термичку обраду минимум 5 год. у континуитету | Писана и оверена изјава и доставити референц листу |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |  |
| Рад сервисера пећи при поправци | НЧ | 1 |  |  |  |
| Рад сервисера на дефектажи пећи | НЧ | 1 |  |  |  |
| Излазак сервисног возила | КМ/РСД | 1 |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Списак резрвних делова за које треба дати цену:

| Редни Број | Назив | Јединица мера | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грејач пећи Ø28 – 1400 жица 3 мм 33 спирала/100 мм, дупло увијени крајеви (инсталисана снага пећи 30 kw) дужине 2*450 | ком | 2 |
| 2 | Грејач пећи Ø42 – 1520 жица 2,5 мм 25 спирала/100 мм, дупло увијени крајеви (инсталисана снага пећи 30 kw) дужине 2*450 | ком | 2 |
| 3 | Грејач пећи Ø28– 1520 жица 3 мм 33 спирала/100 мм, дупло увијени крајеви (инсталисана снага пећи 30 kw) дужине 2*450 | ком | 2 |
| 4 | Изолациони материјал пећи 1м2 | м2 | 10 |
| 5 | Шамотни сегмет L тип – носач грејача | ком | 48 |
| 6 | Шамотни сегмент цевасти – носач грејача | ком | 2 |
| 7 | Шамотни сегмент - носач цеви грејача два лежишта | ком | 2 |
| 8 | Сајла Ø 6 мм | М | 10 |
| 9 | Рачунар регулације температуре - термо регулатор XMTA 938 (908) | ком | 1 |
| 10 | Шамотна цигла стандардна 25x12x6,5 | ком | 1 |

- У случају да постоји потреба за неким резервним делом који се не налази на листи уговорених резервних делова, Извршилац је у могућности да, на основу сагласности Наручиоца, набави резервне делове за извршење сервисних активности према својим набавним улазним ценама, који ће се дефинисати у сервисном извештају, а улазне фактуре са набавним ценама приложити уз Записник о извршеној услузи.

# HSE

14.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЗРАДА ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕР.ДЕЛОВА | 521020 | Мас.и терм.обр. Мат. | С |

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Коначни ниво ХСЕ ризика: Средњи ризик

14.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Бојан Плавшић, Водећи инжењер за машинску обраду

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Вера Ковачевић, експерт за BZR, ZOP

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Бојан Плавшић |
| Руководилац пројекта: | Бојан Плавшић |
| Одговорно лице за HSE | Вера Ковачевић |