|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Измена места испуштања отпадних вода ССГ Брестовац–ПИП фаза израда техничке документације и прибављање потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)	3

7.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	3

8.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	3

9.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)	3

У понуду је потребно укључити износе свих такси које је потребно платити. Таксе плаћа извођач услуге.	4

10.	HSE (обавезно)	4

11.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)	5

12.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)	5

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)

Потребна је израда техничке документације и прибављање потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених  отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара, а у складу са Решењем о издавању водне дозволе бр. 2374/1 од 07.03.2025.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)

Објекат ССГ Брестовац има стари сепаратор, а воде се након пречишћавања упуштају у упојни бунар. Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018- dr. zakon)  није дозвољено испуштање отпадних вода у упојне бунаре.

Отпадне санитарно-фекалне воде се испуштају у септичку јаму. Зауљене отпадне воде са манипулативних површина, третирају се на таложнику и сепаратору масти и уља, а онда се испуштају у упојни бунар.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)

Услугу је потребно , вршити у складу са:

- Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - ., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон 9/2020 и 52/2021),

- Законом о водама (Сл. гласник РС бр.  30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 )

- Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)

Потребна је израда техничке документације и прибављање потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених  отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ Брестовац, а у складу са Решењем о издавању водне дозволе бр. 2374/1 од 07.03.2025.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)

Сваки извођач који конкурише за набавку услугe Измена места испуштања отпадних вода ССГ Брестовац –ПИП фаза израда техничке документације и прибављање потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених  отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара мора да задовољи све техничке критеријуме који су дати у Табели  1.

| ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. | Критеријум | Документација која се доставља |
| 1 | Право конкурисања имају понуђачи који имају минимум 3 година искуства у пружању услуга које су предмет овог техничког задатка. | Оверене изјаве од стране овлашћених лица Наручиоца којима је понуђач извршавао услуге у претходном периоду од 3 године. |
| 2. | Извођач мора имати минимално једног запосленог инжењера грађевинске струке са лиценцом одговорног извођача радова (314,310, или 312), као и геодетског инжењера са лиценцом I реда. | Фотокопија радне књижице или уговора о ангажовању од стране понуђача, личне лиценце и потврде издате од стране Инжењерске коморе Србије оверене лиценцним печатом и потврда о плаћеној чланарини. |

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Све услуге морају бити извршене до 31.10.2026.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Пријем услуге се врши обостраним потписивањем записника о извршеној услузи.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда и потврда катастарско топографског плана. | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Израда идејног решења (ИДР). | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Прибављање свих потребних услова и сагласности за израду ПТД у складу са обједињеном процедуром. | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта са свим потребним сагласностима на исти. | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Израда пројекта за извођење радова са свим потребним сагласностима на исти. | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Исходовање решења о одобрењу за извођење радова у складу са обједињеном процдуром (у случају могућности да се реализација пројекта изврши по члану бр.145 Закона о планирању и изградњи) | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Израда Плана превентивних мера за извођење радова и ангажовање заступника у име инвеститора за обављање послова координатора за БЗР за израду пројекта. | комплет | 1 |  |  |
| 8. | Таксе | комплет | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

# У понуду је потребно укључити износе свих такси које је потребно платити. Таксе плаћа извођач услуге.

# HSE (обавезно)

| 1. | Eкологија и безбедност на раду - остало | 541700 | Eкологија и безбедност на раду - остало | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пројектовање (грађевинско, машинско, електро, ППЗ и др) са или без исходовања дозвола | 511000 | Пројектно –истраживачки радови | Н |

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Милана Капор, експерт за заштиту животне средине

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Милош Ј. Цветковић експерт за БЗР, Милана Капор експерт за заштиту животне средине,  Сретен Кувекаловић, експерт за ЗОП

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Милана Капор |
| Руководилац пројекта: | Синиша Миленковић |