|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Технички задатак за одржавање ИТ опреме у Аутоцистернама на Аерoсервису |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

4.1	Oперативно одржавање	2

4.2	Превентивно одржавање	3

4.3	Подршка корисницима	3

4.4	Заменска опрема	3

5.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

7.1	Време пружања услуга	3

7.2	KPI Дефиниције	4

7.3	Приоритизација и SLA	4

7.4	Пенали	4

7.5	Модел управљања	5

8	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	5

9	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

10	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	6

11	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

12	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	6

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (Уговор о набављеном уређају, упутство за коришћење термалних штампача) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Месечног одржавања по уређају |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка је пружање услуге одржавања ИТ опреме инсталиране у возилима наручиоца, уз ангажовање ИТ техничара у оквиру дефинисаног SLA.

Услуга обухвата:

- Континуирано одржавање опреме,

- Правовремено отклањање кварова,

- Уградња опреме у новим возилима према захтеву,

- Демонтажа опреме као и премештање опреме из возила у возило,

- Управљање инцидентима и захтевима,

- Обезбеђивање знаменске опреме у случају дужег времена потребног за поправку,

- Превентивне активности ради смањења броја кварова.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

У возилима наручиоца инсталирана је следећа ИТ опрема:

- Индустријски таблет (главна корисничка јединица за рад на терену) са пратећим dock-ом и носачем за монтажу у возилу,

- Индустријски 4G рутер (за мобилну комуникацију и приступ интернету),

- Матрични штампач (за штампу извештаја и потврда) са пратећом полицом за уградњу у возило,

- Стабилизатор напона (за заштиту и стабилно напајање опреме).

Опрема је интегрисана у радни процес и њен прекид рада директно утиче на оперативне активности, због чега је неопходно обезбедити континуитет рада кроз ефикасан систем одржавања и подршке.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Добављач је дужан да обезбеди:

- Доступност ИТ техничара у току радног времена добављача,

- Обезбеђивање резервних делова и опреме – листа резервних делова наведена у Прилогу 1 ТЗ-а,

- Излазак на терен и отклањање квара,

- Редовно извештавање о извршеним интервенцијама.

  - Oперативно одржавање

У оквиру оперативног одржања добављач обезбеђује следеће:

- Дијагностика и отклањање кварова на свим уређајима,

- Софтверска реинсталација и конфигурација фабричких софтвера и драјвера (таблет, рутер),

- Тестирање функционалности након сваке интервенције,

- Евиденција, праћење и извештавање о инцидентима,

- Предлоге за унапређење техничког решења у делу рада опреме.

  - Превентивно одржавање

У оквиру превентивног одржања добављач обезбеђује следеће:

- Периодичне провере исправности опреме – једном месечно,

- Провера каблова, конектора и напајања и њихово сређивање,

- Препоруке за замену или сервисирање опреме пре отказа.

  - Подршка корисницима

- Телефонска подршка,

- Саветодавна подршка за коришћење система,

- Брза дијагностика без изласка на терен када је то могуће

- Подршка на терену.

  - Заменска опрема

У случају дужег застоја, добављач је у обавези да обезбеди заменску опрему:

- Таблет:

Ако поправка траје дуже од 2 радна дана, обезбеђује се заменски таблет.

- 4G рутер:

Ако квар није отклоњен у року од 2 радна дана, обезбеђује се заменски рутер.

- Матрични штампач:

Ако поправка траје дуже од 3 радна дана, обезбеђује се заменски уређај.

- Стабилизатор напона:

У случају квара, врши се одмах замена исправним уређајем (без чекања поправке).

Напомена: горе наведени рокови односе се и на опрему која се сервисира у гарантном року, такође напомена да заменска опрема мора имати идентичне карактеристике као опрема која је преузета на сервис.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Пружалац услуге је дужан да обезбеди стручно особље, адекватне алате и опрему за дијагностику и одржавање ИТ опреме у возилима, као и да све активности извршава у складу са важећим техничким стандардима и дефинисаним SLA параметрима.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац се обавезује да:

- Обезбеди несметан приступ возилима и ИТ опреми у сврху дијагностике и одржавања.

- Благовремено пријављује кварове и доставља тачне информације о проблему.

- Обезбеди одговарајуће услове за рад (приступ напајању, возилу и локацији интервенције).

- Обезбеди контакт особу за координацију активности и пријаву кварова.

- Достави тачан број возила у обухвату одржавања до 15. у месецу за наредни месец.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Обезбедити доступност техничара у радном времену,

- Користити НИС ИТ сервис деск-а за инциденте и захтеве.

- Поштовати SLA рокове,

- Водити евиденцију свих интервенција,

- Излазак на терен у сврху преузимања и враћања сервисиране опреме

- Обезбедити заменску опрему у дефинисаним роковима,

- Максимално смањити застоје у раду система.

  - Време пружања услуга

Радним данима од 08-16ч

  - KPI Дефиниције

| KPI | Опис |
| --- | --- |
| Финално време отклањања инцидената (FRTI) | Укупно време за решавање Инцидента (у оквиру времена пружања услуга), од тренутка када је инцидент прослеђен од стране Сервис Деска одговарајућој групи за подршку Извршиоца. |
| Финално време реализације захтева (FRTR) | Укупно време за реализацију захтева (у оквиру времена пружања услуга), од тренутка када је захтев прослеђен од стране Сервис Деска одговарајућој групи за подршку Извршиоца. |
| Финално време реализације захтева за променом (FRTCR) | Укупно време за реализацију захтева за променом (у оквиру времена пружања услуга),у складу са усаглашеним роковима за конкретан захтев . |
| Задовољство корисника (S) | Опционо исказан ниво задовољства на основу оцене реализације тикета од стране корисника (на скали од 1 до 5) |

Табела 1. KPI дефиниције

  - Приоритизација и SLA

| KPI | Опис | SLA |
| --- | --- | --- |
| FRTI - висок | - Три или више возила ван функције. | Исти радни дан од пријаве крвара за тикете пријављене до 12h а за све тикете пријављене након 12h решавање мора бити наредни дан до 12h. |
| FRTI - низак | - До два возила ван функције. | 24 радна сата ( рачунање у време пружања услуге, дефинисано у поглављу 7.1) |
| FRTR | - Захтеви за уградњу у нова возила, премештање или демонтажу опреме; - Уградња додатне опреме у возилима - Решавање проблема са оштећеним полицама, држачима опреме у возилу и слично… | 3 радна дана |

Табела 2. Приоритизација и SLA

* FRTI и FRTR се изражавају временом у оквиру времена пружања услуге;

Задовољство корисника (S) – 90% од укупног броја оцењених тикета мора да има оцену >=3.

Сматра се да је инцидент ван дозвољеног SLA, уколико прекорачи барем једну од дефинисаних KPI вредности.

Извршилац је у обавези да на месечном нивоу припрема извештај о извршеним услугама у форми Записника о извршеној услузи, који је потребно да буде усаглашен и од стране НИС а.д. Као доказ да је услуга извршена у складу са дефинисаним нивоом SLA, уз Записник о извршеној услузи доставља се и Извештај добављача о постигнутим вредностима SLA, који потписују представници Извршиоца и Наручиоца. Табела која се налази у извештају, у коју се уносе подаци о појединачним тикетима, треба да садржи податке само о оним тикетима за које је прекршен дефинисан SLA.

  - Пенали

У случају неиспуњења SLA из предходног става Наручилац има право наплате пенала, и то на следећи начин:

Уколико у току месеца има 3 тикета или више који су ван дозвољеног СЛА, Добављач ће умањити укупну месечну фактуру за одржавање ИТ опреме на који су се односили тикети за 5%, а за сваки наредни тикет који је прекршио СЛА за додатних 5%.

нпр.

за 3 тикета који су прекршили СЛА ће се умањити фактура за месечно одржавање за 5%,

за 4 тикета који су прекршили СЛА ће се умањити фактура за месечно одржавање за 10%,

за 5 тикета који су прекршили СЛА ће се умањити фактура за месечно одржавање за 15%,

итд..

  - Модел управљања

    - Листа управљачких састанака

Оквир састанака овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца омогућава обема странама да се састају на управљачким састанцима, у складу са дефинисаним временским оквирима из табеле доле,  и разматрају активности и метрике од кључног значаја за успешну реализацију  уговора. Структура састанака, такође треба да олакша комуникацију и доношење одлука.

|  | Управљачки састанци | Предмет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оперативни ниво | - Праћење испоруке сервиса на двонедељној бази или по потреби - Праћење и контрола проблема приликом поправке и у испоруци уређаја на оперативном нивоу |
| 2. | Стратешки ниво | - Преглед резултата SLA на полугодишњој бази или по потреби - Предлози за унапређење и оптимизацију услуга - Могућности за нове услуге - Решавање отворених проблема који нису решени на оперативном нивоу - Усклађивање процеса са пословном стратегијом Наручиоца |

#### Tabela 3. Листа управљачких састанака

    - Модел управљања

Са стране Наручиоца и Извршиоца потребно је обезбедити SPOC-а (Single Point of Contact).

SPOC са стране Наручиоца је ИТ сервис координатор, особа преко које ће стизати захтеви од стране бизнис корисника, која ће пратити рад и реализацију захтева од стране Извршиоца и пратити испуњење дефинисаног SLA.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Почетак пружања услуге је од потписивања уговора и уговор ће трајати наредних 24 месеца.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Добављач је у обавези да сваког месеца уз фактуру достави и записник о извршеној услузи који је дефинисан стандардом компаније НИС а.д.

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| Услуга | Процењени број возила | Јединична цена по Возилу (RSD без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| Месечни паушал за услугу одржавања ИТ опреме у Аутоцистернама за период од 2 године | 13 |  |

Табела 4. Понуда за одржавање ИТ опреме у Аутоцистернама

Наручиоц задржава право да током трајања Уговора дода или уклони возило, о чему ће обавестити Добављача.

| Услуга | Процењена количина | Јединична цена за ангажовање ИТ Техничар по сату (RSD без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| ИТ Техничар / FTE* | 120 |  |

Табела 5. Понуда за одржавање ИТ опреме у Аутоцистернама

HSE

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање специјализоване опреме | 591150 | Одржавање специјализоване опреме | 4 – Низак ниво (Н) |

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понудe, пре истека рока за достављање понудe.

Наручиоц може да раскине било коју Услугу која је предмет овог ТЗ-а, у било ком тренутку, уз обавезу да о томе обавести Добављача писаним путем 30 дана пре раскида услуге. Отказни рок почиње да тече даном пријема изјаве о отказу.

У склопу процеса терминације Добављач ће обезбедити сву неопходну подршку и техничку и корисничку документацију како би се Наручиоцу обезбедио континуитет у пословању.

Контакт особа у НИС-у:

Никола Петрић

Менаџер за индустријску аутоматизацију

Служба за ИТ сервисе и аутоматизацију,

Сектор за ИТ пословна решења Блока Промет

Београд, мај 2026.