|  | TEHNIČKI ZADATAK |
| --- | --- |

| Naziv tehničkog zadatka za nabavku usluge: | Usluge Održavanja i nadogradnje SAP custom SRM i KupiNa rešenja |
| --- | --- |
| Naručilac usluge (Blok/Funkcija): | Funkcija za nabavku / FZN |

S A D R Ž A J

1.	KLASIFIKACIJA TEHNIČKOG ZADATKA	3

2.	PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA I LOKACIJA	3

3.	OPIS POSTOJEĆEG STANjA	3

3.1.	О kompaniji NIS a.d. Novi Sad	3

3.2.	О trenutnom modelu održavanja	4

4.	OPŠTE ODREDBE	4

5.	OBIM USLUGE I TEHNIČKI OPIS	5

5.1. SAP custom SRM sistem i KupiNa rešenje	5

5.2. Tehnički opis sistema i arhitektura 	7

5.3. Model raspodele odgovornosti – SAP custom SRM i KupiNa rešenja	8

5.4. KPI & SLA - Kontrola kvaliteta pružanja usluge	……………………………………………………8

5.5. Faze realizacije ugovora  i uslovi prihvatanja	……………………………………………………9

6.	TEHNIČKI ZAHTEVI	9

6.1	Bezbednost	9

6.2	Prava pristupa (role i autorizacije)	12

6.3   Održavanje SAP custom SRM sistema i KupiNa rešenja ………                  ……………………12

6.4    Konsultanti	13

6.5	Komunikacija - ITSM alat	13

6.6	Model Upravljanja	13

6.7	Angažovanje podizvodjača	14

6.8	Radionice u cilju razjašnjenja tehničkog zadatka	14

6.9	  Zadovoljstvo korisnika	14

6.10    Zahtevi za testiranjem i učešće i odgovornost konsultanata	14

6.11    Exit strategija	14

7.	ROK I DINAMIKA ZA REALIZACIJU PREDMETNE USLUGE	15

8.	PRIJEM  IZVRŠENE USLUGE	15

9.	CENA - PREDMER MATERIJALA I RADOVA	15

10.	HSE	15

11.	KVALIFIKACIONI KRITERIJUMI	16

12.	SAGLASNOST NA TEHNIČKI ZADATAK	17

13.	DODATNE NAPOMENE	17

# KLASIFIKACIJA TEHNIČKOG ZADATKA

| Tehničkim zadatkom je predviđena nabavka usluge sa IT komponentom | Da |
| --- | --- |

1.5 Технички заатак за услугу ангажовања стручног надзора

| 1.1 Tehnički zadatak za uslugu konsaltinga/inženjeringa |  |
| --- | --- |
| Naručilac usluge poseduje određenu tehničku dokumentaciju: | Da |
| Ugovaranje predmetne usluge koja je definisana u Tehničkom zadatku izvršiće se po principu: | Prema tačno definisanom obimu, jediničnim cenama, po jedinici mere i plaćanje po stvarno izvedenim količinama. |

# PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA I LOKACIJA

Predmet tehničkog zadatka su usluge Održavanja i nadogradnje SAP custom SRM i KupiNa  rešenja.

Kompanija-ponuđač koja bude izabrana kroz ovaj postupak nabavke, postaće NIS-ov partner za SAP (u daljem tekstu NIS Partner), na period od 2 godine uz mogućnost produženja ugovora na još 1 godinu. O svojoj odluci NIS će obavestiti  NIS Partnera pisanim putem.

Na taj način bi se stvorili uslovi da NIS a.d. Novi Sad zajedno sa svojim izabranim NIS Partnerom  u oblasti koja je predmet pružanja usluga, učestvuje i doprinosi ostvarenju poslovnih rezultata i strategija kompanije. NIS Partner bi na taj način sa drugim relevantnim činiocima doprinosio boljem pozicioniranju NIS-a na tržištu pružanja usluga iz oblasti naftne industrije i energetskog sektora.

Za potrebe održavanja predmetnih aplikacija kompanija NIS a.d. Novi Sad obezbediće daljinski pristup sistemima kako je opisano u uputstvu RDS Korisničko uputstvo(Prilog 2). Ukoliko implementacija određenog zahteva bude zahtevala prisustvo konsultanta na lisu mesta, onda se očekujem prisustvo u prostorijama NIS a.d..na lokaciji Beograd i o tome se obe strane dogovaraju i planiraju dolazak. Dolazak je o trošku NIS Partnera.

Predmet održavanja se odnosi na kompaniju NIS a.d. Novi Sad, kao i 6 zavisnih društava u zemlji

- NIS a.d. (obuhvata pogon Jazak), Novi Sad („company code 1000“)

- Naučno -tehnološki centar NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad, („company code 1210“)

- Naftagas - Naftni Servisi d.o.o. Novi Sad, („company code 1310“)

- Naftagas – Tehnički Servisi, d.o.o. Zrenjanin, („company code 1320“)

- Naftagas Transport d.o.o. Novi Sad, („company code 1330“)

- NIS Petrol a.d Beograd  („company code 1410)

- HIPP a.d. Pančevo (company code 1430)

# OPIS POSTOJEĆEG STANjA

## О kompaniji NIS a.d. Novi Sad

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Od 2012. godine, NIS je počeo širenje svog poslovanja u oblastima proizvodnje i prometa električne energije kroz projekte iz domena elektrogeneracije, vetrogeneracije, geotermalne energije.

Sedište NIS Grupe je u Novom Sadu, a njeni osnovni proizvodni kapaciteti nalaze se širom Republike Srbije, koja zahvaljujući svom geografskom položaju predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu.

## О trenutnom modelu održavanja

Trenutna podrška postojećeg custom SRM i KupiNa  sistema vrši se od strane eksternog dobavljača (u izabranog 2021. godine. Vremenski okvir navedene podrške iznosio je 2 godine od 31.8.2021. godine. do 31.08.2023.godine. Nakon toga je produžena podrška putem aneksa osnovnog ugovora zaključno sa 31.08.2026.godine.

Predmet održavanja se odnosi na kompaniju NIS a.d. Novi Sad, kao i 6 zavisnih društava u zemlji:

- NIS a.d. (obuhvata pogon Jazak), Novi Sad (company code 1000“)

- Naučno -tehnološki centar NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad,  („company code 1210“)

- Naftagas - Naftni Servisi d.o.o. Novi Sad, („company code 1310“)

- Naftagas – Tehnički Servisi, d.o.o. Zrenjanin, („company code 1320“)

- Naftagas Transport d.o.o. Novi Sad, („company code 1330“)

- NIS Petrol a.d Beograd  („company code 1410)

- HIPP a.d. Pančevo (company code 1430)

Podrška se sastoji iz 2 osnovna segmenta:

- Prvi segment se odnosi na rešavanje incidenata.

- Drugi segment se odnosi na izmene sistemu na zahtev korisnika, a tiču se implementacije novih funkcionalnosti ili izmene postojećih, kroz tzv. Zahteve za izmenama, odnosno Change requests,

##### Osnovne informacije za incidente

Incidentom se smatra nepravilnost u radu sistema koja je nastala iznenada, pri čemu je sistem pre toga fukcionisao ispravno. Incidenti mogu da budu rangirani kao low, medium, high u zavisnosti od toga koliko je rad na produktivnom okruženju ugrožen.

##### Osnovne informacije za zahteve za izmenu

Zahtevi za izmenu predstavljaju potrebu biznisa da se uvede neka nova funkcionalnost ili koriguje postojeća. Uvođenje novih, kao i korekcija postojećih funkcionalnosti zahteva analizu i procenu posla i posebnu nabavku usluge od dobavljača.

Pružanje usluga se vrši u skladu sa unapred definisanim KPI i SLA i aktivnostima, daljinski ili na lokaciji Beograd, već opisano.

Komunikacija sa korisnicima  se vrši kroz jedinstveni kanal komunikacije, ITSM alat (tzv. „ticketing“ sistem), kroz koji se kreiraju tiketi u vidu:

- incidenata

- zahteva za izmenama

Angažovanje na rešavanju incidenata je pokriveno periodičnom evidencijom rešenih incidenata i plaćanjem istih, a na osnovu specifikacije usaglašene sa tri strane (biznis, IT i dobavljač).

Angažovanje na rešavanju zahteva za izmenama tipa Change Request pokriveno kroz zasebne analize i procene posla, koje se posebno plaćaju, po zahtevu, odnosno proceni posla koju je dobavljač poslao.

# OPŠTE ODREDBE

Inicijalni ugovor će se zaključiti na period od 24 meseca – počev od 1. septembra 2026. godine do 31.08.2028. godine uz mogućnost produženja narednih 12 meseci počev od 01.09.2028. godine do 31.08.2029 godine.

NIS se ni na jedan način ovim ne obavezuje prema NIS Partneru na ugovaranje drugog perioda od 12 meseci, niti će NIS imati ikakvu obavezu da sa NIS Partnerom razmatra i usaglašava svoju ocenu izvršenja usluga NIS Partnera u prvom periodu od 24 meseci.

Na bazi unapred definisanih KPI aktivnosti, uz odgovarajuće SLA i  sa jasnom podelom odgovornosti,  NIS a.d. Novi Sad, Departman za IT i njeni odgovorni organizacioni delovi za podršku SAP i Oracle BI sistema, imaju za cilj da izborom NIS Partnera ostvare odgovarajuće unapređenje svojih informacionih sistema (custom SRM KupiNa) u skladu sa najnovijim tehnologijama i tehnološkim dostignućima u oblasti koji su predmet održavanja

Neispunjavanje unapred definisanih KPI u okviru definisanog SLA će imati za posledicu da će NIS od NIS Partnera, naplaćivati penale za ne ostvarivanje zadatih KPI i ciljeva (Prilog 1). Takođe će, tokom cele dužine trajanje ugovora biti mereno zadovoljstvo krajnjih korisnika kroz ocenjivanje svakog tiketa pojedinačno i kroz tromesečnu anketu (koja u sebi sadrži unapred predefinisana pitanja).

# OBIM USLUGE I TEHNIČKI OPIS

  - SAP custom SRM sistem i KupiNa rešenje

Opis integracijskih veza dat je u sledećem tabelarnom pregledu:

| R. br. | Naziv operacije u sistemu SAP EP | Srodne operacije u sistemu SAP ERP | Opis tačaka integracije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pregled informacija za proceduru i paketa dokumentacije organizatora | Priprema i objavljivanje procedure izbora dobavljača MTR/SU | Procedura se u SAP ERP formira na osnovu podataka iz modula ETD, u kom se tehnička dokumentacija usaglašava. Nakon toga se na osnovu unetih parametara nabavke formira SRM procedura. Procedura koja je formirana u sistemu SAP ERP sa prikačenim paketom dokumentacije postaje dostupna za pregled u sistemu SAP EP posle prebacivanja na status «Objavljeno». |
| 2 | Uvoženje (kačenje) paketa dokumentacije organizatora | Priprema i objavljivanje procedure izbora dobavljača MTR/SU Prijem ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU | Dobavljači koji su skinuli dokumentaciju sa radnog mesta SAP EP automatski se prikazuju u knjizi dobavljača u sistemu SAP ERP. Knjiga dobavljača se formira počev od statusa «Objavljeno». |
| 3 | Popunjavanje tehničke ankete | Iniciranje procedure izbora dobavljača MTR/SU | Tehnički zahtevi koji su formirani i prikačeni uz proceduru u sistemu SAP ERP postaju dostupni za popunjavanje u sistemu SAP EP nakon prebacivanja izbora na status «Prijem ponuda je otvoren» |
| 4 | Uvoženje paketa dokumenata uz ponudu za učešće | Priprema i objavljivanje procedure izbora dobavljača MTR/SU | Spisak dokumenta uz ponudu za učešće koji je formiran u sistemu SAP ERP postaje dostupan za uvoženje u sistem SAP EP nakon prebacivanja procedure na status «Prijem ponuda je otvoren». U sistemu SAP ERP moguće je definisati redosled po kom će se dokumenti prikazivati u sistemu SAP EP, da li je obavezno uvesti dokument i mogućnost uvoženja više fajlova za jednu vrstu dokumenta. Dobavljačima je na SAP EP dostupan odeljač Lični kabinet dobavljača, koji je namenjen za skladištenje dokumentacije koja se koristi u procedurama. U sklopu ličnog kabineta se nalaze i određeni finansijski izveštaji. |
| 5 | Formiranje komercijalnog dela ponude i dostavljanje ponude za učešće | Prijem ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU | Ponude za učešće koje je dostavio dobavljač u sistemu SAP EP, automatski se prikazuju u knjizi registracije u sistemu SAP ERP |
| 6 | Odustajanje od učešća u proceduri izbora | Prijem ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU | Informacije o odustajanju od učešća prikazuju se u knjizi registracije u sistemu SAP ERP |
| 7 | Monitoring statusa procedure koja se sprovodi | Prijem ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU Otvaranje ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU Tehnička ocena ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU Održavanje komercijalnih pregovora | Status procedure automatski se ažurira u sistemu SAP EP: počev od trenutka njenog objavljivanja do trenutka završetka sprovođenja procedure. Posebno se prikazuju nove faze u proceduri prilikom održavanja komercijalnih pregovora. |
| 8 | Popunjavanje tehničke ankete i navođenje kontakt podataka | Otvaranje ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU Tehnička ocena ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU. | Odgovori u tehničkoj anketi i kontakt podaci dobavljača postaju dostupni za pregled u sistemu SAP ERP posle otvaranja ponuda. |
| 9 | Uvoženje (kačenje) paketa dokumenata uz ponudu za učešće. | Otvaranje ponuda za učešće u proceduri izbora dobavljača MTR/SU Tehnička ocena ponuda za učestvovanje u proceduri izbora dobavljača MTR/SU. | Paket dokumentacije koji je prikačio dobavljač u sistem SAP EP postaje dostupan za pregled u sistemu SAP ERP posle otvaranja ponuda. |
| 10 | Realizacija ugovora | Formiranje elektronskih porudžbenica po krovnim I polukrovnim ugovorima | Naručilac preko modlula KupiNA u SAP ERP kreira elektronsku porudzbenicu preko koje poručuje materijale/usluge. Naručiocu je omogućeno da prati status porudzbenica, kao i realizaciju Ugovora. U SAP EP Dobavljač obrađuje porudžbenicu i potvrđuje je. |

  - Tehnički opis sistema i arhitektura

Usluge održavanja i nadogradnje se osim specifičnih funkcionalnosti koje su razvijene za potrebe custom SRM i KupiNa rešenja na SAP ERP-u(ECC 6.0) odnose i na produkcioni sistem:

SAP SRM

SRM content - SAP Content Server 6.50  na MaxDB 7.7

SRM - SAP Netweaver 7.50 SP33  na Oracle 19.25.0

App servers: VM Ware virtualization on X86_64 platoform, Linux Red Hat 8:  Red Hat Enterprise Linux 8

DB server: Oracle 19.25.0

5.3. Model raspodele odgovornosti  - SAP custom SRM i KupiNa rešenja

U tabeli ispod, je dat pregled modela raspodele odgovornosti između NIS (IT tima za SAP podršku) i NIS Partner za održavanje i nadogradnju SAP custom SRM sistema:

|  | Aktivnost |  |  | NIS | NIS Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ABAP/JAVA razvoj | A H |  | P |
| 1.1 |  | ABAP/JAVA razvoj malih izmena | A H |  | P |
| 1.2 |  | Analiza ABAP/JAVA dump-ova i grešaka | H |  | P |
| 1.3 |  | Održavanje i izgradnja tranutnih user exit-a i bapi-ja | A |  | P |
| 1.4 |  | ABAP/JAVA debug | H |  | P |
| 1.5 |  | Održavanje postojećeg razvoja | H |  | P |
| 1.6 |  | Optimizacija skupih SQL statement-a | A H |  | P |
| 1.7 |  | Kreiranje novih izveštaja | A H |  | P |
| 2 |  | Funkcionalni Application management | A H |  | P |
| 2.1 |  | Funkcionalni razvoj usklađen sa pojedinačnim zahtevima biznisa i incidentima | A H |  | P |
| 2.2 |  | Identifikacija novih biznis zahteva | P |  |  |
| 2.3 |  | Root Cause Analysis – funkcionalna pitanja | H |  | P |
| 2.4 |  | Predlog rešenja u sistemu, uključujući konfiguraciju svih razvijenih objekata | A |  | P |
| 2.5 |  | Dokumentacija o razvoju – konfiguracija, razvoj | A |  | P |
| 2.6 |  | Održavanje postojećeg rešenja tokom produkcionog života | H |  | P |
| 2.7 |  | Obezbeđivanje da svi poslovnih procesa definisani u SAP SRM i KupiNa sistemu budu izvršeni pravovremeno | A H |  | P |
| 2.8 |  | Održavanje Portal view | A H |  | P |
| 2.9 |  | Patch SAP SW komponenti, Support package održavanje JAVA – up to date | A H |  | P |

Napomene za skraćenice korišćene u tabeli:

P = Primarno odgovoran (Primary Responsible); H = Pomaže (Assist); A = Odobrava (Approval);

## 5.4. KPI & SLA - Kontrola kvaliteta pružanja usluge

Usluge održavanje je potrebno vršiti  u skladu sa nastalim incidentima i posebnim zahtevima korisnika o izmeni postojećeg custom SRM-a i KupiNa rešenja.

Formalni ugovoreni KPI-jevi:

- Dostupnost Sistema (System availability): Ukupno vreme u kome sistem nije bio dostupan / Ukupno vreme u kome je sistem monitorisan – jedinica mere je %. Ugovorena Dostupnost produkcionih sistema (System availability): KPI > 99.5%

- Vreme odziva sistema (System response time): Ukupan broj korisničkih dijaloga (koraka) po transakciji / Ukupno vreme rada transakcije - jedinica mere je ms.

- Odziv i rešavanje (Response and resolution - Incident management &Problem Management): Procenat tiketa na koje je odgovoreno i koji su rešeni u okviru ugovorenih SLA definisanih perioda (X) po kategoriji tiketa - jedinica mere je % (SLA je definisan kao vreme odziva i vreme rešavanja prema ugovoru). Za tikete najvišeg prioriteta ugovoreno vreme odziva je 30 minuta a vreme rešavanja 4-16 časova.

- Zadovoljstvo korisnika (Customer satisfaction): Sveukupna prosečna ocena zadovoljstva korisnika SAP podrškom -  jedinica mere je % odnosno prosečna ocena (od 1-4). Na kvartalnom nivou se sprovodi Anketa merenja zadovoljstva SAP korisnika:

Brzina rešavanja incidenata zavisiće od nivoa hitnosti (high, medium, low) i procesa u SAP-u na koji se incident odnosi, odnosno da li taj proces pripada grupi (GOLD, SILVER, BRONZE). (Prilog 1)

Incidenti (nivoi: high, medium, low):

Zlatni nivo: SLA dostupnost je   ponedeljak-petak od 8:00 – 17:00

Srebrni nivo: SLA dostupnost je  ponedeljak-petak od 8:00 – 17:00

Bronzani nivo: SLA dostupnost je  ponedeljak-petak od 8:00 – 17:00

## 5.5. Faze realizacije Ugovora  i uslovi prihvatanja

Projekat treba da obuhvati sledeće vremenske faze koje treba da se odvija u skladu sa navedenom vremenskom dinamikom

U navedenom periodu NIS i NIS Partner su  u obavezi da izvrše sledeće aktivnosti:

- Predložena lista konsultanata koji će pružati usluge održavanja i nadogradnje custom SRM sistema i KupiNa rešenja i ista usvojena od strane NIS-a – Odgovornost NIS Partner (rok 15.08.2026. godine).

- Due dilligence/Handover koji treba realizovati u periodu od 01.08.2026 do 31.08.2026. godine.

- Penali se primenjuju u potpunosti za vreme važenja ugovora u skladu sa SAP SRM KPIs  SLAs (Prilog 1)

# TEHNIČKI ZAHTEVI

Budući model pružanja usluge Održavanja i nadogradnje SAP custom SRM i KupiNa rešenja potrebno je da ispuni sledeće zahteve vezano za:

### Bezbednost

#### 6.1.1 Poštovanje interne regulative kompanije Naručioca

NIS a.d. Novi Sad kao naručilac (Departman za IT), ima obavezu da NIS Partneru, dostavlja sve standarde i procedure koje se odnose na pružanje usluga koje su predmet ovog Tehničkog zadatka. NIS Partner ima obavezu da se upozna i da nadalje poštuje standarde i procedure kompanije NIS a.d. Novi Sad, koje se odnose na IT bezbednost i bezbednost informacija. Sve aktivnosti koje sprovodi NIS Partner u cilju pružanja usluga koje su predmet ovog Tehničkog zadatka, moraju biti u skladu sa važećim standardima i procedurama kompanije NIS a.d. Novi Sad.

NIS Partner je obavezan da izradi uputstva za sve aktivnosti koje sprovodi u saradnji sa zaposlenima NIS a.d. Novi Sad, a u vezi sa njegovom delatnošću u kompaniji NIS a.d. Novi Sad. Navedena uputstva, kao i odgovarajuće usluge NIS Partnera, se ne mogu sprovoditi bez saglasnosti NIS a.d. Novi Sad na aktivnosti opisane kroz odgovarajuće Uputstvo. NIS Partner je odgovoran da pripremi Uputstva pre sprovođenja aktivnosti za koje je zadužen, a koje podrazumevaju učešće zaposlenih NIS a.d. Novi Sad.

Ovlašćena lica NIS a.d. Novi Sad imaju pravo da u bilo kom trenutku izvrše proveru poštovanja zakonske regulative i internih standarda, procedura, pravilnika ili uputstava NIS a.d. Novi Sad, od strane zaposlenih NIS Partnera koji učestvuju u pružanju usluga definisanih ovim Tehničkog zadatkom, bez obzira na lokaciju na kojoj se zaposleni NIS Partnera nalaze. NIS Partner je obavezan da u takvom slučaju pruži sve informacije koje zatraži ovlašćeno lice NIS a.d. Novi Sad.

Za svakog izvršioca angažovanog od strane NIS Partnera, koji će obavljati poslove definisane ovim Tehničkog zadatkom, NIS Partner će dostaviti osnovne podatke, kao što su, ime i prezime, mesto stanovanja, adresa i broj ličnog dokumenta minimum mesec dana pre dodeljivanja poslova vezanih za ovaj Tehnički zadatak. Na ovaj način će se kreirati spisak odobrenih izvršioca i za potrebe obezbeđenja hitnih zamena.

NIS Partner je obavezan da, kao Rukovalac zbirkom podataka o svojim zaposlenima, prikupljanje i dostavu ovih podataka NIS a.d. Novi Sad obavi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,

NIS a.d. Novi Sad zadržava pravo obavljanja intervjua sa svakim izvršiocem angažovanog od strane i NIS Partnera koji će obavljati poslove iz ovog Tehničkog zadataka, kao i pravo njegovog brisanja sa spiska zaposlenih koji će učestvovati u pružanju usluga, a na osnovu rezultata intervjua. NIS a.d. Novi Sad nije obavezan da obrazloži razloge za zahtev o brisanju sa spiska.

U slučaju da zaposleni NIS Partnera učini prekršaj zakonskih ili internih standarda, procedura, pravila ili uputstava kompanije NIS a.d. Novi Sad, NIS a.d. Novi Sad ima pravo da zahteva njegovo privremeno ili trajno udaljavanje sa svoje lokacije, preuzimanje sve opreme ili dokumentacije vezane za NIS a.d. Novi Sad koja je uručena izvršiocu i ukidanje svih prava pristupa resursima kompanije NIS a.d. Novi Sad.

#### 6.1.2   Bezbedonosni zahtevi

Uzimajući u obzir činjenicu da je IKT sistem Naručioca od posebnog značaja za Republiku Srbiju, Izvršilac/Podizvođač je u obavezi da prilikom pružanja usluga koje su predmet ovog Ugovora, postupaju u skladu sa odredbama pravnih propisa koji regulišu materiju informacione bezbednosti, posebno Zakon o informacionoj bezbednosti i Akt o bezbednosti IKT sistema, izrađen u formi internog akta: Pravilnik Informaciona bezbednost IKT sistema, koji mu je prethodno dostavljen.

Ukoliko NIS Partner u okviru predloga rešenja predviđa mogućnost da se udaljena podrška pruža sa računara koji nisu u mreži NIS-a, potrebno je to eksplicitno naglasiti u ponudi. U slučaju udaljenog pristupa sve aktivnosti zaposlenih kod NIS Partnera se evidentiraju na resursima NIS a.d. Novi Sad. NIS Partnera je obavezan i odgovoran da o navedenoj evidenciji aktivnosti zaposlenih NIS Partnera obavesti svoje zaposlene u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sve aktivnosti zaposlenih NIS Partnera na aktivnoj mrežnoj opremi koje koristi NIS a.d. Novi Sad moraju biti dokumentovane, bilo kroz pisane zapisnike, kroz sisteme koji omogućuju snimanje aktivnosti tokom podrške, kroz sistemske ili druge logove generisane od strane sistemskog ili aplikativnog softvera za šta je odgovoran NIS Partner. Dokumentovani podaci o aktivnostima zaposlenih NIS Partnera moraju biti zaštićeni od neovlašćenog menjanja i permanentno na raspolaganju ovlašćenim licima NIS a.d. Novi Sad, za šta je odgovoran NIS Partner.

Angažovani od strane NIS Partnera, za obavljanje redovnih poslova ne mogu imati prava koja su potrebna za promenu parametara autentifikacije autorizacije i prava pristupa. Tokom pružanja usluga, angažovani od strane NIS Partnera, imaće personalizovane korisničke naloge sa minimalnim pravima potrebnim za obavljanje poslova, a koja nisu u suprotnosti sa prethodnim ograničenjima prava Angažovanih od strane NIS Partnera.

Izvršioci u službi NIS Partnera imaju trajno minimalna prava pristupa, odnosno read-only, osim u slučaju pokretanja postupka za privremenu eskalaciju prava, u ograničenom vremenskom periodu u kome je neophodna eskalacija prava.

Postupak za privremenu eskalaciju prava podrazumeva privremenu dodelu administratorskih prava personalizovanim korisničkim nalozima Servisne službe Izvršioca. Dodelu administratorskih prava vrši isključivo nadležna Servisna služba NIS a.d. Novi Sad u slučaju potrebe za rešavanjem tiketa: on-site pristupom, u vreme dežurstva ili u urgentnim situacijama.

Privremena administratorska prava mogu biti dodeljena na dnevnom nivou ili na nivou tiketa. Na dnevnom nivou, prava se dodeljuju dežurnom inženjeru Servisne službe NIS Partnera, u slučaju on-site pristupa i u vreme dežurstva i ukidaju se nakon isteka dana za koji su izdata (za ukidanje prava je zadužena nadležna Servisna služba NIS a.d. Novi Sad). Na nivou tiketa, prava se dodeljuju dežurnom inženjeru Servisne službe NIS Partnera, u slučaju potrebe rešavanja određenih urgentnih tiketa, i ista mu se ukidaju po završetku odnosno zatvaranju tiketa. Dodelu i ukidanje privremenih prava sprovodi nadležna Servisna služba NIS a.d. Novi Sad.

Za sve vrste izveštavanja i automatizovanog slanja informacija važi ograničenje da se mogu slati isključivo na i preko informacionih resursa u mreži NIS a.d. Novi Sad i NIS Partnera. Ukoliko se za slanje izveštaja i drugih informacija koriste prenosni putevi koji nisu u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad ili zavisnog društva, Podaci se ni na koji način ne mogu automatizovano dostavljati trećim licima.

Kategorije podataka o NIS a.d. Novi Sad koje će se eventualno slati na informacione resurse NIS Partnera ili će nastajati i obrađivati se na informacionim resursima NIS Partnera, moraju biti eksplicitno nabrojane u Ponudi i usaglašene sa NIS a.d. Novi Sad.

NIS Partner je dužan da predlaže i prati najbolju praksu iz domena IT bezbednosti, i da je konstantno unapređuje. Primenjeni postupci i tehnička rešenja moraju biti u skladu sa zahtevima koji se odnose na ICT sisteme od posebnog značaja navedenim u Zakonu o informacionoj bezbednosti.  Za usklađenost sa odredbama zakona odgovoran je NIS Partner.

Ukoliko pitanje odgovornosti nije na drugi način regulisano odgovarajućim uputstvom ili drugim normativno-metodološkim aktom NIS a.d. Novi Sad, iniciranim od strane NIS Partnera ili NIS a.d. Novi Sad i usvojenim na način predviđen za normativno-metodološke akte NIS a.d. Novi Sad, svako postupanje koje nije u skladu sa navedenom zakonskom regulativom, a odnosi sa na usluge koje vrši NSI Partner, je odgovornost NIS Partnera, bez obzira da li je nezakonit postupak učinio zaposleni NIS a.d. Novi Sad ili NIS Partnera.

Sve aktivnosti moraju biti u skladu sa zakonima propisanim na teritorijama u kojima traju operacije.

NIS Partner je odgovoran za sve aktivnosti koje obavlja, kao i za uspešnost aktivnosti koje obavlja.

Informacije su kritično sredstvo za NIS i u skladu sa tim treba da budu zaštićene.

NIS Partner treba da obezbedi potrebnu zaštitu ljudi, informacija i drugih sredstava za sisteme koji su predmet održavanja.

NIS Partner će stalno raditi na unapređenju ovog segmenta.

Takođe od strane NIS Partnera mora postojati spremnost da obezbedi zajedno sa NIS-om uticaj bezebedonosnih rizika kako na zaposlene, tako i na biznis i sredstva NIS-a, uključujući NIS-ov ugled i reputaciju.

Ukoliko NIS Partner u okviru predloga rešenja predviđa mogućnost da se udaljena podrška pruža sa računara koji nisu u mreži NIS-a, potrebno je to eksplicitno naglasiti. U tom slučaju NIS Partner će biti u obavezi da pristup obavlja u skladu sa Prilogom 2 i bezuslovno će dati saglasnost kojim se NIS-u omogućuje snimanje i arhiviranje kompletne komunikacione sesije, tako da je naknadno moguće rekonstruisati sve aktivnosti tokom pružanja usluga.

Sve aktivnosti zaposlenih NIS Partnera moraju biti dokumentovane, bilo kroz snimanje i arhiviranje kompletne komunikacione sesije, kroz pisane zapisnike, kroz sisteme koji omogućavaju snimanje aktivnosti tokom podrške, kroz sistemske ili druge logove generisane od strane sistemskog i aplikativnog softvera. Dokumentovani podaci o aktivnostima zaposlenih kod NIS Partnera ili njegovih podizvođača moraju biti zaštićeni od neovlašćenog menjanja i permanentno na raspolaganje ovlašćenim licima NIS-a.

Korisnički nalozi na informacionim resursima NIS-a, za lica angažovana od strane NIS Partnera, moraju biti personalizovani (za poznato ime i prezime) i ne mogu se koristiti za druga lica.

NIS Partneru nije dozvoljeno da iz kompanijskog okruženja iznese memorijski medijum sa poslovnim podacima NIS-a osim uz poštovanje odredbi Ugovora o poverljivosti. Izvršilac je odgovoran da proveri postojanje poslovnih podataka NIS-a na medijumu pre iznošenja iz kompanijskog okruženja i u slučaju da na njemu postoje poslovni podaci, obavezan je da ih trajno uništi. O brisanju poslovnih podataka sa memorijskog medijuma, pre njegovog iznošenja, mora postojati pisani dokument potpisan od strane ovlašćenog lica NIS Partnera i NIS-a.

NIS Partner je odgovoran za sve aktivnosti koje obavlja, kao i za uspešnost aktivnosti koje obavlja.

Svi rezultati analiza, zaključci, preporuke i dokumenti koje kreira NIS Partner na osnovu poverljivih podataka koje je NIS dostavio NIS Partneru, moraju se smatrati poslovnom tajnom NIS-a i zbog toga se prema njima mora ponašati u skladu sa odredbama Ugovora o poverljivosti i zakonima Republike Srbije i zemalja u kojima se pruža usluga, koji reguliše pitanja poslovne tajne.

Sva pitanja vezana za poverljivost podataka utvrđena su posebnim ugovorom o poverljivosti.

### Prava pristupa (role i autorizacije)

Zaposleni i angažovani NIS Partnera će tokom trajanja ugovora imati obezbeđen pristup SAP custom SRM i KupiNa rešenja  u skladu sa poslovnim potrebama i u skladu sa internim procedurama NIS a.d. Novi Sad. Pogledati poglavlje koje reguliše pitanje Bezbedonosnih zahteva.

### Održavanje SAP custom SRM sistema i KupiNa rešenja

Redovno održavanje SAP custom SRM sistema i KupiNa rešenja je potrebno vršiti u skladu sa definisanim KPI-jevima i podrazumeva nabavku usluga održavanja (rešavanje incidenata) i nadogradnje sistema (zahtevi za izmenom) za period trajanja ugovora.

Održavanje se sastoji iz 2 osnovna segmenta:

- Prvi segment se odnosi na rešavanje incidenata.

- Drugi segment se odnosi na izmene sistemu na zahtev korisnika, a tiču se implementacije novih funkcionalnosti ili izmene postojećih, kroz tzv. Zahteve za izmenama, odnosno Change requests,

##### Osnovne informacije za incidente

Incidentom se smatra nepravilnost u radu sistema koja je nastala iznenada, pri čemu je sistem pre toga fukcionisao ispravno. Incidenti mogu da budu rangirani kao low, medium, high u zavisnosti od toga koliko je rad na produktivnom okruženju ugrožen.

##### Osnovne informacije za zahteve za izmenu

Zahtevi za izmenu predstavljaju potrebu biznisa da se uvede neka nova funkcionalnost ili koriguje postojeća. Uvođenje novih, kao i korekcija postojećih funkcionalnosti zahteva analizu i procenu posla i posebnu nabavku usluge od dobavljača.

Pružanje usluga se vrši daljinski ili na lokaciji Beograd.

Komunikacija sa korisnicima  se vrši kroz jedinstveni kanal komunikacije, ITSM alat (tzv. „ticketing“ sistem), kroz koji se kreiraju tiketi u vidu:

- incidenata

- zahteva za izmenama (change request)

1. Angažovanje na rešavanju incidenata - pokriveno je periodičnom (kvartalnom) evidencijom rešenih incidenata  i plaćanjem istih, a na osnovu specifikacije usaglašene sa tri strane (biznis, IT i dobavljač). Za ovaj segment pružanja usluga fakturisanje se vrši na osnovu zapisnika o izvršenoj usluzi rešenih incidenata.

2. Angažovanje na rešavanju zahteva za izmenama tipa Change Request - pokriveno je kroz zasebne analize i procene posla, koje se posebno plaćaju, po zahtevu, odnosno proceni posla koju je Nis Partner poslao. Početak angažovanja NIS Partnera na nekom zahtevu za izmenu počinje time što IT NIS-a pošalje jedan ili više zahteva za izmenu na procenu NIS Partneru. NIS Partner je dalje u obavezi da u roku od deset dana dostavi procenu i plan realizacije u posebnim formama za to. Uz procenu i plan u obavezi je i da dostavi tehničku specifikaciju (opis) radova koje procena i plan obuhvataju.

Dalje, posebno ugovaranje za realizaciju zahteva za izmenu vrši se preko naloga za isporuku za usluge vezane za nadogradnju postojećih funkcionalnosti cSRM i KupiNa ili implementacije novih funkcionalnosti na bazi zahteva za izmenama i na bazi projekata. Praćenje realizovanih aktivnosti vrši se praćenjem ugovorenog plana za zahtev za izmenu. Za ovaj segment pružanja usluga fakturisanje za pojedinačne naloge za isporuku vrši se na osnovu potvrđene realizacije a na osnovu zapisnika o izvršenoj usluzi. Na bazi šestomesečnih planova usaglašava se potreba za angažovanjem različitih profila resursa a u zavisnosti od NIS-ovih zahteva za realizaciju izmena i projekata.

Za sve usluge predviđene ovim modelom u potpunosti se primenjuju KPI/SLA iz SAP SRM KPIs  SLAs (Prilog 1)

### Konsultanti

NIS Partner je u obavezi da u okviru svoje Ponude dostavi listu konsultanata čija su znanja i veštine neophodni odnosno potrebni za uspešnu realizaciju predmeta pružanja usluga definisanim ovim tehničkim zadatkom. Spisak konsultanata sa njihovim biografijama i referencama, treba da bude sastavni deo ponude.

NIS će proceniti sve predložene konsultante na osnovu CV, projektnih referenci i intervjua. Učešće u timu i na realizaciji pružanja usluga koje su predmet tehničkog zadatka, može biti odobreno ili odbijeno od strane NIS-a.

NIS očekuje da NIS Partner u okviru svoje liste predloženih konsultanata imenuje lica čije su reference korišćene u ispunjavanju kvalifikacionog kriterijuma koji se odnosio na ovaj postupak nabavke.

NIS Partner i NIS će zaključno sa 31.08.2026 godine utvrditi konačan spisak konsultanata.

Moguće je izvršiti promenu odnosno zamenu predloženih konsultanata koji su učestvovali u kvalifikacionim kriterijumima isključivo uz saglasnost NIS-a, uz prethodnu utvrđenu proveru i uz obavezu dobavljača da za nove konsultante dostavi dokumentaciju zahtevanu Tehničkim zadatkom.

### Komunikacija - ITSM alat

Osnovni alat za komunikaciju u pogledu incidenata i zahteva za izmenama je IT Service Desk (IT SD). SAP korisnici u svom svakodnevnom radu prijavljuju incidente i podnose zahteve za izmenama u vidu tiketa preko IT Service Desk-a. IT SD je jedinstvena tačka komunikacije između svih IT korisnika i nadležnih IT timova za podršku. Privi nivo podrške je zadužen za prijem i dalju distribuciju tiketa prema timovima za podrške za različite servise (uloga Catch and Dispatch). Oni u toku aktivnosti prijema rade

- Promenu prioriteta tiketa (ukoliko je potrebno)

- Dodelu odgovarajuće kategorije

- Dodelu odgovarajućoj grupi-timu za podršku

Svaki dalji korak u rešavanju tiketa, odvija se prema odgovarajućim work-flow obrascima u zavisnosti od tipa i kategorije tiketa i ostaje zabeležen u IT SD. Samim time, IT SD ujedno predstavlja i repozitorijum svih tiketa i logova za radnje koji prate rešavanja istih.

### Model Upravljanja

Podela odgovornosti između NIS i NIS partnera je detaljno opisana i data u Poglavlju 5.2  “Model raspodele odgovornosti SAP custom SRM i KupiNa rešenja ”

Usluge održavanja i nadogradnje SAP custom SRM i KupiNa sistema će se voditi po ASAP metodologiji: (Project Preparation, Business Blueprint, Realization, Final Preparation i Go-Live and support)

Upravljačka tela preko kojih će se ostvarivati upravljanje modelom su:

- SAP Operativni tim (SAP Operation team):

  - Sastanci na nedeljnom, mesečnom novou ili u zavisnosti od postojećih incidenata i zahteva

  - Članovi su iz  Departmana za IT (IT) i NIS Partnera

### Angažovanje podizvodjača

U skladu sa pravilima definisanim kroz kvalifikacioni postupak o ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma, NIS Partner će biti u mogućnosti da angažuje samo one kompanije koje su prvostepenom postupku ispunili zajedno sa njim kvalifikacione kriterijume.

Angažovanje i ugovaranje novih podizvođača ili konzorcijumskih partnera, ukoliko se za time pojavi stvarna potreba, moguće je jedino uz pisano odobrenje neposrednog rukovodioca odgovornog za realizaciju Ugovora, sa strane NIS-a, IT Direktora NIS i Funkcije za Korporativnu Zaštitu NIS.

### Radionice u cilju razjašnjenja tehničkog zadatka

NIS će u cilju obezbeđivanja ravnopravnih uslova i razjašnjenju poslovnih i tehničkih zahteva, za sve svoje potencijalne NIS partnere organizovati potreban broj radionice, u skladu sa zahtevom.

Cilj radionica jeste da potencijalni NIS partneri prilikom kreiranje svoje tehničke i komercijalne ponude stvore  jasnu i nedvosmislenu sliku šta se od njih kao budućih NIS partnera tačno zahteva i očekuje.

### Zadovoljstvo korisnika

U sklopu realizacije ugovora NIS Partner će biti ocenjivan od strane NIS poslovnih i IT korisnika ocenjivanjem svakog pojedinačnog tiketa  i kroz i tromesečno istraživanje o zadovoljstvu korisnika o kvalitetu pruženih usluga. Istraživanje će se vršiti u skladu sa unapred predefinisanim pitanjima.

# 6.10   Zahtevi za testiranjem i učešće i odgovornost konsultanata

Procedure testiranja su u NIS a.d. Novi Sad definisane kroz dva normativno-metodološka dokumenta, kroz „Standard Upravljanje SAP i BI sistemima“ (SD-08.05.22) i Uputstvo Testiranje izmena u SAP sistemu (UP-08.05.22-003). NIS Partner je, prilikom pružanja usluga prema ugovoru o održavanja i nadogradnje SAP sistema, u obavezi da se pridržava navedenih normativno-metodoloških dokumenata kao i drugih procedura u NIS a.d. Novi Sad.

# Exit strategija

Exit strategija mora jasno i nedvosmisleno da sadrži model koji se primenjuje u sledećim slučajevima:

  - Prilikom isteka inicijalnih 24 meseci ugovora, sa početkom realizacije EXIT strategije najmanje 3 meseca ranije.

  - Prilikom prestanka ugovornog odnosa, sa početkom realizacije EXIT strategije najmanje 3 meseca ranije.

  - Prilikom raskida ugovornog odnosa na zahtev NIS Partnera ili zahtev NIS a.d. Novi Sad,  sa početkom realizacije EXIT strategije najmanje 3 meseca ranije. Time, otkazni rok za raskid ugovora ne može biti kraci od 3 meseca.

NIS Partner, u okviru odgovora na ovaj tehnički zadatak, mora da dostavi i Exit strategiju. Exit strategija mora biti definisana za period izlaska iz posla, odnosno ugovornog odnosa i obaveza koje iz njega proizilaze, sa rokom od najmanje 3 meseca od trenutka dostavljanja obaveštenja o započinjanju otkaznog roka do trenutka prestanka pružanja daljih usluga..

# ROK I DINAMIKA ZA REALIZACIJU PREDMETNE USLUGE

Planirani početak realizacije pružanja usluga koje su predmet tehničkog zadatka je 01.09.2026. godine.

Planirana realizacija u trajanju od 2 godine (01.septembar 2026. – 31.avgust 2028. godine) uz mogućnost produžetka od još 1 godinu (01.septembar 2028. – 31.avgust 2029. godine).

Predložena vremenska dinamika realizacije је:

- „Due diligence“, Handover i priprema za početak relizacije ugovora – Avgust 2026.godine

- Realizacija ugovora – 01.09.2026 – 31.08.2028

Ponuđač mora da dostavi predlog dinamičkog plana realizacije, u skladu sa opisanim projektnim fazama i trajanjem istih, kao i ključnim isporukama po fazama.

# PRIJEM  IZVRŠENE USLUGE

Uslov za prijem izvršene usluge je obostrano potpisan Zapisnik o izvršenoj usluzi od strane rukovodilaca projekta sa obe strane, NIS i NIS Partnera. Zapisnik u sebi osim detaljne specifikacije izvršenih usluga treba da sadrži i informacije o broju i vrsti servisnih kredita i penala za one KPI koji nisu ispunjeni u skladu sa definisanim SLA, kao i vrednost obračunatih penala za koje je potrebno izdati knjižno zaduženje od strane NIS-a ili knjižno odobrenje od strane NIS Partnera.

# CENA - PREDMER MATERIJALA I RADOVA

| Opis pozicije | Važeći KPI /SLA | Tip resursa | Jedinica mere | Procenjena neobavezujuća količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usluge održavanja i nadogradnje preko Zahteva za izmenama za SRM sisteme, za period pružanja usluga 01.09.2026. – 31.08.2028.godine | Prilog 1. | ABAP programer | Čovek dan | 200 |
|  |  | JAVA programer | Čovek dan | 70 |
|  |  | Funkcionalni konsultant | Čovek dan | 160 |
|  |  | Project Manager | Čovek dan | 15 |

Napomena: Ponuđač je u obavezi da dostavi ponudu za sve stavke tražene u Obrascu ponude.

Napomena:Cene iz ovog člana sadrže sve troškove koji su potrebni za uspešno izvršenje Usluga, uključujući putne i sve ostale troškove.

# HSE

| R. br. | Usluge | Kod taksonomije | Opis taksonomije | Ocena rizika opasnosti (N, S, V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SAP konsultantske usluge | 591000 | IT i telekomunikacione usluge | N |

Lice odgovorno za nadzor / kontrolu ugovornog dokumenta je : Dragan Malešević , Rukovodilac Sektora za  upravljanje i razvoj SAP i BI  sistema.

# KVALIFIKACIONI KRITERIJUMI

Tabela - Tehnički kvalifikacioni kriterijumi

| R.br. | Tehnički kriterijumi | Potkrepljujuća dokumentacija koju dostavlja ponuđač |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompanije učesnici na tenderu bilo kao nosioci ili članovi konzorcijuma kao i svi podizvođači moraju da imaju partnerski odnos sa SAP-om. | Kopija zvaničnih dokumenata koji dokazuju partnerstvo sa kompanijom SAP. |
| 2. | 1 referenca kojom se potvrđuje da je kompanija učesnik na tenderu u proteklih 5 godina imala uspešnu realizaciju projekta implementacije odnosno uvođenja SAP SRM-a ili SAP custom SRM. Minimum 1 referenca o uspešnoj realizaciji ugovora o pružanju usluga operativnog održavanja SAP SRM ili SAP custom SRM sistema koji se odnosio na održavanje aplikativnih komponenti, a u trajanju od najmanje godinu dana. Kompanija učesnik na tenderu e bila nosilac ugovora ili konzorcijuma za predmetnu referencu | Reference popunjene, pečatirane i potpisane od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača i klijenta na koga se ta referenca odnosi. Pri tome referenca mora imati navod u vezi sa vrstom projekta, periodom realizacije i kontakt podacima prethodnih naručilaca. |
| 3. | Kompanija učesnik na tenderu trenutno zapošljava 1 SAP konsultanta koji je radio na implementaciji ili održavanju rešenja SAP Netweaver 7.50 (ABAP/JAVA) SP33 na Oracle 19.25.0 | Dostaviti radni rezime (CV) za predložene konsultante. Kompanija potvrđuje da je konsultant radio na aktivnostima navedenim u radnom rezimeu (CV), potvrđuje to pečatom i potpisom od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača kao i klijenta za koga su usluge izvršene, pri čemu radni rezime mora imati navod u vezi sa vrstom projekta, periodom realizacije i kontakt podacima prethodnih naručilaca. |
| 4. | Kompanija učesnik na tenderu trenutno zapošljava minimum 1 SAP SRM ili MM konsultanta koji je radio na implementaciji ili održavanju rešenja SAP SRM | Dostaviti radni rezime (CV) za predložene konsultante. Kompanija potvrđuje da je konsultant radio na aktivnostima navedenim u radnom rezimeu (CV), potvrđuje to pečatom i potpisom od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača kao i klijenta za koga su usluge izvršene, pri čemu radni rezime mora imati navod u vezi sa vrstom projekta, periodom realizacije i kontakt podacima prethodnih naručilaca. |
| 5. | Kompanija učesnik na tenderu trenutno zapošljava 1 rukovodioca projekta koji ima 5 godina rada u IT-ju, i prethodno iskustvo u vođenju 1 projekta implementacije (SAP ERP ili nekog drugog SAP sistema) i 1 projekta usluge održavanja SAP ERP sistema. Potrebno je da je rukovodilac projekta sertifikovan za neku od projektnih metodologija (PM, Agile, SAP activate ili Prince) | Dostaviti radni rezime (CV) za predložene konsultante. Kompanija potvrđuje da je konsultant radio na aktivnostima navedenim u radnom rezimeu (CV), potvrđuje to pečatom i potpisom od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača kao i klijenta za koga su usluge izvršene, pri čemu radni rezime mora imati navod u vezi sa vrstom projekat, periodom realizacije i kontakt podacima prethodnih naručilaca |

# SAGLASNOST NA TEHNIČKI ZADATAK

NIS Partner (Ponuđač) je u obavezi da dostavi Izjavu, potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica, o saglasnosti sa svim uslovima i zahtevima koji su definisani u predmetnom Tehničkom zadatku.

NSI Partner (Ponuđač) je takođe u obavezi da dostavi potvrdu kojom potvrđuje da je GDPR Compliant kompanija.

# DODATNE NAPOMENE

Ukoliko Ponuđač utvrdi da postoje nedostaci u okviru predmetnog Tehničkog zadatka i ostale tenderske dokumentacije, neophodno je da obavesti kontakt - osobe koje su navedene u Pozivu za dostavljanje ponuda, pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponude treba da budu kratke, dobro organizovane i nedvosmislene. Sadržaj treba da bude organizovan u skladu sa strukturom prikazanom u nastavku.

Predlog sadržaja ponude

- Profil kompanije

- Istorijat, iskustvo i reference klijenata na sličnim projektima u okviru NIS-a ili drugih kompanija

- Pristup implementaciji

- Metodologija i strategija vođenja projekta

- Preduslovi za realizaciju projekta (neophodni resursi)

- Predloženi projektni tim (članovi projektnog tima sa strane dobavljača)

- Dinamički plan projekta

- Predlog IT-rešenja

- Predlog arhitekture sistema (samo ako je relevantno u smislu da je potrebna izmena arhitekture sistema)

- Odgovori na funkcionalne zahteve

- Odgovori na nefunkcionalne zahteve

- Dodatni zahtevi za NIS, preduslovi i ograničenja

- Plan za fazu „Due diligence“, Handover i priprema za početak produktivnog rada

- Predlog Exit strategije

- Izjavu o prihvatanju KPI i SLA podrške

- Kriterijumi za prioritizaciju biznis zahteva

- Predlog dokumenta Izveštaj za praćenje realizacije KPI u skladu sa Prilogom 1

- Izjava o saglasnosti sa svim uslovima i zahtevima koji su definisani u predmetnom Tehničkom zadatku

- Potvrda kojom se potvrđuje da je GDPR Compliant kompanija.

- Predlog liste pitanja (ankete) za ocenjivanje kvaliteta pruženih usluga

# SPISAK PRILOGA

- Prilog 1 - SAP SRM KPIs  SLAs

- Prilog 2- RDS Korisničko uputstvo