|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ПОВРШИНА „BELZONA“ КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

4.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

5.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

5.1.	Технички захтев	3

5.2.	Остали технички захтев	3

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

9.	ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	6

10.	ГАРАНТНИ РОК	6

11.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	6

12.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

13.	HSE (обавезно)	7

15.	УСАГЛАШИВАЧИ – ДиНИС	7

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Технички задатак за реализацију услугe Репарација и заштита површина полимерним композитним материјалима |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује техничку документацију | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама по јединици мере и плаћања по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

За потребе Блока Прерада, потребно је извршити услугу Репарације и заштите  површина са композитним материјалима на локацији у Рафинерији нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, Панчево.

Услуга репарације и заштите  површина полимерним композитним материјалима се састоји из следећих радова и активности:

- набавкa и испорука потребног материјала

- извођење радова

Наведене радове Извршилац услуге ће извести са својим материјалом, средствима за транспорт, средствима за рад и целокупном потребном опремом.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац услуге је у обавези да поступа у свему према:

- Закону о безбедности и заштити здравља на раду (“Службени гласник РС” бр.101/2005);

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (“Сл. гласник РС" бр. 53/97

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (“Сл. гласник РС" бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015)

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима(“Сл. гласник РС", бр. 14/2009 и 95/2010)

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

За потребе реализације услуге репарација и заштита  површина композитним материјалима, према Налогу за рад Наручиоца, Извршилац услуге потребно је да:

- Изради технологију за санацију површине композитним материјалом

- Организује транспорт предметног дела у своју радионицу (не важи за делове који се изводе на постројењу или у радионици наручиоца)

- Изврши потребне припремне радове за санацију предметне површине (пескирање, одмашћивање и сл.)

- Набави потребну количину материјала за санацију према прописаној технологији

- Изврши санацију површине према прописаној технологији

- Израда извештај о изведеним радовима са достављањем атеста за уграђене материјале

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Услуга репарације и заштите површина заснива се на примени технологије базиране на премазима композитним материјалима.

  - Технички захтев

- Заштита и санација радних кола центрифугалних пумпи

- Заштита кућишта (центрифугалне пумпе, парне турбине, компресори, дуваљке…)

  - Остали технички захтев

- Обавеза Извршилац услуге је да све радове изведе стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем, а у свему према важећим техничким прописима и стандардима. Извршилац услуге је обавезан да достави атесте за све уграђене материјале и изведене радове.

- Потребно је да Извршилац услуге изврши све припреме у оквиру припремних радова, ради омогућавања брзог и рационалног извођења главних радова.

- Потребно је да Извршилац услуге набави сав потребан материјал, главни и остали помоћни и потрошни материјал,  фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и остало.

- Набавку материјала Извршилац услуге треба да изврши у количини према стварној потреби утврђеној дефектажом.

- Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

- Контролу квалитета изведених радова врше техничко лице Извршиоца услуге и техничког лица  Наручиоца услуге, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди Наручилац.

- Врши сав транспорт новог материјала и отпадног материјала до места које одреди Наручилац у кругу РНП. Транспорт материјала од стране Извршиоца мора да се врши у одговарајућим возилима (тип еуро 4), без просипања.

- Отпадни материјал, разврстава се по врсти и отпад се транспортује на локацију коју му одреди ХСЕ лице Блока Прерада према Документу за разврставање отпада.

- По завршетку посла Извршилац услуге мора да очисти градилиште од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, и све врати у првобитно стање.

- Извршилац услуге је потребно да активности прилагођава и усаглашава са дневно организационом динамиком радова на објекту и да својим радовима обезбеди и извођење радова других Извршилац услуге.

- Да обезбеди рачунар са минимум Windows 7 оперативним системом и запослене који ће путем VPN конекције и Портала Извршилац услуге вршити целокупан процес дистрибуције, планирања, обраде, усаглашавања факта радова по РН, као и доставу АТД.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац, тј. технички надзор Наручиоца, мора да обезбеди VPN приступ за Кориснике Извршиоца.

- Наручилац мора да обезбеди Упутство за рад у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.), повремено и обуку по исказаној потреби.

- Наручилац тј. технички надзор Наручиоца мора да провери и спроведе са Извршиоцем, и у сарадњи са IT организационим делом Друштва, приступ продукцији CMMS софтверском решењу (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да упућује Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) према Извршиоцу.

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Записник о извршеној услузи кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) и томе у одговарајућој електронској форми информише Извршиоца и референта Набавке за предметну услугу у Друштву.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац је дужан да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више)

MS Windows 7/10

IE (Internet Explorer) 8 (или новији), Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац је дужан да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац је дужан да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( емаил адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са таблицом бр.2.

| Таблица бр.2 - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и Презиме | Компанија | ОРГ_ЦЕЛИНА (за интерне компаније) | Број телефона | E-mail |
| Петар Петровић | Ибица д.о.о. | - | +381 63 987 6543 | Petar.petrovic@ibica.rs |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог  (отворен, коригован и сл.) путем е-маил-а ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку имаил адресу нпр. office@nis.eu на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју имаил адресу. Контакт особа може бити истовремено и корисник.

- Извршилац је дужан да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са таблицом бр.3.

| Таблица бр.3 - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и Презиме | Компанија | ОРГ_ЦЕЛИНА (за интерне компаније) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца је дужна/дужан да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ)  интерној мрежи за сваког корисника понаособ, то:

  - Име (име родитеља) Презиме

  - Назив радног места

  - Локација

  - Матични број

  - Назив компаније

  - Број уговора о поверљивости

  - Датум завођења Уговора о поверљивости

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења

- Извршилац је дужан да прима радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац је дужан да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац је дужан да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац је дужан да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници  Извршиоца је/су дужан/дужни да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. Да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

- Сви извођачи који изводе радове у ЕХ зонама на локацијама Блока Прерада у току обављања активности морају на себи имати ватроотпорна заштитна oдела.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Од Извршиоца услуге се захтева да приликом сагледавања сваког посла који Наручилац иницира према Извршиоцу , достави динамички план радова према којем ће бити извођени радови. Овај план се мора усагласити са Наручиоцем радова пре почетка извођења истих.

- ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршетка радова Извршилац услуге је потребно да достави Монтажни дневник и Обрачунски лист на преглед и потпис Стручном техничком надзору Блока Прерада. Рачун изведених количина радова врши се према предмеру радова и стварно извршеној количини. Обрачун материјала врши се према датој јединици мере.

Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге. Такође, неопходно је сву горе наведену документацију унети кроз Портал за Извршилац услугее у коме се врши рад са радним налозима.

- ГАРАНТНИ РОК

- Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 24 месеца.

- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје извршене услуге, односно од дана потписивања Записника о извршеној услузи.

- Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација). Време одзива по рекламацији не може бити дужи од 48 сати од момента пријема исте.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa предметну нaбaвку.

| Бр. | Технички квалификациони критеријуми | Документација која се доставља |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре за обављање делатности | Копија Решења |
| 2 | Понуђач мора да има реализована минимално 3 референтна посла за извођење радова из области која је обухваћена техничким задатком у последње 3 године чија вредност не сме да буде мања од 300.000,00 РСД. | Доставити изјаве о добро извршеној услузи од стране претходних наручиоца за дефинисане референтне послове. Обавезно доставити и контакт телефон наведених руководилаца пројеката ради провере валидности достављених података. Потребно је навести врсту посла, период у ком је извршена услуга и вредност извршеног посла. |
| 3 | Извршилац услуге је у обавези да достави: - гаранцију за извршење радова - техничке спецификације материјала | Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем на увид: - Писане изјаве о гарантном периоду за изведене радове - Копије техничких спецификација |
| 4 | Понуђач мора да буде firma „Belzona“ ili овлашћени представник „Belzone“ | Kопијa важећих сертификата |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | ЈМ | Кол | Јед. Цена | Укупно |
| 1 | Рад инжењера за дефинисање начина санације и израде технологије | НЧ | 50 |  |  |
| 2 | Сертификовано особље за наношење композитног материјала | НЧ | 400 |  |  |
| 3 | Трошкови транспорта по једном доласку/одласку са интервенције | Км | 300 |  |  |
| 4 | Пескарење и припрема површине за наношење композитног материјал | М2 | 60 |  |  |
| 5 | Материјал за санацију према прилогу 1.1 | СЕТ | 1 |  |  |

- HSE (обавезно)

| - Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АНГАЖОВАЊЕ СЕРВИСЕРА | 521314 | Одржавање остале ротационе опреме | Н |

Напомена:

Лице одговорно за надзор / контролу уговорног документа је: Драгиша Филиповић, Водећи инжењер за планирање и превентивно одржавање РО на ГП3.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Андрија Капунац

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

- УСАГЛАШИВАЧИ – ДиНИС

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Драгиша Филиповић |
| Сагласан са техничким задатком | Никола Лалић |
| Сагласан са техничким задатком | Дејан Дубајић |
| Сагласан са техничким задатком | Светозар Еремић |
| Одговорно лице за HSE | Ибоја Раша |
| Технички задатак одобрио: | Сергеј Первјаков |