|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Одржавање зелених површина – "Кошење траве у РНП хаваријска набавка за 2026. годину" |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада, Рафинерија нафте Панчево |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГE	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	8

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	8

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	8

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	8

14.	ГАРАНТНИ РОК	8

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	8

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	10

17.	HSE	10

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	12

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	12

20.	ПРИЛОЗИ	12

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	12

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

За потребе Блока Прерада, потребно је извршити услугу: Одржавањa зелених површина-кошење траве у РНП за 2026. годину. Услуга обухвата два третмана кошења и сакупљања откоса у току вегетационе сезоне у Рафинерији нафте Панчево као и на Пристаништу.

Локација: Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, Панчево.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

НИС а.д. Блок Прерада Рафинерија нафте Панчево (у даљем тексту РНП) се налази у југоисточном делу индустријске зоне Панчево на око 2,5 km од реке Дунав. РНП се простире на око 150 ha површине. Пристаниште за прихват и отпрему нафтних деривата се налази на реци Дунав, ван граница РНП, а са којом је повезан саобраћајницом.

РНП представља комплекс главних и помоћних објеката за прераду сирове нафте и нафтних деривата. РНП је интерно подељен на блокове. Одржавање зелених површина је предмет техничког задатка.

Површине предвиђене за  кошење корова/траве  износе око 800.000 m2, док је површина за уклањање самониклог растиња  око 40.000 м2.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац је дужан да извршава услугу у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и захтевима Наручиоца садржаним у овом Техничком задатку.

Приликом вршења услуге придржавати се следећих закона и правилника:

Општа законска акта за извођење радова:

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015, 87/2018) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС ", бр. 96/2023);

Законска, подзаконска и остала регулатива из области безбедности и здравља на раду:

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС", бр.35/2023);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/2020);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Сл. гласник РС", бр. 21/2009 и 1/2019);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Сл. гласник РС", бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр, 30/2010 и 102/2015);

- Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл. гласник РС“, бр. 10/2017 и  21/2020).

Законска, подзаконска и остала регулатива из области заштите животне средине

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон)) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Извођач је у обавези да изврши два третмана (механичких откоса) у току вегетационе сезоне. У склопу услуге у обавези је да изврши сузбијање травних и дрвенастих корова претходно назначених површина у зависности од потребе, у времену када се вегетација развије у мери када је кошење потребно и када висина траве прелази 20 cm. Висина покошене траве треба да буде испод 7 cm.

Термини третмана су  од јула до октобра. Ови термини се утврђују на лицу места између извођача и корисника услуге уз обавезну израду термин плана и свакодневних праћења динамике реализације посла у току једног откоса.

Уз кошење, потребно је извршити и уклањање самониклог растиња и дрвенасте вегетације.

Самоникла вегетација (амброзија, багремац и сл.) са стабљикама промера до 5цм, као и   дрвенаста вегетација са стабљикама промера већим од 5цм, уклања се одговарајућом опремом и алатом са сакупљањем, утоваром и одвозом на депонију ван круга РНП. Поред површина унутар РНП  неопходно је крчење  шибља и  растиња око ограде РНП у појасу ширине приближно 5м.

Неопходно је да понуђач располаже са атестираним уређајима и механизацијом за кошење који поседују хватаче варница на издувној грани  (СУС мотор) и довољно обучених радника да би се један третман кошења завршио у  траженом року.

Неопходно је да извођач у року од 25 дана заврши први откос (за све остале откосе рок је 20 дана) и  уклони покошену  биљну масу, самоникло и дрвенасто растиње, као  и да обезбеди депонију изван круга РНП, како би се спречила могућност пожара. Уклањање покошене биљне масе мора  се извести истог дана када и кошење, односно паралелно са кошењем мора се сакупљати покошена трава.

За потребе извођења радова на кошењу траве максимално користити тракторе за кошење који су опремљени сакупљачима траве. Инвеститор ће дефинисати површине где ће се користити трактори за кошење.

Дефинисање цене услуге:

Давалац услуге је у обавези да своју понуду  услуге дефинише кроз приложену спецификацију радова (предмер).

Површине предвиђене за  кошење корова износе:

Рафинерија нафте Панчево око 800.000,00 m2.

Површине за уклањање самониклог растиња износе:

Рафинерија нафте Панчево око 40.000,00 m2.

Уговор о набавци услуге биће конципиран по јединици мере. У оквиру јединичне цене по позицијама из Предмера радова, потребно је урачунати и све манипулативне трошкове (довоз, одвоз, утовар, истовар опреме до места на коме се изводе радови).

За комплетно ангажовани персонал на локацији РНП, Извршилац услуге сноси трошкове транспорта од места становања до РНП, за потребним личним заштитним средствима за рад , као и за смештај и исхрану персонала.

Извршилац услуге ће се на градилишту придржавати радног времена по договору са Наручиоцем.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Обавеза даваоца услуге је да уз понуду приложи програм извођења радова на који ће добити позитивно мишљење, где ће прецизно дефинисати:

- Начин рада и технологију

- Опрему са којом ће изводити посао

- Прецизан термин план од 25 дана за први третман односно 20 дана за преостале третмане са јасно назначеним почетком и завршетком радова по блоковима означеним на плот плану РНП.

Обавеза извођача је да све радове изведе стручно и квалитетно

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГE

- Наручилац, тј. технички надзор Наручиоца, мора да обезбеди VPN приступ за Кориснике Извршиоца.

- Наручилац мора да обезбеди Упутство за рад у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.), повремено и обуку по исказаној потреби.

- Наручилац тј. технички надзор Наручиоца мора да провери и спроведе са Извршиоцем, и у сарадњи са IT организационим делом Друштва, приступ продукцији CMMS софтверском решењу (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да упућује Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) према Извршиоцу.

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Записник о извршеној услузи кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) и томе у одговарајућој електронској форми информише Извршиоца и референта Набавке за предметну услугу у Друштву.

Обавеза Наручиоца је да пре почетка радова обезбеди услове за безбедан рад Извођача и да HSE лица из Блока Прерада изврши преглед и одобри радове преко Дозвола за рад у складу са Законом о безбедности и  здрављу на раду (“Службени гласник РС” бр.35/2023).

Извођење радова вршиће се само на оној опреми на којој Наручилац услуге обезбеди услове.

Наручилац ће обезбедити:

- Услове приступа и кретања на локацији/објекту на коме се извршава услуга;

- Услове за потребе организације локације/места рада Извршиоца услуге за потребе предметног посла;

- Издавање свих потребних интерних дозвола за рад пре почетка вршења услуге, од стране надлежних организационих делова Наручиоца, уз услов да је Извршилац услуге претходно испунио све потребне захтеве.

- Вршиоца стручног надзора (Надзорни орган), над вршењем предметне услуге, уз издавање Решења о именовању истог.

- Обавеза Наручиоца је редовно плаћање Извођача за пружене услуге из одобрених средстава , у складу са одредбама важећег уговора,путем једномесечних рачуна (ситуација) потписаних од стране овлашћеног представника Наручиоца.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више);

MS Windows 7/10;

IE (Internet Explorer) 8 (или новији);

Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената;

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( E-mail адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |
| Петар Петровић | Ибица д.о.о. | - | +381 63 987 6543 | Petar.petrovic@ibica.rs |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем E-mail-а и/или СМС ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку E-mail адресу нпр. office@nis.rs на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу. Контакт особа може бити иствремено и Kорисник.

- Извршилац мора да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са Табелом - Корисник Извршиоца.

| Табела - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца мора да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ) интерној мрежи за сваког корисника понаособ, и то:

  - Име (име родитеља) Презиме;

  - Назив радног места;

  - Локација;

  - Број личне карте/пасоша ;

  - Назив компаније;

  - Број уговора о поверљивости;

  - Датум завођења Уговора о поверљивости;

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (са бројем: 1.) и другог (са бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА која се убацује у текст ТЗ: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно хаваријско одржавање.

- Извршилац мора да прима Радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац мора да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац мора да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца, обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац мора да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници Извршиоца мора/ју да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

Извршилац услуге је у обавези да:

Да се по пријему Налога за рад Наручиоца писаним путем преко меила/обавештења или директно Извршиоцу услуге, одазове:

•  у року од 24h, од момента пријема Налога за рад, у нормалним условима;

• у року од 4h од момента пријема Налога за рад, у хитним случајевима везаним за рад постројења.

- Пре почетка радова достави решење овлашћеног лица  фирме о именовању одговорног извођача радова и решење овлашћеног лица фирме о именовању одговорног лица за безбедност на раду;

- непрекидно одржавање у потпуној техничкој и функционалној исправности и безбедности оруђа и машина.

- правилно коришћење исправних одговарајућих општих и личних заштитних средстава према врсти и потреби заштите,

- спроводи све мере у циљу заштите од пожара, заштите на раду и заштите животне средине;

- сваки извршилац (радник) мора бити опремљен са свом потребном личном заштитном опремом;

- врши услугу у складу са усвојеним Динамичким планом;

- обустави вршење услуге ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објeкту, било које врсте у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др;

- сарађује са одговорним лицима наручиоца, ради обезбеђења правилне реализације  услуге

- предлаже мере за превазилажење проблема који се могу јавити у току реализације уговорене услуге;

- благовремено обавештава Наручиоца о могућим вишковима/мањковима уговорених радова, као и могућим потребама за извођењем непредвиђених радова, који морају бити изведени,

- води и оверава грађевински дневник свакодневно. На прописан начин у грађевински дневник уписује радове који се изводе, потписује и оверава печатом сваки лист грађевинског дневника,

- у току извођења радова омогућава одговорним лицима наручиоца контролу и проверу квалитета изведених радова,

- Извршилац услуге је обавезан да надокнади штете на објекту које проузрокује својом кривицом,

- отклони све недостатке који буду констатовани од стране Надзорног органа Наручиоца,

- обезбеди непрекидно присуство лица за HSE, који ће бринути да се сви извршиоци услуге придржавају прописаних HSE мера;

- обустави вршење услуге по налогу Одговорног лица, услед настале потребе током процеса рада Наручиоца;

- да, по завршеним радовима, уреди и очисти околину објекта и сам објекат – односно да изврши све радње потребне за уређење градилишта;

- Обавеза извођача је да све раднике за извођење радова у Ех-зонама опреми заштитном ватроотпорном-антистатик одећом која задовољава стандарде SRPS EN ISO 13688:2015, SRPS EN  1149-5:2010, као и  захтеве у складу са SRPS EN ISO 11612:2016.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Неопходни услови као основ за почетак вршења услуге су следећи:

- Потписан Уговор и одржан  уводни састанак са представницима Блока Прерада и Извршиоца услуге, одговорних на предметном послу.

- Уговорени рок вршења услуге почиње да тече од дана увођења Извршиоца услуге у посао;

- Надзорни орган је дужан да изврши увођење Извршиоца услуге у посао отварањем грађевинског дневника;

- Техничко лице из Техничке дирекције ће електронским путем (путем Портала за извођача) упућивати Налоге за рад за извршење услуге са дефинисаним обимом радова и активностима, локацијом и роком за извођење.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Рок за реализацију предметне услуге је 31.12.2026. године.

- Динамика се усваја на месечном нивоу у складу са усвојеним термин планом и издатим радним налозима. Врши се свакодневно праћење реализације активности у односу на усвојени термин план за конкретан откос. Усвојен термин план подразумева да је потписан од стране Извођача и Инвеститора.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

- Извршилац услуге је у обавези да технологију извођења радова и термин план по блоковима достави на сагласност Инвеститору пре почетка пружања услуге.

- Извршилац услуге ће уговорену услугу обављати у складу са захтевима Инвеститора и достављати недељне извештаје Инвеститору на основу којих ће се контролисати квалитет услуге.

- Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге. Такође, неопходно је сву горе наведену документацију унети кроз Портал за извођаче у коме се врши рад са радним налозима.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

- Извршилац је дужан да свакодневно извештава Наручиоца о стању радова на градилишту,

- Извршилац је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанака околности које се налазе на критичном путу или утичу на безбедност и сигурност објекта.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

- Након завршетка комплетне услуге потребно је да Извршилац достави грађевински дневник и обрачунске листове грађевинске књиге Надзорном органу.

- Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге. Такође, неопходно је сву горе наведену документацију унети кроз Портал за извођаче у коме се врши рад са радним налозима.

- ГАРАНТНИ РОК

- Није применљиво

- Време одзива по рекламацији у фази извођења радова на кошењу  не може бити дуже од 24 h од момента пријема исте од стране Надзорног органа.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

-     Тeхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни   кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa предметну нaбaвку.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач (са својим подизвођачима) као носилац посла мора да поседује одговарајућа овлашћења за обављање тражене услуге и то: • Регистрација фирме за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа државе у којој има седиште | Копија захтеваног овлашћења: Домаћа правна лица достављају Решење код агенције за привредне регистре (АПР) и оснивачки акт или статут |
| 2. | Понуђач (са својим подизвођачима) мора да поседује референце за обављање кошења траве: Три референцe у последње 3 године, укупне вредности референци заједно су мин. 10.000.000,00 РСД. | Изјава о добро извршеној услузи реализованих референтних послова, потписана и оверена од стране одговорних лица инвеститора (претходних наручилаца) за које су реализовани референтни послови. Списак референтних реализованих уговора оверен од стране понуђача који треба да садржи следеће: врста и вредност посла, период у којем је извршен. |
| 3. | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи 50%). 3. Правни акт (уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| 4. | Изјава Понуђача: • о прихватању свих услова тендерске документације • да је обим посла предвиђен тендерском документацијом и техничким задатком сагледан у потпуности и урачунат у укупну цену извршења предметне услуге | Испуњеност овог услова Понуђач доказује прилагањем потписане и оверене изјаве: • прихватању свих услова тендерске документације • да је обим посла предвиђен тендерском документацијом и техничким задатком сагледан у потпуности и урачунат у укупну цену извршења предметне услуге |
| 5. | Понуђач мора да има најмање 20 стално запослених радника обучених за радове на кошењу траве. | Списак стално запослених радника оверен од стране понуђача који је тражен тендерском документацијом. Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверена од стране нaдлежне институције (за све стално запослене раднике који су захтевани тендерском документацијом); Изјава о оспособљености радника за кошење траве. |
| 6. | Понуђач мора да поседује заштиту -хватач варница за опрему коју ће користити у зони опасности | Доказ о власништву или уговор о пословно-техничкој сарадњи. Списак опреме која ће се користити (моторне косачице-трактори, тримери, камиони) са потврдом поседовања хватача варница. |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

У  Прилогу 2 дат је предмер радова.

У наведеном предмеру је дефинисан   обим предметне услуге са јединицама мере и количинама у циљу давања јединичне цене од стране понуђача који не сме вршити накнадне измене у табели предмера.

- HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Лице одговорно за технички надзор је Биљана Алексовски.

Лице одговорно за контролу уговорног документа је: Селма Џиндо Ђорђевић.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у НИС а.д. Нови Сад, ТФУ – 194  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:  Југослав Илић, Руководилац службе за безбедност и здравље на раду и  управљање ХСЕ перфомансама:

Ниво HSE ризика дефинисан је према документу КТ-07.02.08: Сегментација набавке услуга и расподела по нормативним роковима уговарања и на основу документа UP-09.01.14-011: Идентификација опасности и процена HSE ризика.

| Р. бр. | Услуга | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хемијско третирање корова и кошење траве | 521816 | Одржавање површина,хемијски третман, кошење траве | С |

Укупна оцена ризика опасности је  Умерен ниво ризика;

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Услуга је према додатним условима о оцени ризика опасности приликом уговарања наведене услуге умереног нивоа ризика.

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Умерен ризик (С);

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Селма Џиндо Ђорђевић, Руководилац службе грађевинске опреме.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:  Југослав Илић, Руководилац службе за безбедност и здравље на раду и  управљање ХСЕ перфомансама:

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ

Прилог 1 Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ

Прилог 2. Предмер и предрачун радова