|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Чишћење водозахвата на Складишту НД Нови Сад у делу канала ДТД |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)	4

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)	4

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)	5

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	8

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)	9

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ (опционо)	10

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	10

14.	ГАРАНТНИ РОК (условно)	10

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	10

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)	11

17.	HSE (обавезно)	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)	13

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)	13

20.	ПРИЛОЗИ (опционо)	14

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)	14

# УВОД

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)

| Чишћење водозахвата на Складишту НД Нови Сад у делу канала ДТД |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

# Предмет техничког задатка је набавка услуге чишћења водозахвата на  складишту НД Нови Сад- у делу канал ДТД, како би се обезбедило снабдевање складишта потребном количином техничке воде и омогућио његов несметан рад. Период ангаживања добављача је на две године, са учесталошћу ангажовања два пута годишње, у првом и четвртом кврталу.

# 3.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)

У циљу снабдевања складишта потребном количином техничке воде за потребе рада ватрогасне службе и хемијске припреме воде потребно је извршити чишћење водозахвата, пошто је дошло до нагомилавања и таложења велике количине муља током експлоатације.

Скица водозахвата

Основне карактеристике водозахвата:

- Мањи базен „таложник“ је дубине 9.3 м и пречника 4.0м;

- Већи базен „водозахват“ је  дубине 14.7м и  пречник 7.0м;

- Решетка на улазу усисне цеви (комада 2) је пречника 1.0м, (у води канала ДТД; на минималној дубини 2.1м и  максималној дубини 9.1м)

- Усисна цев (од канала до првог базена)  је пречник Ø800мм  дужинa 28м; у каналу ДТД на коти  69.2 м (кота терена 76.50м),

- Цев између базена је пречника Ø800мм дужине 27м на коти 68.4 (кота терена 76.5ми и 81.2м)

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# 4.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)

Извршилац услуге је у обавези да поступа у свему према:

Закону о безбедности и заштити здравља на раду (“Службени гласник РС” бр.101/2005);

1.Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (“Сл. гласник РС" бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015);

2.UP-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високоризичне активности;

3.UP-09.01.07-020: Упутство за безбедан рад при коришћењу опасних материја/хемикалија у НИС ад Нови Сад;

4.UP-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

5.UP-09.01.07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС а.д. Нови Сад;

# 5.ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)

Обим услуге се огледа у чишћењу два базена, цевовода и улазних решетки, а приказано је скицом и подацима у тачки 3.Техничког задатка

# 6.ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)

# 7.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)

Наручилац ће обезбедити:

- Услове приступа и кретања на локацији/објекту на коме се извршава услуга;

- Услове за потребе организације локације/места рада Извршиоца услуге за потребе предметног посла;

Издавање свих потребних интерних дозвола за рад пре почетка вршења услуге, од стране надежних организационих делова Наручиоца, уз услов да је Извршилац услуге претходно испунио све потребне захтеве

# 8.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)

Извршилац услуге је у обавези да:

- Ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, личну заштитну опрему (ЛЗО) за рад, и осталу опрему неопходну за пружање предметне услуге;

- Услугу извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно, као и да у сваком тренутку води рачуна у интересу Наручиоца;

- Током вршења услуге одржава зону радова у чистом и безбедном стању;

- Предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара и важећим подзаконским актима и налогодавним документима Наручиоца;

- Током вршења услуге на локацији не омета процес рада Наручиоца, као и извођење радова других Извршилаца.

- Обустави вршење услуге ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објекту било које врсте у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др.

- Обустави вршење услуге по налогу Одговорног лица, услед настале потребе током процеса рада Наручиоца;

- У сваком моменту вршења услуге омогући Надзорном органу и HSE лицу контролу и проверу квалитета извршене услуге;

- Отклони све недостатке који буду констатовани од стане Надзорног органа Наручиоца.

- Надокнади штету на опреми/материјалу/објекту/локацији коју је проузроковао својом кривицом;

- По завршетку посла сав непотребан материјал и отпад уклони и да за собом остави чисто место рада/локацију.

# 9.ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)

Извршилац услуге је у обавези да:

- Ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, личну заштитну опрему (ЛЗО) за рад, и осталу опрему неопходну за пружање предметне услуге;

- Услугу извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно, као и да у сваком тренутку води рачуна у интересу Наручиоца;

- Током вршења услуге одржава зону радова у чистом и безбедном стању;

- Предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара и важећим подзаконским актима и налогодавним документима Наручиоца;

- Током вршења услуге на локацији не омета процес рада Наручиоца, као и извођење радова других Извршилаца.

- Обустави вршење услуге ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објекту било које врсте у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др.

- Обустави вршење услуге по налогу Одговорног лица, услед настале потребе током процеса рада Наручиоца;

- У сваком моменту вршења услуге омогући Надзорном органу и HSE лицу контролу и проверу квалитета извршене услуге;

- Отклони све недостатке који буду констатовани од стане Надзорног органа Наручиоца.

- Надокнади штету на опреми/материјалу/објекту/локацији коју је проузроковао својом кривицом;

- По завршетку посла сав непотребан материјал и отпад уклони и да за собом остави чисто место рада/локацију.

# 10.РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

- Налог за рад добављачу искључиво може да упуте лица која врше следеће послове у НИС ад Блока Промет:

- Руководилац ПТ одељења

- Руководилац складишта

- Налози за рад се достављају на електронску адресу коју је добављач пријаво

- Радови не смеју са се отпочну пре контактирања и одобрења лица задужених за контролу и надзор

- У налогу се посебно наводи максимална вредност радова који се могу обавити за одређену интервенцију. Уколико се укаже потреба за непредвиђеним радовима мора се тражити сагласност од лица задуженог за контролу и надзор и посебно издати налог за додатне радове.

# 11.ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)

Добављач је дужан да врши санацију кварова у уговореном року у складу са категоризацијом датом у табели 1.

Дозвољено време одзива на интервенцију предстваља време до тренутка изласка на терен ускладу са упућеним „Налогом за рад“.

### Табела 1: Матрица одзива «по пријави квара» Производно техничке службе;

### Табела 1.

| Опис квара | Техничка категорија квара | Расположивост сервисне подршке | Дозвољено време одзива на интервенцију |
| --- | --- | --- | --- |
| Кварови или оштећења услед којих је угрожен живот или здравље људи. Кварови или оштећења услед којих је онемогућена испорука деривата, робе и извршење услуга на комплетном објекту или на његовом делу. (Нестанак напајања електричном енергијом на читавом објекту, кварови на технологији горива чиме је и онемогућена комплетна испоруке једне врсте робе. Кварови или оштећења која непосредно утичу на физичко обезбеђење објекта | А | Понедељак Недеља 8-20 часова | ХИТНО Максимално 6 часова |
| Кварови или оштећења на опреми који не утичу на обуставу испоруке комплетне робе, деривата и извршење услуга (застој на једном утакачком месту али се иста роба испоручује на другом). Кварови на спољној и унутрашњој расвети који онемогућавају нормалан рад (када расвета не ради више од 50 %). | Б | Понедељак Петак 8-20 часова | 12 часова |
| Сви кварови који не ремете рад објекта или утоварно истоварних места али утичу на имиџ компаније (неисправност унутрашње и спољне расвет мање од 50%, Сви кварови који не потпадају у категорију А и Б. | Ц | Понедељак Петак 8-20 часова | 48 часова |
| Кварови који захтевају испоруку резервних делова из иностранства и ремонтни радови у радионици | Д | Понедељак Петак 8-20 часова | 21 дан |

Техничка категорија квара - представља уопштену техничку категоризацију у зависности од степена отказа опреме.

Сервисна подршка – Време у току дана и недеље у коме понуђач мора да пружи услугу Наручиоцу.

Дозвољено време одзива на интервенцију се рачуна од тренутка упућивања налога за рад добављачу и представља време за које је потребно да сервисна екипа буде на месту интервенције.

Добављач је дужан да достави потврду о пријему налога за рад. Уколико добављач не пошаље потврду о пријему Налога за рад у року од 60 минута од тренутка упућивања налога за рад сматраће се да је Налог добављачу уредно уручен. Потврда о пријему налога за рад се шаље истим путем као и Налог за рад.

Санкције у случају кашњења у реализацији радова биће дефинисане Уговором.

Добављач је дужан да достави податке о свом кол центру, односно е-маил адресу и факс на коме ће му се упућивати налози за рад. Добављач је дужан да обезбеди рад кол центра у складу са захтеваном „сервисном подршком“.

Као резервни делови смеју се користити само нови и оригинални делови произвођача са важећим атестом или уверењем о квалитету у складу са законима и прописима Републике Србије.

Добављач предаје неисправне делове Производно техничкој служби Блока Промет НИС-а, по списку који ће дефинисати НИС.

Услуга се сматра извршеном потписањем радног налога наручиоца од стране корисника на објекту  и записника о извршеној услузи.

# 12.ИЗВЕШТАВАЊЕ (опционо)

Извршилац је дужан да редовно (дневно) извештава Наручиоца о стању и динамици на ремонту предметне опреме

# 13.ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

- На основу извршене услуге извођачи достављају лицу задуженом за контролу и надзор

- потписан налог за рад од стране добављача, контроле и надзора и корисника на објекту

- једнострано потписан записник о извршеној услузи (са детаљном спецификацијом извршених радова,  који садржи све неопходне елементе (број/датум уговора са заводног печата, вредност уговора, место трошка, број ЗН и подставке)

- Ако је Записник о извршеној услузи квалитативно и квантитативно исправан, техничко лице га потписом верификује и скенирано/факсом шаље извођачу.

#### Фактурисање

- Услуге се фактуришу по сваком појединачном налогу за рад.

- Извођач комплетира сву документацију (Фактура, Налог за рад достављен од стране Наручиоца, обострано потписан Записник о извршеној услузи, прихваћена понуда (ако постоји) и шаље одговорном референту у Сектор за МТ и СП, који по провери исправности целе документације фактуру пушта на ликвидацију.

У случају да се достави непотпуна фактура која на садржи потребну докуметацију биће враћена добављачу на допуну

Добављач је у обавези да периодично, сваке седмице до истека трајања уговора, доставља Наручиоцу евиденцију о реализацији и фактурисаним

# 14.ГАРАНТНИ РОК (условно)

Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 12 месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје извршене услуге, односно од дана потписивања Записника о извршеној услузи.

Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација).

Време одзива по рекламацији не може бити дужи 24 часа од момента пријема исте.

Извођач комплетира сву документацију (Фактура, Налог за рад достављен од стране Наручиоца, обострано потписан Записник о извршеној услузи, прихваћена понуда (ако постоји) и шаље одговорном референту у Сектор за МТ и СП, који по провери исправности целе документације фактуру пушта на ликвидацију.

# 15.ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

| Редни број | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација као доказ испуњености захтеваних ТКК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понуђач као носилац посла мора бити регистрован за обављање предметне услуге | Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а; |
| 2. | Понуђач мора имати 3 (три) успешно реализована референтна посла слични предмету техничког задатка-ангажовање рониоца ( у последњих 5 (пет) година у укупном износу од минимално 1.500.000,00 РСД. Појединачне вредности успешно реализованих референтних послова које се узимају у обзир не могу бити мање од 400.000,00 РСД, у периоду од 5 (пет) година. | - Изјава о добро извршеној услузи реализованих референтних послова, потписана и оверена од стране одговорних лица инвеститора (претходних наручилаца) за које су реализовани референтни послови; - Списак референтних реализованих уговора оверен од стране понуђача који садржи следеће: врста и вредност изведених радова, период у којем је извршен, контакт инвеститора претходно извршеног посла (име, презиме, адреса, телефон, е-mail). |
| 3 | Понуђач мора имати минимално 4 запосленa квалификованих радника и од тога најмање 3 рониоца са првом професионалном категоријом (CMAS 3 звезде, SSI DIVEGUIDE ili PADI DIVEMASTER или еквивалент) или инструктора роњења (CMAS, SSI, PADI или еквивалент) | - Списак запослених радника оверен од стране понуђача или уговор о пословно техничкој сарадњи/ или уговор o ангажовању - Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране недлежне институције (за све стално запослене раднике који су захтевани тендерском документацијом); - Копије Картице/сертификата/лиценце/ дипломе/решење о стручној оспособљености за рониоце по програму обуке који су развијени према препорукама међународне организације SSI, PADI, CMAS, CEDIP, TDI, или друге одговарајуће организације . - Важеће лекарско уверење за радно место са повећаним ризиком-рониоце |
| 4 | Понуђач мора да поседује следећу опрему: потапајућу муљну пумпу минимум 1 комад компресор 1 комад минимум 3 технички испитане и атестиране боце са регулатором Комплетну стандардну ронилачку опрему за сваког рониоца | - Оверени списак опреме или уговор о закупу/лизингу |

# 16.ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Укупно уговорена цена се формира на основу прихваћене најповољније понуде по приложеном Предмеру материјала и радова, на бази јединичних цена.

Наручилац задржава право проширења или смањења обима услуге уколико се за то укаже потреба и/или оправдани разлог.

Извршилац услуге нема право да потражује од Наручиоца нити да према њему истакне било које захтеве који се тичу накнаде трошкова, штете - стварне и изгубљене добити и других потраживања, уколико Наручилац у периоду важења уговора не захтева услугу у пуном обиму.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ррбр | Опис позиције | Јединица мере | Количина за период од две године (четири агажовања= | Јединична цена (РСД) | Укупно (РСД) |  |
|  | Мобилизација опреме, подводно чишћење наноса са решетке на улазној цеви водозахвата, бетонског платоа (око 140 м3), скидање, чишћење решетки (2 комада) на улазној цеви водозахвата пречника 1м у води канала (мин дубина је 2,10м, а максимална дубина 9,10м. Ценом дати и ангажовање рониоца потребних за чишћење, вађење решетке дим цц 1,0x1,0m, чишћење, пескарење и АКЗ решетки као и враћање у првобитан положај | ком | 4 |  |  |  |
|  | Чишћење улазне цеви под водом пречника Ø800 mm Ценом дати сав потребан материјал и опрему за чишћење, ангажовање рониоца потребних за чишћење | m | 112 |  |  |  |
|  | Чишћење цеви пречника Ø800 mm између базена Ценом дати сав потребан материјал и опрему за чишћење | m | 108 |  |  |  |
|  | Подводно чишћење базена и одлагање муља око 200м низводно од усисне цеви из мањег базена пречника 4,0м и дубине 9,3м и већег базена пречника 7,0м и дубине 14,7м Напомена: очекивана количина талога око 100 м3 по једном ангажовању | ком | 4 |  |  |  |
| Укупно Укупно |  |  |  |  |  |  |  |

HAPОМЕНЕ:

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

# 17.HSE (обавезно)

## 17.1 Одређивање  нивоа ХСЕ ризика

САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

На основу обима из предмера радова (групе и подгрупе услуга), а према документу

КТ-07.02.08: Сегментација набавке услуга и расподела по нормативним роковима уговарања, дефинисан је Код и Опис таксономије, док је Оцена ризика опасности одређена на основу докумената:

- SD-09.01.14: Управљање HSE ризицима и

- UP-09.01.14-011: Идентификација опасности и процена HSE ризика.

| Редни број | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механичко чишћење водозахвата, резервоара, базена | 5231710 | Механичко чишћење водозахвата,резервоара, базена | В |

Ниво HSE ризика:  Низак ризик (Н); Умерени ризик (С); Висок ризик (В).

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини

•	Висок ризик (В).

17.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Радомир Јокић, Специјалиста за ремонт и надзор опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Желимир Топић, Експерт координатор за оперативне ХСЕ процесе за Регион Север

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# 18.САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у овом Техничком задатку.

# 19.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничкох задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт особе које су неведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достаљање понуда.

# 20.ПРИЛОЗИ (опционо)

# 21.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Радомир Јокић |
| Руководилац пројекта: | Милан Баришић |
| Одговорно лице за HSE | Синиша Миленковић |
| Технички задатак одобрио: | Катарина Ђуровић |
| Технички задатак одобрио: | Димитрије Панић |