|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | ArcSight миграција и консултације човек/дани за 2026.годину |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Функција за корпоративну заштиту |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	6

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	6

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	7

9.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	7

10.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

11.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

12.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Да |
| --- | --- |

за услугу ангажовања стручног надзора

| 1.4 Технички задатак за услугу консалтинга/инжењеринга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Потребно је спровести миграцију постојеће ArcSight физичке инфраструктуре на виртуелну инфраструктуру и обезбеђивање потребних човек/дан ресурса за 2026. годину.

Циљ пројекта је модернизација постојећег ArcSight SIEM окружења кроз миграцију са хардверске Logger платформе на ново софтверско окружење, унапређење верзија системског и апликативног софтвера, оптимизацију архитектуре за прикупљање и обраду безбедносних догађаја, као и припрему инфраструктуре за будући прелазак на ArcSight Platform (CDF), Recon и SOAR компоненте.

Миграцијом се обезбеђује континуитет безбедносног мониторинга, минимизација ризика током процеса миграције и унапређење могућности система за детекцију, корелацију и одговор на безбедносне инциденте.

SIEM ArcSight је решење које се у оквиру компаније већ дужи низ година користи за прикупљање логова, њихову ефикасну анализу, аутоматизовану пријаву безбедносних инцидената и праћења критичних догађаја и инцидената у реалном времену. Сврха коришћења ове услуге је унапређење постојеће примењене инфраструктуре у циљу превазилажења EOL (End of Life) и EOS (End of Support) статуса тренутно имплементиране опреме сервиса, као и непостојања могућности да се решење у тренутној имплементацији (физичка инфраструктура) унапреди на нову верзију. Самим тим, неопходна је замена постојећег система новом генерацијом уређаја који се користе у оквиру SIEM ArcSight решења.

Физичка локација са којих ће  услуга бити спроведена су просторије Наручиоца.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Оперативне потребе због којих је неопходна миграција су условљене циклусом замене G9 уређаја. L7600 који је имплементиран садашњом инфраструктуром није могуће заменити на Logger 7.3+ уређај, већ је неопходан прелазак на софтверску имплементацију како би услуга могла да буде достављена са највишим перформансама.

Постојеће стање инфраструктуре и рада система је дато у наставку:

- L7600 не подржава Logger 7.3+ у виду хардверски засноване инфраструктуре

- Logger DMU не мигрира све податке од интереса (receiver paths, scheduled tasks, alerts, certs)

- ESM Backup/Restore захева да су и на извору и на одредишту примењене исте верзије система

- 6-месечни parallel-run grace уз активни уговор о одржавању

- Тренутна инфраструктура не омогућава in-place upgrade на изворним уређајима

- RHEL 7 lifecycle baseline подршка је истекла 30. јуна 2024.

- B7600 ESM Express tier има нижи лиценцни EPS и мањи број могућих корелационих правила

Услуга миграције би се обављала према унапред дефинисаним корацима, са одвојеним и независним прихватањима, а која подразумевају реализацију услуге из просторија Пословног центра Београд.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Од изабраног Понуђача се очекује да прихвати и потпише стандардну форму уговора о поверљивости Наручиоца.

Пре отпочињања процеса миграције и реализације консултантске услуге одређеног броја човек/сати, изабрани Понуђач је дужан да са Наручиоцем усагласи правила ангажовања. Правила ангажовања минимално треба да садрже:

- Контакт особе за комуникацију приликом размене података поверљиве природе, током целог процеса ArcSight миграције и током консултација (коришћењем услуге човек/дан);

- Извештавање Наручиоца о току миграције као и током реализације услуге човек/сат, у случајевима када је детектован критични догађај или инцидент сходно нормативним актима и дефинисаним процедурама од стране Наручиоца, а које се односе на управљање инцидентима информационе безбедности;

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ради добијања максималних позитивних ефеката, неопходно је да Понуђач спроведе и документује активности које су неопходне за потребе миграције и унапређења платформе, уз израду детаљног динамичког плана за спровођење процеса миграције и пратеће документације.

5.1. Миграција Logger платформе

У првој фази извршиће се миграција постојећег ArcSight Logger L7600 система на нову софтверску платформу без промене функционалног стања система. Миграција подразумева:

- инсталацију новог софтверског хоста

- имплементацију идентичне верзије оперативног система и ArcSight компоненти као на изворном систему

- миграцију конфигурације, архиве логова, корисничких налога и системских подешавања

- верификацију интегритета података и функционалности

Циљно стање након завршетка прве фазе подразумева да је омогућен рад на ArcSight Logger верзији 7.2.2, ArcSight ESM верзији 7.6 и RHEL верзији 7.9.

5.2. Унапређење платформе

У другој фази миграције jе потребно да Понуђач спроведе активности које се односе на унапређење платформе. Након стабилизационог периода од две недеље након прве фазе, потребно је да Извођач изврши унапређење оперативног система и ArcSight компоненти. Предвиђене активности обухватају:

- надоградњу оперативног система

- надоградњу ArcSight Logger платформе

- надоградњу ArcSight ESM платформе

- валидацију компатибилности конектора, парсера, правила и садржаја

Циљно стање система након завршетка друге фазе подразумева имплементиране и оперативне ArcSight Logger верзије 7.3.x, ArcSight ESM верзије 7.8 и RHEL верзије 8.x.

5.3. Миграција SmartConnector инфраструктуре

Миграција подразумева и миграцију инфраструктуре SmartConnector-а, при чему је обухваћена ре-имплементација приближно 50 ArcSight SmartConnector инстанци. Конектори ће бити централизовано управљани коришћењем ArcSight Management Center (ArcMC) платформе распоређене на пет Windows виртуелних сервера. Предвиђене активности укључују:

- инсталацију конектора

- миграцију конфигурација

- поновно успостављање комуникације са изворима логова

- валидацију пријема догађаја

- оптимизацију перформанси

5.4. Реконфигурација ArcSight Management Center платформе

Миграција подразумева и реконфигурацију ArcSight Management Center платформе, при чему је потребно да постојећа ArcMC инфраструктура буде прилагођена новим Logger и ESM чворовима (нодовима). Активности укључују:

- редефинисање управљаних група

- ажурирање путања за дистрибуцију пакета

- валидацију централизованог управљања конекторима

- проверу health monitoring функционалности

5.5. Валидација и план повратка (rollback процедуре)

Миграцијом је неопходно да буду обухваћене и активности везане за валидацију и план повратка. За сваку компоненту је потребно да буде приложена одговарајућа валидациона матрица и rollback процедуре. Валидација обухвата:

- проверу пријема догађаја

- проверу корелационих правила

- проверу перформанси

- проверу интегритета историјских података

- проверу функционалности извештавања

За сваку од наведених активности је потребно да се дефинишу критеријуми успешности и процедура повратка на претходно стање.

5.6. Parallel Run период

Миграцијом су предвиђене и активности везане за Parallel Run период. По завршетку миграције предвиђен је шестомесечни период паралелног рада старе и нове инфраструктуре. Током овог периода су предвиђене следеће активности:

- вршење поређења догађаја

- праћење перформанси система

- валидација корелационе логике

- идентификација евентуалних одступања

По истеку периода извршиће се трајно повлачење изворних система.

5.7. ArcSight Platform (CDF) миграција

Миграцијом је потребно да буде обухваћена припрема за ArcSight Platform (CDF). Потребно је да се дефинише архитектура и план миграције ка ArcSight Platform (CDF). Активности укључују:

- процену постојећих use case-ова

- идентификацију садржаја за миграцију

- дефинисање крајње архитектуре

5.8. Реинжењеринг садржаја и use case-ова

У делу миграције који се односи на реинжењеринг садржаја и use case-ова, предвиђено је да Извођач изврши анализу постојећих правила и делова везано за Active Channel, Dashboard, Report и корелационих сценарија. Активности укључују:

- оптимизацију постојећих use case-ова

- уклањање застарелог садржаја

- развој нових детекционих сценарија

- усклађивање са MITRE ATT&CK моделом и регулаторним захтевима

5.9. Развој парсера и интеграција нових извора података

Миграцијом треба да буде обухваћен скуп активности везано за развој парсера и интеграцију нових извора података. По потреби је потребно да буду развијени:

•	FlexConnector парсери

•	custom парсери

•	parser override конфигурације

У оквиру ове фазе је неопходно да буде извршена интеграција нових серверских, мрежних и endpoint извора података.

5.10. Усклађеност и подршка ревизијама

Извођач треба да обезбеди усклађеност и подршку ревизијама, односно да SIEM архитектура буде усклађена са захтевима:

•	ISO 27001

•	PCI DSS

•	секторским регулаторним захтевима

•	интерним безбедносним политикама

Неопходно је да Извођач обезбеди одговарајућу подршка током интерних и екстерних ревизија.

5.11. Инфраструктурна оптимизација

Миграција подразумева све неопходне инфраструктурне оптимизације, као и анализу и редизајн storage/SAN инфраструктуре ради обезбеђивања адекватних капацитета за:

•	складиштење логова

•	архивирање

•	форензичку анализу

•	будући раст система

5.12. Документација

У оквиру процеса миграције ће бити испоручени сва коришћена и генерисана документација:

•	детаљан план миграције

•	матрица конективности

•	валидациони извештаји

•	rollback процедуре

•	архитектонска документација

•	извештај о реализованим активностима

•	препоруке за даљи развој SIEM окружења

Миграција треба да буде изведена у форми “as-is“, односно 1-на-1 миграција, што подразумева миграцију једног изворног уређаја на један софтерски хост. Миграција треба да буде изведена без консолидације, без преласка на ArcSight Platform/CDF/Recon/SOAR, при чему је циљна виртуализациона платформа VMware vSphere.

5.13. Одржавање постојеће инфраструктуре

Одржавање сервера у надлежности Наручиоца обухвата:

- инсталацију оперативног система

- доделу хардверских ресурса и права приступа

- праћење основних параметара сервера - мрежна доступност, оптерећеност процесора, коришћење система и диск простора. У сарадњи са Добављачем ће се дефинисати праћење и додатних параметара уколико је то потребно.

Одржавање сервера у надлежности Добављача обухвата:

- додатно подешавање параметара ArcSight решења на серверима

- одржавање сервера, оперативног система, апликативних решења и пратећег зависног софтвера у употреби (upgrade, system и security patch).

Додатне ставке везано за одржавање:

- Одржавање интерфејса ка другим системима са којима постоји и уколико постоји интеграција.

- Корективно одржавање – активности везане за детектовања и решавање евентуалних грешака и проблема идентификованих у раду,

- Исправљање грешака – Дефинисан као исправљање функционалности које нису у складу са дефинисаном и одобреном  (потписаном) спецификацијом апликативног система. Под овим се подразумевају системске грешке, успорене и замрзнуте функционалности, или неочекивани резултати рада система које могу да га учине неупотребљивим у пословним процесима за које је дизајниран

- Обезбеђивање доступности сервиса - враћање нормалних сервисних операција што је пре могуће уз минимизацију негативних утицаја на пословне операције

- Помоћ у коришћењу апликација – савет или обука о начину коришћења апликација, укључујући комплетирање апликативних трансакција, или око саме природе апликација

- Управљање знањем – достављање информација неопходних у решавању проблема са  системoм

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

ArcSight миграција инфраструктуре и додатне консултације (човек/дана) од стране Понуђача су потребне у циљу унапређења инфраструктуре, прелазак са EOL инфраструктуре на тренутно најстабилнију и најпоузданију инфраструктуру Извођача, као и ефикасне анализе критичних догађаја и инцидената, аутоматизоване пријаве безбедносних инцидената слањем нотификација и извештаја путем емаила, проширења нових извора података (data source) и развој use case-ова, централизованог извештавања, анализе догађаја у реалном времену и заштите компанијских података у циљу смањења ризика из области информационе безбедности.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац је дужан да обезбеди физички приступ просторијама Пословног центра Београд;

- Наручилац је дужан да обезбеди отворени мрежни порт за приступ корпоративној мрежи и кориснички налог за удаљени приступ Понуђача;

- Наручилац је дужан да изабраном Понуђачу благовремено достави неопходне информације у циљу што боље конкретизације захтева;

- Наручилац је дужан да за време спровођења услуге активно учествује у виду давања сугестија, додатних информација, уступи расположиве алате и сл.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Понуђач је дужан да спровођење миграције и пружање консултантске услуге обави уз надзор лица одређених од стране Наручиоца по претходно усаглашеном детаљном плану коришћења услуге који ће укључити временски оквир, обим, технике, алате и остале потребне ресурсе за спровођење миграције и консултантске услуге, а током којих ће бити коришћен безбедносни алат SIEM ArcSight од стране Наручиоца.

- Услуга мора бити спроведена на начин који неће довести до губљења функционалности SIEM ArcSight системa. У случају кад Понуђач не може да гарантује очување функционалности, неопходна је сагласност Наручиоца за спровођење ризичних активности.

- Током припреме и спровођења пружања услуге миграције и консултантске услуге, Понуђач може по питањима организације, опсега и поступка активности комуницирати само са лицима која су за то овлашћена од стране Наручиоца. Све активности везане за спровођење услуге, подаци о резултатима, као и Извештај о спроведеној консултантској услузи представљају пословну тајну Наручиоца.

- Током припреме и спровођења консултантске услуге неопходно је да све активности спроводе запослена лица Понуђача која директно испуњавају техничке квалификационе критеријуме.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Услуга миграције треба да буде испоручена најкасније до 25.10.2026., што подразумева примопредају усаглашене верзије детаљног Извештаја о извршеној миграцији као и Извештаја о пруженој консултантској услузи. Временске одреднице за активности које претходе коначно испорученој услузи миграције и консултантске услуге усаглашавају се са Наручиоцем.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Зарад констатације да је услуга извршена неопходно је:

- да Понуђач, односно Извршилац услуге изврши примопредају усаглашене форме Извештаја о комплетно изведеној и верификованој миграцији и пруженој консултантској услузи, са свим пратећим прилозима;

- да се изврши обострано потписивање Записника о изведеној и верификованој миграцији и извршеној услузи.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Због природе предмета набавке, сигурносних ризика и обезбеђења квалитета пружања услуге, Понуђач мора да располаже најмање једним стално запосленим стручним лицем које има најмање 5 година искуства на пословима који су предмет набавке. Наведено стручно лице мора имати најмање 3 референце на успешно реализованим пословима исте или сличне врсте.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1 | Модернизација постојећег ArcSight SIEM окружења кроз миграцију са хардверске Logger платформе на ново софтверско окружење, унапређење верзија системског и апликативног софтвера, оптимизацију архитектуре за прикупљање и обраду безбедносних догађаја, као и припрему инфраструктуре за будући прелазак на ArcSight Platform (CDF), Recon и SOAR компоненте. | Услуга | 1 |  |  |
| 2. | Одржавање годину дана | Година | 1 |  |  |
| 3. | Подршка приликом решавања SIEM ArcSight догађаја или неког другог проблема у функционисању и консултације | Човек/дан | 10 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.