|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Обезбеђење услуге третмана (трајног збрињавања), муља генерисаног приликом чишћења базена за примарну прераду атмосферских отпадних вода, индексног броја неопасног отпада 05 01 10 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада РНП / Сектор за HSE / Служба за ЗЖС |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	4

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	5

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

13.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

14.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

15.	HSE	7

16.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

17.	УСАГЛАШИВАЧИ - ДиНИС	8

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да, Извештаје о испитивању отпада са одређеним каталошким индексним бројем неопасног отпада 05 01 10 |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Потребно је ангажовати у РС овлашћеног Оператера за сакупљање, транспорт и третман муља генерисаног приликом чишћења базена за примарну прераду атмосферских отпадних вода „Бистрик – таложник“, у Блоку 4 Блока Прерада Рафинерији нафте Панчево (у даљем тексту БП РНП). Овлашћеног у смислу да Понуђач услуге поседује важећу Дозволу у виду Решења издату од надлежног Министарства Републике Србије за ЗЖС, за сакупљање, транспорт и третман / и/или трајно одлагање на овлашћеној депонији, предметног неопасног и неинертног отпада, у којој је наведен каталошки индексни број предметног неопасног отпада 05 01 10, за све изнад наведене фазе управљања отпадом. Услугу је потребно обезбедити за 2026. годину.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предметну услугу потребно је обезбедити уз поштовање законске регулативе РС у области управљања отпадом, све активности морају бити у потпуном складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 109/2025) и свим подзаконским актима Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др закон и 35/2023 (Уредбе, Правилници...), којима се ближе регулише управљање отпадом у РС, што подразумева спровођење свих прописаних законских мера у РС за поступање са предметним неопасним и неинертним  отпадом са додељеним каталошким индексним бројем 05 01 10, у смислу његовог сакупљања, транспорта и третмана и/или третмана трајним одлагањем на овлашћеној депонији.

Кoмплетна услугa се мора извршавати без контаминације животне и радне средине у БП РНП, уз коришћење познатих најбоље доступних техника, у складу са законском регулативом РС којом се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, уз обавезно поштовање свих безбедносних активности и спровођење мера на заштити људи, радне и животне средине у самом БП РНП, као и у зони утицаја БП РНП.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Услугу је потребно обезбедити у БП РНП на начин да изабрани овлашћени Оператер (и/или Конзорцијум овлашћених Оператера), мора да обезбеди сакупљање, транспорт и третман отпада са каталошким индексним бројем неопасног отпада 05 01 10 (муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09*), сходно наведеној законској регулативи РС која уређује област управљања отпадом, као и у потпуном складу са својом у БП РНП достављеном Дозволом (Дозволама), у виду Решења.

Неопходно је да Понуђач услуге у својој Понуди за посао у БП РНП достави детаљан Програм  извођења радова или методологију рада (са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, третмана и/или третмана трајним одлагањем (трајног збрињавања)), предметног отпада, који ће најпре бити усаглашаван са одговорним лицем за ЗЖС и одговорним лицем за управљање отпадом у БП РНП. а затим достављен на увид и усаглашавање надлежним инспекцијским органима за ЗЖС и представницима Државног органа за издавање интегрисане (IPPC) дозволе БП РНП.

Системом атмосферске канализације прикупљају се атмосферске отпадне воде из круга БП РНП и део вода из Енергане, као и из ретензионих базена и спроводе у базене Бистрик на примарну обраду, после чега се транспортују преко канала отпадних вода, у реципијент, реку Дунав.

Базени Бистрика-таложника, намењени су за примарни третман атмосферских отпадних вода БП РНП (као и делом отпадних вода из Енергане и из ретензионих базена), да превасходно поступком гравитационог таложења, издвоје у наведеним отпадним водама нерастворан суспендован материјал, доминантно песак и земљу и да тако избистрену отпадну воду додатно пречисте од евентуално присутних уљних материја, филтрирањем кроз филтрациони слој коалесцентних филтера. Због издвојених таложних материја које негативно утичу на капацитете базена, Бистрик је потребно повремено очистити од истих, најчешће два пута у току године. Издвојени муљ са каталошким индексним бројем неопасног отпада 05 01 10, за који је потребно извршити трајно збрињавање ван БП РНП, настаје приликом чишћења два базена Бистрика.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Исталожени муљеви из оба базена Бистрика-таложника за примарни третман атмосферских отпадних вода са истим индексним каталошким бројевима 05 01 10, одређеним у Извештајима о испитивању отпада овлашћених лабораторија (муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09*), су неопасан и неинертан отпад, са укупним процентом влаге од сса 50,00% (уобичајен за предметне муљеве, што не мења њихову класификацију опасности, већ је наведено као информација коју треба узети у обзир при сагледавању и одређивању начина сакупљања, транспорта и третмана).

Предметна услуга би у 2026. години подразумевала:

- Третман наведеног неопасног отпада (генерисаног при првом чишћењу базена Бистрика у 2026. години, који се налази у 13 металних контејнера просечне запремине од 36,8 m3, који нису напуњени до врха, већ у количини од 70-80% од укупне запремине контејнера), који би обухватао његову претходну припрему на локацији одређеној у Програму извођења радова (који ће како је већ наведено, најпре бити усаглашаван са одговорним лицем за ЗЖС и одговорним лицем за управљање отпадом у БП РНП, а затим достављен на увид и усаглашавање надлежним инспекцијским органима за ЗЖС и/или представницима Државног органа за издавање интегрисане (IPPC) дозволе БП РНП)) и његов транспорт након извршеног третмана и добијања новог Извештаја о испитивању, на трајно одлагање на овлашћеној депонији;

- Сакупљање, транспорт и третман / трајно збрињавање наведеног неопасног отпада који ће поново настати приликом следећег чишћења базена Бистрика током 2026. године, у складу са већ претходно усаглашеним Програмом извођења радова и добром праксом извршења тачке 1. Као и његов транспорт након извршеног третмана и добијања новог Извештаја о испитивању, на трајно одлагање на овлашћеној депонији.

Током посла обавезно је вагање празне ауто цистерне и/или празног камиона са контејнером, као и по сакупљању/транспорту пре третмана, такође и пуне ауто цистерне/камиона контејнера са предметним отпадом, све на ауто вагама на територији БП РНП.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Права, обавезе и одговорности Наручиоца услуге биће регулисане Уговором.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Права, обавезе и одговорности Извршиоца регулисане су Уговором, потписаним НЅЕ Споразумом о БЗР, ЗЖС и ЗОП и Прилогом 1 сваког ТЗ у БП РНП Oбавезе извођача с аспекта НЅЕ.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

У складу са својим Дозволама у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС и начинима третмана наведеним у истим, приликом доставе своје Понуде, неопходно је да као доказ овлашћености, Понуђачи доставе следеће:

- Дозволу у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства за ЗЖС РС, за сакупљање, транспорт, третман и/или третман тајног одлагања неопасног и неинертног отпада, каталошког индексног броја неопасног отпада 05 01 10;

- Уколико потенцијални овлашћени Оператер за третман отпада, нема интегрисану Дозволу или све потребне појединачне Дозволе у виду Решења надлежног Министарства РС за ЗЖС за испуњење свих фаза посла, онда је у обавези да пријави Конзорцијум или ангажује Подизвођача који поседује недостајућу Дозволу у виду Решења надлежног Министарства Републике Србије за ЗЖС, за сакупљање и/или транспорт, као и Дозволу овлашћене депоније за третман трајног одлагања, неинертног отпада каталошког инд. бр. неопасног отпада 05 01 10;

- Само у изнад наведеном случају, сви носиоци посла, ангажовани Извођачи/Подизвођачи и/или чланови Конзорцијума, морају своје учешће у послу дефинисати Уговором о пословно техничкој сарадњи и тако регулисати своје међусобне односе (да сви заједно у комплету поседују све потребне Дозволе у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС, за све фазе посла у оквиру управљања неинертним отпадом каталошког инд. бр. неопасног отпада 05 01 10, за које конкретно конкуришу).

Приликом доставе своје Понуде, неопходно је да Понуђачи доставе и следеће:

- Списак Подизвођача са којима Понуђач намерава да учествује у испуњењу посла сам и/ или као Конзорцијум, уколико сам Понуђач нема интегрисану Дозволу или све појединачне Дозволе у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС за сакупљање и/или транспорт и/или третман и/или третман трајним одлагањем на овлашћеној депонији (трајно збрињавање), неинертног отпада каталошког инд. бр. неопасног отпада 05 01 10, само за део посла у оквиру управљања  отпадом, за који Понуђач сам нема Дозволу и доставе на увид Уговор(е) о међусобној пословно - техничкој сарадњи за све тражене активности;

- Инвентарску листу атестиране опреме и машина за манипулацију  отпадом и обезбеђивање  отпада, на начин који ће испунити све услове сигурности и безбедности у складу са АДР захтевима, као и да доставе на увид АДР сертификате за сва своја, у БП РНП ангажована возила;

- Референц листу Понуђача из области сакупљања и/или транспорта и/или третмана отпада и/или третмана трајним одлагањем. Под комплетном услугом се подразумева испуњење Уговора са правним лицем у области сакупљања и/или транспорта и/или третмана и/или третмана неопасног и неинертног отпада. Као доказ Понуђач доставља оверену Изјаву правног лица код кога је извршио услугу сакупљања и/или транспорта и/или третмана и/или третмана трајним одлагањем, са навођењем третираних/трајно збринутим количинама наведене врсте отпада;

- Израда Програма извођења радова са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, третмана и/или третмана трајним одлагањем (трајног збрињавања), предметног отпада. Методологија рада у достављеном Програму мора бити у потпуном складу са наведеним текстом у њиховим Дозволама у виду Решења, издатим од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС. Достављање Програма извођења радова у прилогу Понуде, на сагласност Инвеститора је обавезна.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

У складу са израђеним Програмом извођења радова са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, третмана и/или третмана трајним одлагањем на овлашћеној депонији предметног отпада, који је обавезно усаглашен са Инвеститором.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Форма, динамика и обим извештавања која се захтева од Извршиоца услуге, дефинисана је законском регулативом РС у области управљања отпадом, Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 109/2025) и свим подзаконским актима Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др закон и 35/2023 (Уредбе, Правилници...), којима се ближе регулише управљање отпадом/опасним отпадом у РС, што подразумева спровођење свих прописаних законских мера у РС за поступање са отпадом, његово сакупљање, транспорт, третман и/или третман трајним одлагањем на овлашћеној депонији предметног  отпада, у потпуном складу са наведеним у тексту Дозволе / Дозвола ангажованог Оператера у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства за ЗЖС РС, за сакупљање, транспорт, третман и/или третман трајним одлагањем на овлашћеној депонији предметног не инертног отпада каталошког инд. бр. неопасног отпада 05 01 10.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Записник о извршеној услузи представљаће основ за плаћање услуге.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Наведени Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК), као и испуњеност свих наведених услова у предметном ТЗ за посао, биће основ за техничко оцењивање Понуда за обезбеђење услуге трајног збрињавање отпадног исталоженог муља из базена Бистрика БП РНП, у 2026 години:

| Технички квалификациони критеријум | Доказ за испуњеност техничко квалификационог критеријума |
| --- | --- |
| - Овлашћеност Понуђача као Оператера у свим фазама управљања отпадом у РС, за сакупљање, транспорт и третман/ трајно збрињавање неопасног отпада каталошког индексног броја 05 01 10, са локације БП РНП. | - Као доказ своје овлашћености Понуђач на увид у саставу своје Понуде Инвеститору доставља Дозволу у виду Решења надлежног Министарства РС за сакупљање, транспорт и третман и/или третман трајним одлагањем неопасног отпада каталошког индексног броја 05 01 10; |
| - Уколико потенцијални Оператер за третман неопасног отпада каталошког индексног броја 05 01 10, нема своју интегрисану Дозволу или све потребне појединачне Дозволе у виду Решења надлежног Министарства РС за ЗЖС за испуњење свих фаза управљања наведеним неопасним отпадом, онда је дужан да пријави Конзорцијум или ангажује Подизвођача који поседују Дозволе за све недостајуће фазе управљања предметним отпадом. Сви носиоци посла, ангажовани Извођачи/Подизвођачи и/или чланови Конзорцијума морају своје учешће у послу дефинисати Уговором о пословно техничкој сарадњи и тако регулисати своје међусобне односе. | - Као доказ за пријаву Конзорцијума или ангажовање Подизвођача који поседују Дозволе за недостајуће фазе управљања отпадом (нпр. за сакупљање и/или транспорт и/или за третман трајним одлагањем…), каталошког индексног броја неопасног отпада 05 01 10, Понуђач на увид у саставу своје Понуде Инвеститору доставља Уговор(е) о међусобној пословно - техничкој сарадњи за све недостајуће активности за испуњење свих фаза управљања опасним отпадом, без финансијских детаља о њиховој пословно - техничкој сарадњи, као и Списак Подизвођача са којима Понуђач намерава да учествује у испуњењу посла сам и/ или као Конзорцијум, уколико сам Понуђач нема интегрисану Дозволу или појединачне Дозволе у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и/или транспорт и/или третмане трајног збрињавања, неопасног отпада каталошког индексног броја 05 01 10, само за део посла у оквиру управљања отпадом, за који Понуђач сам нема Дозволу. |
| - Дефинисање услуге начина / технологије третмана (трајног збрињавања), предметног отпада каталошког индексног броја неопасног отпада 05 01 10 у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада. Описана методологија рада мора бити у складу са написаним у свим достављеним Дозволама у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС. | - Као доказ дефинисања услуге начина сакупљања, транспорта и технологије третмана (трајног збрињавања), Понуђач на увид у саставу своје Понуде Инвеститору доставља Програм извођења предметних радова, у прилогу своје Понуде. У истом је обавезно навести и расположиви капацитет / динамику третмана (трајног збрињавања), отпада каталошког индексног броја неопасног отпада 05 01 10. Сагласност Инвеститора на достављени Програм извођења предметних радова је обавезна. |
| - Атестирана опрема и машине за манипулацију и обезбеђивање отпада, на начин који ће испунити све услове сигурности и безбедности транспорта у кругу и ван БП РНП, у складу са АДР захтевима, без контаминације животне / радне средине, уз поштовање свих безбедносних активности на заштити људи и животне средине. | - Понуђач на увид у прилогу своје Понуде Инвеститору доставља АДР дозволе за сва возила која превозе отпадне материје (локација извођена радова је у Ех Зони). |
| - Референц листа Понуђача за извршене послове сакупљања, транспорта и третмана, (трајног збрињавања), не инертног и неопасног отпада | - Понуђач на увид у саставу своје Понуде Инвеститору доставља оверене и потписане Изјаве/Потврде Руководиоца надлежне Службе или власника Компаније, са навођењем броја и датума оствареног Уговора, описа извршене услуге сакупљања, транспорта и третмана не инертног и неопасног отпада. Понуђач треба да на увид у саставу своје Понуде Инвеститору достави најмање две остварене референтне услуге путем предметне Изјаве о извршеној услузи из области збрињавања не инертног и неопасног отпада. Под једном референтном услугом сматра се један потпуно испуњен Уговор. |
| - За активности сакупљања и транспорта и/или третмане трајног збрињавања неопасног отпада каталошког индексног броја неопасног отпада 05 01 10, потребно је да оператер поседује, опрему у складу са својом Дозволом у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и транспорт и/или третмане трајног збрињавања, као и достављеним Програмом извођења предметних радова од стране Понуђача. | - Понуђач на увид у саставу своје Понуде Инвеститору доставља оверене и потписане Инвентарске листе своје опреме/средстава, у складу са својом Дозволом у виду Решења издатим од стране надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и транспорт и/или третмане трајног збрињавања, као и у складу са наведеним у, од стране Инвеститора усаглашеним Програмом извођења предметних радова. Сва наведена опрема мора да буде у БП РНП на дан када је њено ангажовање у БП РНП најављено. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Процењене количине генерисаних муљева које су предмет трајног збрињавања су процењене на сса 500 t (два базена по сса 250 t), приликом једног чишћења оба базена, или током 2026. године за оба чишћења базена Бистрика-таложника на сса 1000 t.

Цену трајног збрињавања по тони муља (неопасног и неинертног отпада каталошког инд. бр. 05 01 10), потенцијални Понуђачи треба да изразе искључиво када се подразумева да га преузимају на третман/трајно збрињавање у измереној количини из два базена Бистрика.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Цена сакупљања, транспорта, третмана и/или третмана трајним одлагањем неопасног и неинертног отпада каталошког инд. бр. 05 01 10, у 2026 | тона | сса 1000 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну, ни укупну цену у Техничком задатку, већ да исти унесе у својој Понуди.

# HSE

15.1 Одређивање нивоа HSE ризика

541318 Збрињавање неопасног отпада

Озбиљност последице 2 Вероватноћа 2 Ниво ризика 4 (зелени)

| Р. бр. | Услуга | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трајно збрињавање отпадних талога и муљева из базена Бистрика | 541318 | Збрињавање неопасног отпада | Низак ризик (Н) |

15.2 Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Милош Мирјанић

# Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Југослав Илић, руководилац Службе за БЗР и управљање HSE перформансама.

15.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# УСАГЛАШИВАЧИ - ДиНИС

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Милош Мирјанић / Станиша Бранков |
| Руководилац пројекта: | Милош Мирјанић |
| Одговорно лице за HSE | Југослав Илић |
| Технички задатак одобрио | Ибоја Раша |