|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Ресертификација БОП опреме |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас Нафтни Сервиси д.о.о. Нови Сад, Погон Бушење |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)	4

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)	4

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)	5

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	8

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)	9

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ (опционо)	10

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	10

14.	ГАРАНТНИ РОК (условно)	10

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	10

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)	11

17.	HSE (обавезно)	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)	13

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)	13

20.	ПРИЛОЗИ (опционо)	14

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)	14

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | НЕ |
| --- | --- |

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | ДА технички задатак, техничку документацију опреме која је предмет услуге |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаним активностима – опис послова, сертификати |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)

У даљем тексту наведене су неопходне услуге које треба да пружи добављач услуге из области сервиса/ресертификације након 5 година рада BOP превентера а у складу са API 6A и API 16A. Локације пружања услуге је: локација опреме, односно Нови Комплекс (НФС), Зрењанин, Република Србија.

Неопходне су следеће услуге:

а) Део 1 – Опис радова

Активности сервиса BOP које су предвиђене према API 5-годишњем ресертификовањем BOP опреме су :

- Надзор над дефектажом и анализа тренутног стања БОП опреме

- Надзор над испитивањем склопова опреме (димензионо / визуелно / НДТ контролисање- магнетима, течним пенетрантима) и овера записника о извршеним радовима. Израда извештаја са резултатима контроле и испитивања са предлогом потребних додатних активности.

- Надзор над спровођењем додатних радова и замена дотрајалих делова и овера записника о извршеним радовима.

- Надзор над комплетирањем BOP опреме, спровођењем функционалне провере BOP опреме, спровођењем тестирања на радни притисак БОП опреме, изради комплетне техничке документације са записима провере и овера записника о извршеним радовима.

- Издавање АПИ сертификата за BOP опрему

- Комплетирање групе докумената Data Book-a за сваки BOP опрему засебно. Data Book мора да садржи: све податке о опреми, припадајући сертификати, извештаје са резултатима контроле и испитивања склопова опреме (димензионо/визуелно/НДТ контролисање,  испитивање притиском и др.), извештаје извршених сервисних радова / замене резервних делова… које је потребно доставити најкасније 7 дана од извршења услуге.

- Навести гарантни рок валидности издатог сертификата и рок гарантовања безбеданог и неометаног рада са опремом

- Све пропратне радове врше запослени Нафтагас Нафтни Сервиси д.о.о. Нови Сад док добављач услуге врши надзор, контролу и израду извештаја.

б) Део 2 – Cертификати

Сертификација треба да се изведе према:

- API 6A

- API 16A

ц) Део 3 – Допунски захтеви

Пре закључења уговора, пружалац услуге је дужан да са наручиоцем услуге писмено усагласи све детаље и захтеве за извршење предметне услуге.

Услуге може пружити произвођач BOP опреме наведене у техничком опису овог техничког задатка или његов овлашћени представник који поседује API сертификат произвођача.

Након извршене инспекције, пружалац услуге је дужан да изда важећи извештај и наведе све корективне радње у случају да опрема или њени делови не испуњавају захтеве стандарда.

Пружалац услуге мора бити присутан током свих релевантних сервисних активности. Укупно трајање свих сервисних активности не сме премашити 15 календарских дана по јединици, наведеној у техничком опису, у периоду од 1. новембра 2026. до 1. јануара 2027. године.

Након завршетка свих активности и издавања сертификата, пружалац услуге је дужан да изда извештај о завршетку радова у року од 7 дана.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)

Вршилац услуге мора поседовати валидне API сертификате  – API 6 и API 16A

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)

У складу са тачком 2 овог техничког задатка.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)

ТЕХНИЧКИ ОПИС БОП ПРЕВЕНТЕРА

|  | Hydraulic operated double ram blowout preventer 11" x 5000 | ком | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технички опис: - Назив опреме: Double Blow Out Preventer (BOP) - Произвођач: Shenkai - Тип: LWS 2FZ28-35 - Димензије: 11” 5000 Psi - Година производње: 2018 - Хидрауличне конекције 1"- NPT |  |  |
|  | Hydraulic annular blowout preventer 11" x 5000psi | ком | 1 |
|  | Технички опис: - Назив опреме: Annular Blow Out Preventer (BOP) - Произвођач: Shenkai - Тип: FH28-35 - Димензије: 11” 5000 Psi - Година производње: 2018 - Хидрауличне конекције 1"- NPT |  |  |
|  | Hydraulic operated double ram blowout preventer 11" x 5000 | ком | 1 |
|  | Технички опис: - Назив опреме: Double Blow Out Preventer (BOP) - Произвођач: Haihua - Тип: LWS 2FZ28-35 - Димензије: 11” 5000 Psi - Година производње: 2019 - Хидрауличне конекције 1"- NPT |  |  |
|  | Hydraulic annular blowout preventer 11" x 5000psi | ком | 1 |
|  | Технички опис: - Назив опреме: Annular Blow Out Preventer (BOP) - Произвођач: Haihua - Тип: FH28-35 - Димензије: 11” 5000 Psi - Година производње: 2019 - Хидрауличне конекције 1"- NPT |  |  |

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : 01.11.2026

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Услуга треба да буде реализована у просторијама НФС у року од 15 календарских дана по појединачној ставки из техничког описа у периоду од 01.11.2026 – 01.01.2027. Извештај о извршеној услузи заједно са Data Book опреме мора бити достављен 7 радних дана након реализовања услуге.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Добављач услуге је неопходно да достави извештај о извршеним активностима, који мора бити потписан од стране Наручиоца послова, на бази тог записника ће бити могуће наплатити услугу.

# ГАРАНТНИ РОК (условно)

Навести у Data Book гарантни рок у ком сервисер гарантује безбедан и неометан рад са опремом.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)

Добављач услуге мора поседовати валидне API сертификате – API 6A, API 16A. Неопходно је да добављач услуге буде произвоиђач опреме или овллашћен од стране произвођача за рад и сертификацију са опремом из техничког описа из тачке 2 део ц.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)

| Цена за: Надзор над сервисним радовима и издавање сертификата у складу са API 6A и API 16A за два комплета БОП опреме (комплет БОП опреме чини један дупли чељусни превентер и један ануларни превентер) |  |
| --- | --- |

# HSE (обавезно)

12.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање сигурносне опреме (БОП опрема, еурупциони уређаји и сл.) | 521510 | Одрж.сигур.опреме (БОП,еруп.уређаји) | Умерен ризик (У) |

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

12.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Марко Гаћиновић, Водећи инжењер за производну и операциону опрему

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Немања Пушара, Експерт за БЗР и ЗОП

12.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Саставни део SA-07.02.09-004: Tехнички задатак СУ јесу: SA-09.01.21-025: Документација запослених Извођача и Обавезе Извођача са аспекта HSE (пример Обавезе извођача са аспекта НЅЕ дат је у Прилогу 22 СД 09.01.21 Управљање Извођачима, а аутор ТЗ мора да изради/прилагоди шаблон Обавезе извођача са аспекта НЅЕ у складу са датим примером)

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)

У цену ресертификације урачунати све манипулативне трошкове (превоз, осигурање, боравак…)

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Марко Гаћиновић |
| Руководилац пројекта: | Марко Гаћиновић |
| Одговорно лице за HSE | Немања Пушара |
| Руководилац Погона | Бошко Лаловић |