- Ugovorne strane:

1. Naučno-tehnološki centar NIS-Naftagas društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad, sa sedištem u Novom sadu ulica Narodnog fronta 12, upisan u Registar privrednih subjekata broj BD.89767/2015, matični broj: 20802421, PIB: 107438656, šifra pretežne delatnosti: 0910, koga  zastupa direktor Leonid Stulov,

sa jedne strane – u daljem tekstu ‘’NARUČILAC’’

i

2. [●],  sa sedištem u [●], matični broj: [●], PIB [●], koga zastupa[●],

sa druge strane – u daljem tekstu „ IZVRŠILAC“

# u__________, dana ____ 2026. godine, zaključuju

OKVIRNI  UGOVOR

O  PRUŽANJU PROJEKTANTSKIH USLUGA

# DEFINICIJE

## U ovom Ugovoru sledeći termini će se tumačiti na sledeći način:

- „UGOVOR“ ili „OVAJ UGOVOR“ – znači ‘’Okvirni ugovor o pružanju projektantskih usluga, zaključen između Naručioca kao glavnog projektanta Investitora i Izvršioca kao podizvršioca za sledeći LOT:

- LOT 1 - izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima Glavni ili Dopunski rudarski projekti (u daljem tekstu GRP ili DRP) kao i Uprošćeni rudarski projekti (u daljem tekstu URP)

- LOT 2 - izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji

- LOT 3 - Angažovanje strukovnih inženjera

- LOT 4 – izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

- LOT 5 - izrada projektno-tehničke dokumentacije za trafostanice i dalekovode visokog napona

- LOT 6 - izrada Projekta saobraćajno-tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova

- LOT 7 - izrada projektno-tehničke dokumentacije za sisteme tehničke zaštite

Termin ’’Ugovor’’ ili ’’ovaj Ugovor’’obuhvata odredbe Ugovora, kao i sadržinu svih priloga i sastavnih delova Ugovora, tako da svako pozivanje na Ugovor ima značenje istovremenog pozivanja i na njegove priloge i sastavne delove, osim ako je u Ugovoru izričito utvrđeno drugačije.

- „POSEBAN UGOVOR“ – znači poseban Ugovor, o pružanju projektantskih usluga, koji se zaključuje u formi Modela Ugovora o nabavci usluga odnosno i na osnovu Narudžbenice, koji će na osnovu ovog Ugovora zaključiti Naručilac, kao glavni projektant Investitora sa Izvršiocem po ovom Ugovoru, kao podizvršiocem, a u skladu sa potrebama i zahtevima Naručioca.

- „INVESTITOR“ – označava NIS a.d. Novi Sad.

- „PROJEKTANTSKE USLUGE“ ili „USLUGE“– znači usluge izrade Projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Tehničkim zadatkom od kojih će Izvršilac pružiti samo one usluge koje budu ugovorene Posebnim ugovorom koji će biti zaključeni u skladu sa ovim Ugovorom;

- „PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA“ - znači projekti, sva projektna i tehnička dokumentacija, koja je predmet projektovanja i koja je definisana projektnim zadatkom i Važećim propisima za konkretni objekat i konkretne radove;

- „TEHNIČKI ZADATAK“ – znači opšte odredbe i LOT 6 Tehničkog zadatka za angažovanje podizvođača za izradu projektno tehničke dokumentacije - ostali elektroenergetski projekti i projekti upravljanja, merenja i regulacije koji se izrađuju na osnovu potreba ili zahteva Departmana za projektovanje infrastrukture, koji predstavlja Prilog broj 1 ovog Ugovora;

- „LOKACIJA“ – znači bilo koju lokaciju na teritoriji Republike Srbije, koja će biti određena Posebnim ugovorom, na kojoj će se vršiti  izgradnja Objekta i izvođenje radova, koji su predmet Usluga, u skladu sa Posebnim ugovorom;

- „OBJEKAT“ – znači bilo koji objekat Investitora, na teritoriji Republike Srbije koja će biti određena Posebnim ugovorom, koji je predmet projektovanja i pružanja Projektantskih usluga, u skladu sa Posebnim ugovorom, koji će biti zaključen u skladu sa ovim Ugovorom;

- “VAŽEĆI PROPISI“ – znači:

          - Svi zakonski i podzakonski propisi Republike Srbije iz oblasti planiranja I izgradnje, rudarstva i geoloških istraživanja, eksplozivnih materija, energetike, zapaljivih tečnosti i gasova, metrološki propisi, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja I bezbednosti na radu, zaštite od požara, obligacionih odnosa I ostali zakonski I podzakonski propisi Republike Srbije koji su primenjivi na predmet Ugovora I na izvršenje obaveza iz Ugovora;

          - svi standardi, SRPS, ISO, ISA, ANSI, API i EN primenjivi na predmet Ugovora, a koji su usaglašeni sa Naručiocem;

          - regulativa Evropske Unije u oblasti zaštite životne sredine – koja se odnosi na i koji se primenjuju na Objekte.

## Svako pozivanje na član ili odredbu ili klauzulu ima značenje pozivanja na član ili na odredbu ili klauzulu ovog Ugovora, osim ako izričito nije naznačeno drugačije.

## Sve skraćenice i svi termini koji se koriste u Ugovoru, a čije značenje nije utvrđeno u ovom Ugovoru, imaju značenje koje im je dato u Tehničkom zadatku.

## Jednina znači množinu i obrnuto.

## Ugovor obuhvata i sve priloge koji se pominju u tekstu Ugovora, tako da svako pozivanje na Ugovor ima značenje istovremenog pozivanja i na njegove priloge.

## U slučaju neusaglašenosti između osnovnog teksta ovog Ugovora i njegovih priloga, osnovni tekst Ugovora će prevladati, tj. primeniće se odredbe osnovnog teksta Ugovora, a odredbe priloga koje nisu u saglasnosti sa odredbama Ugovora neće proizvoditi pravno dejstvo. U slučaju međusobne neusaglašenosti između priloga, prednost će biti određena po sledećem redosledu:

# HSE Sporazum;

# Ugovor;

# Tehnički zadatak;

# Ugovor o poverljivosti.

# PREDMET UGOVORA

# Ugovorne strane su se sporazumele da će na osnovu ovog Ugovora, Naručilac tokom perioda važenja ovog Ugovora, u skladu sa dinamikom određenom potrebama i mogućnostima Naručioca, dodeliti Posebnim ugovorima, poslove izvršenja Projektantskih usluga, a Izvršilac će prihvatiti bilo koji dodeljeni posao u skladusa ovim Ugovorom, po ugovorenim jediničnim cenama i komercijalnim uslovima iz ovog Ugovora.

# Izvršilac  se obavezuje da će u periodu važenja ovog Ugovora, u ugovorenom roku, definisanom od strane Naručioca u skladu sa ovim Ugovorom, sa Naručiocem zaključiti Poseban ugovor i na osnovu tih ugovora izvršiti sve ugovorene Usluge, u svemu stručno i kvalitetno i u skladu sa Važećim propisom, a Naručilac se obavezuje da, za izvršene Usluge – Izvršiocu plati dogovorenu cenu, sukcesivnim isplatama – saglasno odredbama ovog Ugovora, odnosno Posebnog ugovora.

# Izvršilac izjavljuje i garantuje Naručiocu:

    - Da je razumeo Tehnički zadatak i sve tehničke i druge zahteve i uslove Naručioca;

    - Da raspolaže i da će sve vreme važenja ovog Ugovora raspolagati kadrovskim i materijalnim resursima i kapacitetima potrebnim za izvršenje ugovornih obaveza;

    - Da je razumeo i da u potpunosti prihvata model Posebnog ugovora i obavezu da Poseban ugovor zaključi u formi i tekstu modela Posebnog ugovora.

    - Da ima kapacitete, da može i da će izvršiti obavezu i pružiti Projektanske usluge, na projektovanju minimalno 2 (dva) Objekta, paralelno (istovremeno).

# Naručilac ovim Ugovorom ne garantuje Izvršiocu da će mu dodeliti/ustupiti poslove pružanja Usluga koje su predmet ovog Ugovora,  u određenom obimu, određene vrste, u određeno vreme, u određenim rokovima, radi projektovanja određenog Objekta, u određenoj novčanoj vrednosti, nije zakupio i/ili rezervisao kapacitete i resurse Izvršioca, nije obavezao Izvršioca da rezerviše svoje kapacitete i resurse radi izvršenja ovog Ugovora, nije obavezao i ograničio Izvršioca u slobodnom zaključivanju drugih poslova sa trećim licima.

# Izvršilac izjavljuje, da je sve navedeno u klauzuli 2.3. i 2.4. imao u vidu prilikom, sastavljanja Ponude i kalkulacije cena, planiranja izvršenja obaveza i usluga, i obezbeđenje svih potrebnih materijalnih i ljudskih resursa za ispunjenje Ugovora, i da zbog toga nema pravo da zahteva promenu ugovorene cene na više i/ili naknadu troškova i/ili štete.

# OBIM USLUGA I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

  - Obim Usluga koje je Izvršilac dužan da izvrši, nije ugovoren ovim Ugovorom. Obim usluga biće ugovoren Posebnim ugovorom.

  - Sva projektno-tehnička i druga dokumentacija, koja je predmet obaveza Izvršioca,  nakon izradei/ili pribavljanja i overe mora biti isporučeni Naručiocu u štampanom i elektronskom obliku u skladu sa zahtevom Naručioca i kako je ugovoreno.

  - Izvršilac  je dužan da u zahtevanom roku od 5 (pet) do maksimalno 10 (deset) radnih dana, od dana prijema zahteva Naručioca za dostavljanje ponude (u okviru kojeg roka će po potrebi biti uključen i obilazak lokacije), Naručiocu dostavi ponudu za zaključenje Posebnog ugovora, sa svim bitnim elementima, u skladu sa Tehničkim zahtevom/zadatkom, Projektnim zadatkom, zahtevima Naručioca u zahtevanim rokovima i u skladu sa svim drugim uslovima izvršenja posla.

  - Naručilac je dužan da u roku od 5 (pet) do maksimalno 10 (deset) radnih dana, od dana prijema ponude, obavesti Izvršioca, da li ponudu prihvata ili ne prihvata. U slučaju kada Naručilac prihvati ponudu Izvršioca i obavesti Izvršioca da mu je dodeljen konkretan posao, Izvršilac se obavezuje da će sa Naručiocem zaključiti Poseban ugovor, u roku određenom izjavom o prihvatanju ponude.

  - Posebnim ugovorom, ugovorne strane će bliže urediti sva pitanja vezana za izvršenje konkretnog posla. Posebni ugovor će se zaključivati u formi Ugovora o nabavci usluga u slučaju vrednosti posla iznad 5.000.000,00 RSD bez PDV-a, i na osnovu Narudžbenice u slučaju vrednosti posla ispod 5.000.000,00 RSD bez PDV-a. Naručilac u svakom konkretnom poslu odlučuje koja će se forma koristiti. Model Ugovora o nabavci usluga i model Narudžbenice predstavljaju Prilog br. 2 Ugovora. Na svaki Poseban ugovor koji je zaključen radi realizacije Ugovora, bilo u formi Modela Ugovora o nabavci usluga bilo u formi Narudžbenice, primenjuju se odredbe ovog Ugovora. Svaki Poseban ugovor koji se zaključuje u skladu sa ovim Ugovorom mora sadržati odredbu da je zaključen u skladu sa ovim Ugovorom i da se na njega primenjuje ovaj Ugovor. Članovi 4-10 i 12 Modela Ugovora o nabavci usluga shodno se primenjuju na svaku Narudžbenicu koja se izda u skladu sa ovim Ugovorom i prestavljaju sastavni deo predmetne Narudžbenice, osim ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Narudžbenice.

  - Uz zahtev za dostavljanje ponude Naručilac će Izvršiocu dostaviti potrebnu dokumentaciju - tehnički zadatak (sa svim njegovim prilozima: projektni zadatak, i uslove, zahteve u pogledu rokova i dinamike, i drugu dokumentaciju koja je potrebna za dostavljanje ponude za pružanje Usluga i zaključenje Posebnog ugovora.

  - U slučaju da Izvršilac uoči nedostatke u tehničkom zadatku, njegovim prilozima ili drugoj tehničkoj dokumentaciji koju mu je dostavio Naručilac i/ili Investitor, dužan da je da o tome u roku od 4 (četiri) kalendarska dana, od dana prijema tehničkog zadatka (sa svim prilozima) i/ili druge dokumentacije, o tome obavesti Naručioca, obaveštenjem u pisanoj formi.

  - Ako Izvršilac, više od 5 (pet) puta u toku jedne godine važenja Ugovora, odbije posao i/ili ne dostavi ponudu i/ili dostavi ponudu sa nedostacima, Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor.

  - Rokovi za izvršenje Usluga biće pojedinačno definisani Posebnim ugovorom (i prilozima tih ugovora).

  - Svaka primopredaja tehničke i druge potrebne dokumentacija za konkretnu Uslugu, vršiće se obostrano potpisanim zapisnikom o primopredaji dokumentacije koji će u ime Naručioca i Izvršioca potpisati ovlašćena lica (u daljem tekstu zajedno: „Ovlašćena lica“).

  - Smatra se da su Usluge izvršene na način i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, ukoliko su iste izvršena  u skladu sa uslovima i rokovima utvrđenim Posebnim ugovorom.

  - Izvršilac je dužan da, u slučaju da će izvesno doći do odstupanja od rokova, blagovremeno obavesti ovlašćeno lice Naručioca o tom odstupanju i da navede razloge. Izvršilac  je dužan da preduzme odgovarajuće mere za sprečavanje kašnjenja, o čemu obaveštava ovlašćeno lice Naručioca.

# OBAVEZE I ODGOVORNOSTI NARUČIOCA

  - Naručilac je obavezan da:

- obezbedi, pripremi i preda Izvršiocu neophodnu dokumentaciju koja je navedena u Specifikaciji;

- organizuje internu kontrolu izrađene tehničke dokumentacije;

- organizuje tehničku kontrolu/reviziju tehničke dokumentacije;

- obezbedi nesmetan pristup objektu, radi eventualnih snimanja za potrebe izrade tehničke dokumentacije;

- imenuje koordinatora za bezbednost u toku projektovanja, u slučajevima utvrđenim Važećim propisima.

  - Ugovorne strane saglasno utvrđuju da postupak upravljanja izvršenjem Projektnog zadatka sprovodi Projektni tim Naručioca – koji u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja Pojedinačnog ugovora formira Naručilac i čiji je vođa Rukovodilac projekta Naručioca. Projektni tim je zadužen da:

- upravlja izvršenjem projektnog zadatka, u cilju obezbeđenja uslova da obaveze ugovornih strana budu izvršavane blagovremeno i u potpunosti,

- uvede Izvršioca u posao

- overava zapisnike o primopredaji  Usluga,

- vrši overu faktura/računa i obavlja ostale poslove navedene u rešenju o obrazovanju Projektnog tima koje Naručilac predaje Izvršiocu, a jedan primerak prilaže kao sastavni deo ovog Ugovora.

# OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZVRŠIOCA

  - Pored obaveza i odgovornosti navedenih u drugim članovima ovog Ugovora, Izvršilac  je dužan da:

- predmetne usluge izvede stručno, kvalitetno, u roku i na način saglasno Važećim propisima za ugovorenu vrstu usluge i pravilima struke, kao i odredbama ovog Ugovora;

- izvrši u roku sve eventualne izmene i dopune tehničke dokumentacije, u skladu sa zahtevom i primedbama ovlašćenog lica Naručioca;

- za izvršenje predmetnih Usluga angažuje svoje zaposlene koji ispunjavaju uslove utvrđene pozitivnim propisima;

- sve primedbe nadležnog organa (ukoliko je zakonima i propisima Republike Srbije utvrđeno pribavljanje takve saglasnosti na predmetne projekte) na pojedine segmente projekta ili projekat u celini, otkloni u roku koje odredi nadležni organ, a ako rok nije određen, onda u roku koji pisanim nalogom odredi Naručilac, računajući od dana dostavljanja primedbi;

- lica koja angažuje na izvršenju obaveza iz ovog Ugovora, upozna sa pravilima ponašanja, kretanjem i boravkom, protivpožarnim, bezbednosnim i zaštitnim merama koje se primenjuju na objektu Naručilaca;

- nadoknadi svaku štetu koju Izvršilac, njegovi zaposleni i/ili druga angažovana lica (po bilo kom pravnom osnovu), pričine zaposlenima i imovini Naručiloca, trećim licima i/ili imovini lica koja se nalaze na Objektu, a u vezi i povodom realizacije ovog Ugovora, izuzev kada je šteta nastupila iz razloga više sile odnosno krivicom  Naručioca, Investitora;

- na objektu, za vreme snimanja postojećeg stanja, preduzme o svom trošku sve mere zaštite radi obezbeđenja sigurnosti susednih objekata, radova, opreme, uređaja, instalacija, zaposlenih, saobraćaja, okoline i imovine;

- omogući Naručiocu uvid u sve faze izvršenja ugovorenog posla.

- da izveštava Naručioca u toku pružanja Usluga;

- da učestvuje na sastancima po pozivu Naručilaca;

- za svaki konkretan projekat imenuje odgovorno lice preko koga će se vršiti celokupna komunikacija sa Naručiocem;

- izrađenu tehničku dokumentaciju preda Naručiocu u štampanom i elektronskom obliku u formatu i broju primeraka utvrđenim Tehničkim zadatkom i Posebnim ugovorom.

  - Izvršilac je odgovoran za ispravnost opšte koncepcije i racionalnost tehničkih rešenja kao i računsku tačnost i potpunost tehničke dokumentacije i dužan je da u izradi predmetnih Usluga postupa u skladu sa Važećim propisima i sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka.

  - Do trenutka povraćaja Naručiocu, Izvršilac je odgovoran za oštećenje, uništenje ili gubitak bilo kog dela i/ili ukupne tehničke dokumentacije i/ili bilo kog dokumenta koji Naručilac predao Izvršiocu na osnovu ovog Ugovora.

  - Izvršilac snosi odgovornost za nepribavljanje uslova, saglasnosti, dozvola i druge neophodne dokumentacije navedene u Posebnom ugovoru u rokovima utvrđenim Posebnim ugovorom.

  - Sva lica koja obavljaju poslove u ime Izvršioca moraju biti osigurana od strane Izvršioca, o njegovom trošku, u skladu sa odredbama Posebnog ugovora.

  - Izvršilac je odgovoran prema Naručiocu za nedostatke na izvedenim radovima na objektu za koji se izrađuje predmetna dokumentacija – koji se tiču njihove solidnosti, ako nedostatak potiče od nekog nedostatka u tehničkoj dokumentaciji izrađenoj po osnovu Posebnog ugovora i ako se ti nedostaci pojave do isteka zakonski minimalnog garantnog roka od dana predaje i prijema radova.

  - U slučaju boravka na lokacijama/objektima Naručilaca, radi ispunjenja predmeta Ugovora, Izvršilac  je dužan da pružanje usluga organizuje u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i da lica koja angažuje na izvršenju obaveza iz ovog Ugovora, upozna i da obezbedi da se ponašaju u skladu sa svim bezbednosnim i zaštitnim merama koje se primenjuju na i u okolini Lokaciji-Objektu. Izvršilac  je dužan da najkasnije prilikom potpisivanja ovog Ugovora, a u cilju potpunog regulisanja međusobnih odnosa povodom bezbednosti i zdravlja na radu potpiše i HSE Sporazum.

  - Izvršilac je odgovoran za svaki propust svih lica koje je angažovao za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora, bez obzira da li su ta lica zaposlena kod Izvršioca ili su angažovana za potrebe ovog posla po bilo kom drugom osnovu.

- Izvršilac se obavezuje da o svom trošku obezbedi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štete koje pretrpe treća lica, a koje su posledica greške, nepažnje ili propusta u pružanju profesionalnih usluga Izvršioca sa limitom odgovornosti u iznosu od minimalno 65.000,00 evra. Polisa osiguranja treba da obuhvati odgovornost i svih eventualno angažovanih podizvršilaca.

- Izvršilac se obavezuje da polisu osiguranja dostavi na uvid Naručiocu najkasnije 3 (tri) dana od potpisivanja Ugovora.

  - Izvršilac se obavezuje da, na zahtev Naručioca, a u vezi eventualno dostavljenog naloga ovlašćenog organa za tehnički prijem radova/objekta, odobrenja za upotrebu objekta, izdavanje građevinske dozvole i eventualno dostavljenog naloga Naručioca nakon interne kontrole od strane stručnih lica predstavnika Naručioca ili Investitora, otkloni svaki i sve nedostatke u bilo kom delu tehničke dokumentacije, na način, u roku i pod uslovima koje propiše nadležni organ.

  - Izvršilac je dužan da sve Usluge izvršava u skladu sa ovim Ugovorom, Posebnim ugovorom i Važećim propisima.

  - Izvršilac je obavezan da Naručiocu dostavi instrument obezbeđenja dobrog izvršenja posla u skladu sa Posebnim ugovorom.

5.12  Izvršilac je obavezan da obezbedi dodatni broj odgovornih projektanata na zahtev Naručilaca ako obim posla to zahteva.

5.13	Izvršilac je obavezan da po potrebi posla, na izvršenju posla angažuje zaposlene /izvršioce (projektante) koji imaju odgovarajuće licence i ispunjavaju sve uslove za izvršenje projektantskih usluga propisane Važećim propisima.

# VREDNOST USLUGA I USLOVI PLAĆANJA

Maksimalna vrednost usluga koje mogu biti predmet ovog Ugovora za period važenja ugovora koja predstavlja zbirnu vrednost mogućih usluga koje Izvršilac može pružiti Naručiocu za vreme trajanja Ugovora iznosi: [●] bez PDV-a.

Cena angažovanja Izvršioca čovek/sat iznosi:

[●] bez PDV-a.

6.2   	Ukoliko se u toku trajanja Ugovora ukaže potreba za izmenama Maksimalne vrednosti usluga koje Izvršilac može pružiti Naručiocu za vreme trajanja Ugovora, sačiniće se posebni aneksi u pisanoj formi.

6.3 	Naručilac nije dužan da zahteva pružanje svih ili bilo koje Usluge iz ovog Ugovora u određenom obimu i određenom dinamikom. Obim pružanja usluga, kao i dostizanje maksimalne ugovorne cene iz ovog člana će zavisiti isključivo od potreba Naručioca. Izvršilac nema pravo da zahteva naknadu štete ili ističe druge zahteve prema Naručiocu ukoliko isti ne zahteva izvršenje predmeta Ugovora od strane Izvršioca ili ukoliko maksimalna ugovorna cena iz ovog člana ne bude dostignuta.

6.4	Naručilac će cenu za izvršen obim usluga plaćati Izvršiocu, u roku od 60 (šezdeset) dana po izvršenju usluga nakon ispostavljanja fakture na osnovu obostrano potpisanog i overenog zapisnika o izvršenoj usluzi.

# OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

7.1  Izvršilac  se obavezuje da, na zahtev Naručioca, otkloni svaki i sve nedostatke prilikom pripreme i izrade tehničke dokumentacije, na način, u roku i pod uslovima koje propiše nadležni organ ili odredi Naručilac.

# UGOVORNA KAZNA I ŠTETA

- 8.1	U slučaju da Izvršilac prekorači rok za izvršenje Usluga ugovorenih Posebnim ugovorom ili bilo koji rok za otklanjanje nedostataka, dužan je da na ime ugovorne kazne plati Naručiocu, ugovornu kaznu za zadocnjenje, utvrđenu Posebnim ugovorom.

- 8.2  Ako Izvršilac više od 5 (pet) puta u toku jedne godine Ugovora, odbije posao i/ili ne dostavi ponudu i/ili dostavi ponudu sa nedostacima, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

- 8.3	Izvršilac je dužan da u ispunjenju obaveza koje su predmet Ugovora, postupa sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka i dobrog privrednika.

- 8.4 Nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna prema drugoj ugovornoj strani, za izmaklu korist - indirektne, slučajne, posledične gubitke ili štete, uključujući, bez ograničenja,  gubitak zarade, gubitak proizvodnje, gubitak vrednosti ili smanjenje zarade, gubitak finansijskih prednosti, prekid poslovanja ili zastoj u radu osim ukoliko je šteta prouzrokovana namerno ili krajnom nepažnjom i/ili ako je Posebnim ugovorom ugovoreno drugačije.

# POVERLJIVOST PODATAKA

- 9.1	Obaveze i odgovornosti ugovornih strana u pogledu poverljivosti podataka, utvrđene su posebnim Ugovorom o poverljivosti br. [●] od [●].  godine.

- 9.2	Tehnička dokumentacija navedena u Tehničkom zadatku, projektni zadaci, tehnička dokumentacija faktičkog stanja, izrađena projektno-tehnička dokumentacija, tehničke specifikacije i druga tehnička dokumentacija nastala izvršenjem ovog Ugovora i /ili u vezi sa ovim Ugovorom, predstavlja poslovnu tajnu Naručioca, pa se sa njom mora postupati u skladu sa odgovarajućim Ugovorom o poverljivosti.

- 9.3 Podaci i dokumenti, bez obzira na njihovu formu ili oblik, nastali kao rezultat rada Izvršioca u skladu sa predmetom ovog ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu Naručioca, te prema njima Izvršilac, tokom važenja ugovora i nakon isteka ugovora, mora primenjivati mere zaštite predviđene Ugovorom o poverljivosti iz stava 1  ovog člana.

- 9.4  Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Investitor, kao nosilac istraživanja (titular prava na istraživanje) i kao nosilac eksploatacije ( titular prava na eksploataciju)  u skladu sa zakonom ( ex lege) , vlasnik svih  geoloških i geofizičkih podataka podataka i to kako podataka koji su od strane Naručioca predati drugoj ugovornoj strani tako i Geoloških i geofizičkih  podataka, dokumenata i informacija koje su rezultat izvršenja ili su u vezi sa izvršenjem  usluga Izvršioca a nastali su na osnovu Geoloških i geofizičkih podataka.

- 9.5 Geološki i geofizički podaci i rezultati, do  kojih je došao Izvršilac od Naručioca  ispunjenjem  ovog Ugovora su vlasništvo NIS a.d. i  Naručioca,  smatraju se   njihovim poverljivim podacima, a za Izvršioca  u pogledu tih poverljivih podataka važe iste obaveze i odgovornosti kao i za poverljive podatke koje je Naručilac kao Davalac ustupio Izvršiocu.

- 9.6 Poverljive geofizički i geološki podaci Naručioca, koji se na osnovu zakona Republike Srbije smatraju podacima od značaja za Republiku Srbiju, klasifikuju se , stepenuju, označavaju i na njihovu zaštitu se primenjuju imperativni propisi Republike Srbije i primenjivaće se mere zaštite u skladu sa tim propisima i aktima donetim od strane nadležnih državnih organa Republike Srbije i u skladu sa  ovim Ugovorom

- 9.7 Svi rezultati analiza, obrade podataka, zaključci, preporuke i dokumenti koji nastanu kao rezultat usluga koje Izvršilac pruža Naručiocu,  smatraju se poslovnom tajnom Naručioca u skladu  sa ovim Ugovorom, odredbama Ugovora o poverljivosti i zakonima RS koji regulišu pitanja poslovne, državne i službene tajne.

- 9.8 Obaveza poverljivosti i zaštite razmenjenih Geofizičkih i geoloških podataka, koji se u smislu propisa Republike Srbije smatraju tajnim podacima od značaja za odbranu Republike Srbije  je trajna.

- 9.9 Izvršilac ne može,  ustupati Geofizičke i geološke podatke dobijene od Naručioca, niti podatke dobijene obradom podataka dobijenih od Naručioca, trećim licima bez  prehodne izričite pisane saglasnosti Naručioca, niti suprotno uslovima navedenim u takvoj saglasnosti.

- 9.10 U slučaju zahteva državnih organa  za pristup podacima Naručioca, Izvršilac je obavezan da o tome, bez odlaganja, pisanim putem obavesti Naručioca.

- 9.11 Izvršilac je dužan da  sa svojim podizvršiocima  ugovori zaštitu tajnih podataka  u svemu u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Ugovora o poverljivosti.

# PODIZVOĐAČI I ODGOVORNOST ZA PODIZVOĐAČE

Ne primenjuje se.

# VIŠA SILA I SANKCIONA KLAUZULA

- 11.1 Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za neizvršenje međusobnih obaveza u slučaju dejstva više sile, o čemu su dužne da bez odlaganja razmene obaveštenja.

- 11.2 Pod dejstvom više sile se podrazumeva naročito sledeće: požar, poplava, zemljotres, ratno stanje, mobilizacija, neprijateljsko delovanje, pobuna, štrajk (isključujući štrajk ugovornih strana), sabotaža, epidemija, saobraćajna i prirodna katastrofa, blokade organizovane od trećih lica, remontne aktivnosti ili veće havarije koje za posledicu imaju dužu obustavu ili prekid rada ugovornih strana, kao i nastupanje drugih događaja koji ne zavise od volje jedne ili obeju ugovornih strana, a koji u potpunosti ili delimično sprečavaju ili onemogućavaju jednu od ugovornih strana, ili obe ugovorne strane, da izvrše ugovorne obaveze, a ugovorna strana ili ugovorne strane ih nisu mogle predvideti ili izbeći.

- 11.3 Ugovorna strana koja je sprečena da izvrši obaveze u skladu sa ovim Ugovorom, usled nastupanja okolnosti iz prethodnog stava, obavezna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana njihovog nastupanja, pisano obavesti drugu ugovornu stranu. Obaveštenje treba da sadrži podatke o nastupanju i karakteru okolnosti i njihovih mogućih posledica i trajanja.

- 11.4 Za vreme trajanja više sile svaka ugovorna strana snosi svoje troškove.

- 11.5 Međusobno obaveštavanje ugovornih strana u slučaju nastupanja više sile, vrši se isključivo u pisanoj formi.

- 11.6 Ako delovanje više sile spreči ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo svojih obaveza u periodu dužem od 30 kalendarskih dana, svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, s tim da u slučaju raskida Ugovora po ovom osnovu ni jedna od ugovornih strana ne stiče pravo na naknadu bilo kakve štete.

- 11.7 U slučaju kada Naručilac od drugog Izvršioca pribavi deo usluga koje je trebalo da izvrši Izvršilac, zato što je Izvršilac sprečen da izvrši usluge usled dejstva više sile, tada će ukupan obim usluga, kao i ukupna ugovorena cena biti srazmerno umanjene, a Naručilac usled toga neće biti odgovoran Izvršiocu ni za kakve troškove i/ili štetu.

- 11.8. SANKCIONA KLAUZULA

- Međunarodne sankcije prema ovom Ugovoru podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje restriktivne mere ili sankcije koje nameće bilo koje telo ili organ Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske unije (EU) ili njene države članice, Ujedinjenog Kraljevstva (UK) ili Sjedinjenih Američkih Država (SAD) („Međunarodne sankcije“).

- Ugovorna strana je u obavezi da obavesti drugu Ugovornu stranu ukoliko postane predmet Međunarodnih sankcija („Pogođena ugovorna strana“) koje ograničavaju transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom. Obaveštenje se dostavlja u pisanoj formi, bez odlaganja, a u svakom slučaju u periodu ne dužem od 7 kalendarskih dana od dana kada je Pogođena ugovorna strana postala predmet međunarodnih sankcija. Neobaveštavanje u propisanom roku daje Ugovornoj strani koja nije pogođena pravo da obustavi ili raskine Ugovor bez prethodne najave.

- U slučaju da Pogođena ugovorna strana postane predmet međunarodnih sankcija koje ograničavaju transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, Ugovorne strane će bez odlaganja, a u svakom slučaju ne duže od 30 kalendarskih dana od dana obaveštavanja propisanog u stavu 2. ovog člana, uložiti sve napore da izmene odredbe ovog Ugovora, kako bi se u potpunosti ispoštovala propisana ograničenja predviđena Međunarodnim sankcijama. Propuštanje da se izmene odredbe ovog Ugovora u roku od 30 dana daje Ugovornim stranama pravo da obustave ili raskinu ovaj Ugovor bez prethodne najave.

- Pogođena Ugovorna strana je u obavezi da obavesti Ugovornu stranu koja nije pogođena ukoliko Pogođena strana postane predmet Međunarodnih sankcija koje zabranjuju transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom. Obaveštenje se dostavlja u pisanoj formi, odmah nakon što Pogođena ugovorna strana postane predmet Međunarodnih sankcija. U svakom slučaju, ukoliko Pogođena ugovorna strana postane predmet Međunarodnih sankcija koje zabranjuju transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, obe Ugovorne strane imaju pravo da obustave ili raskinu ovaj Ugovor bez prethodne najave.

- Ukoliko obustava Ugovora traje u kontinuitetu 30 kalendarskih dana, obe Ugovorne strane imaju pravo na jednostrani raskid Ugovora.

- U slučaju obustave ili raskida Ugovora kako je to predviđeno u stavovima 2-5 ovog člana, svaka Ugovorna strana se odriče svih svojih potraživanja i oslobodiće drugu Ugovornu stranu odgovornosti u vezi sa obustavom ili raskidom Ugovora, osim u vezi sa pravima koja dospevaju po Ugovoru, a koja su nastala pre nego što je Ugovor obustavljen ili raskinut.

# RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA

- 12.1	Svaka ugovorna strana može da raskine ovaj Ugovor, zbog neispunjenja, u celini ili delimično, dostavljanjem drugoj ugovornoj strani pisanog obaveštenja o neispunjenju obaveza ili neurednom ispunjenju, sa dokazima, a ta druga ugovorna strana će odgovarati po zakonskim odredbama o odgovornosti za neispunjenje obaveza.

- 12.2 Ugovorna strana koja namerava da raskine Ugovor se obavezuje da prethodno drugoj ugovornoj strani dostavi, u pisanoj formi, obaveštenje o razlozima za raskid Ugovora i da joj ostavi naknadni primereni rok za ispunjenje obaveza. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom primerenom roku – Ugovor se može raskinuti, dostavljanjem izjave o raskidu drugoj ugovornoj strani.

- 12.3 Pod neurednim ispunjenjem se smatra zadocnjenje u ispunjenju i/ili ispunjenje sa nedostacima, a naročito u slučajevima ako Izvršilac ugovorenu uslugu Posebnim ugovorom ne izvrši u zahtevanom roku i/ili ih ne izvrši kvalitetno i/ili ih izvrši sa nedostacima ili ako se nakon izvršene tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije, u toku izvođenja radova, po toj tehničkoj dokumentaciji, ustanovi da je Izvršilac napravio grešku koja je uzrokovala povećane troškove u nabavci (materijala, opreme i usluga) ili kašnjenje u izvođenju radova.

- 12.4 Ukoliko Naručilac raskine ovaj Ugovor, Izvršilac će biti obavezan da nadoknadi Naručiocu sve troškove nastale zbog naknadne nabavke usluga od drugog izvršioca, kao i štetu koju po osnovu raskida pretrpi Naručilac.

# REŠAVANJE SPOROVA

- 13.1 Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom Ugovora, rešavaće Privredni sud u Novom Sadu.

# DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA I OBAVEŠTAVANJE O PROMENAMA

- 14.1 Od dana zaključenja ovog Ugovora, sva obaveštenja, zahtevi i druga prepiska u vezi sa ovim Ugovorom se uručuju u pisanoj formi na adrese ugovornih strana, ili elektronskom porukom na elektronske adrese, navedene u stavu 3. ovog člana, s tim da će se zavisno od vrste dostave, smatrati da je dostavljanje izvršeno na određeni dan i to:

- preporučenom poštom - u kom slučaju će se smatrati da je dostavljanje izvršeno 3. (trećeg) kalendarskog dana od dana predaje preporučene pošiljke sa plaćenom poštarinom na poštu, ili

- ekspresnom kurirskom službom - u kom slučaju će se smatrati da je dostavljanje izvršeno na dan uručenja toj kurirskoj službi, ili

- putem elektronske pošte - u kom slučaju će se smatrati da je dostavljanje izvršeno u trenutku prikazivanja poslate elektronske pošte u folderu poslatih poruka pošiljaoca.

- 14.2 Ako jedna od ugovornih strana ne obavesti drugu ugovornu stranu o promeni adrese ili elektronske adrese, a ukoliko je bilo koja prepiska u vezi sa ovim Ugovorom upućena na nepromenjenu - naznačenu adresu, ili na elektronsku adresu, smatraće se da je dostava uredno izvršena.

- 14.3 Ugovorne strane su dužne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim promenama koje mogu biti važne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne strane data drugoj ugovornoj  strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zaključenja ovog Ugovora biće dostavljana u pisanoj formi ili putem elektronske pošte, na adrese koje su navedene u tekstu koji sledi:

- Adresa Naručioca:

NTC NIS-Naftagas doo Novi Sad

Narodnog fronta 12

21 000 Novi Sad

Kontakt osoba: [●]

Tel: [●]

e-mail: [●]

B)  Adresa Izvršioca:

[●],

Kontakt osoba: [●]

Telefon: [●]

e-mail: [●]

# IZMENE I DOPUNE UGOVORA

- 15.1	Ovaj Ugovor se može izmeniti i/ili dopuniti samo pisanim aneksom, potpisanim od strane ovlašćenih zastupnika ugovornih strana, odnosno sve izmene i/ili dopune ovog Ugovora i svi usmeni nalozi i dogovori ugovornih strana moraju biti sadržani u aneksu Ugovora, inače ne proizvode pravno dejstvo.

# NIŠTAVOST ODREDABA

- 16.1 Kad god je to moguće, svaka odredba ovog ugovora će se tumačiti tako da ostane na snazi prema važećim propisima.

- 16.2 Ako je neka odredba ovog ugovora ništava po važećim propisima, takva odredba će biti nevažeća samo u meri te ništavosti, a preostale odredbe ovog ugovora ostaju na snazi.

- 16.3 U slučaju ništavosti, ugovorne strane će voditi pregovore u dobroj veri kako bi izmenile i  dopunile ovaj ugovor u meri neophodnoj da se sprovede njegova svrha i cilj.

# ODRICANJE

- 17.1Ne smatra se da je neka od ugovornih strana odustala od neke klauzule ovog Ugovora, osim ako je to učinila u pisanoj formi i sa potpisom ovlašćenog zastupnika te ugovorne strane i ako je na osnovu toga zaključen odgovarajući aneks ovog Ugovora.

- 17.2	Jednokratno odricanje ugovorne strane od prava – povodom povrede neke klauzule ovog Ugovora koji je izvršila druga ugovorna strana, ne deluje, niti se može tumačiti, kao odricanje od bilo kog drugog prava iz bilo koje druge klauzule ovog Ugovora, ili kao odricanje od budućeg zahteva te ugovorne strane povodom povrede te klauzule na koju se ovo jednokratno odricanje odnosi.

- 17.3  Odobreno produženje roka za izvršenje jedne obaveze, ili radnje po ovom Ugovoru – ne smatra se automatski odobrenim produženjem roka za izvršenje bilo koje druge obaveze, ili radnje, osim ako je takvo odobrenje sadržano u zaključenom aneksu ovog Ugovora.

# HSE Sporazum

  - Naručilac je sa Izvršiocem zaključio HSE Sporazum broj: ________________________ od ____________ godine i Aneks br.1 HSE Sporazuma br. ______________________________od _____________ godine (Prilog broj 4).

  - Lica za koordinaciju i kontrolu sprovođenja navedenih HSE sporazuma (Lice za HSE) u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ispred Naručioca biće definisano u Posebnim ugovorima.

  - Lice za nadzor Izvršioca/Jedino odgovorno lice/a (JOL), odgovorno za upravljanje, kontrolu i obezbeđenje svih aktivnosti definisanih Ugovorom ispred Naručioca je:  Aleksandar Brkić (e-mail: aleksandar.brkic@nis.rs; mob: +381648885960).

  - Ukoliko tokom ugovornih aktivnosti dođe do promene imenovanih lica ispred Naručioca iz prethodna sva stava ovog člana, Naručilac će pismenim dopisom obavestiti Izvršioca.

  - U slučaju da su odredbe HSE Sporazuma iz tačke 19.1. u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora, primeniće se odredbe HSE Sporazuma.

# ZAVRŠNE ODREDBE

- 19.1Ovaj Ugovor se smatra zaključenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se smatra zaključenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.

- 19.2	 Ugovor se zaključuje na određeno vreme i važi 2 (dve) godine počev od datuma zaključenja ovog Ugovora, odnosno do dostizanja Maksimalne vrednosti usluga, u zavisnosti od toga šta pre nastupi. U slučaju da Ugovor prestane da važi a da neki od Posebnih ugovora nije izvršen, odredbe Ugovora će se primanjivati na Poseban ugovor do izvršenja obaveza ugovornih strana po Posebnom ugovoru.

- 19.3 Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka sa jednakom dokaznom snagom, od kojih po 1 (jedan) primerak za svaku ugovornu stranu.

- 19.4 Sastavni deo ovog Ugovora, čine sledeći prilozi:

Prilog broj 1 – Tehnički zadatak sa prilozima

Prilog broj 2 – Model Posebnog ugovora i Narudžbenice

- 19.5 Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

| dana: ____________2026. godine | dana: ____________2026. godine |
| --- | --- |
| NARUČILAC | IZVRŠILAC |
| _________________________________ [●] | ________________________________ [●] |